# 报刊语料建设方案（后续阶段）

日期 2026-10-28。定位：后续阶段任务，不在当前批次排期。原则：只用现成数据集，不采集，不签数据协议。目标是给用户用得最多的报刊语料提供全文检索与按年份、栏目的统计。数字标"约"的来自公开资料，开工前按下载版本核实。

# 一 为什么做

- 参照库：学生上传的学习者作文、译作要和"一般报刊英语 / 汉语"比较，关键词、搭配统计需要千万词以上的参照。

- 报刊是外语与翻译研究最常用的语体；现有内置语料只有维基与 Tatoeba。

- 不追求 CCL、BNC 的总量，做"够用的报刊参照库"。

# 二 第一批（成品全文，无需协议）

| 报纸 | 数据集 | 年份 | 规模（约） | 字段 | 许可 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBC | XSum（Hugging Face EdinburghNLP/xsum） | 2010–2017 | 22.6 万篇 | 正文、摘要、URL | 研究用途，版权属 BBC |
| BBC | bbc_news_alltime（RealTimeData/bbc_news_alltime） | 2017 至今，按月更新 | 每月数千篇 | 标题、正文、日期、栏目、链接 | 研究用途 |
| CNN | CNN/DailyMail（abisee/cnn_dailymail） | 2007–2015 | 9.2 万篇 | 正文、要点 | 研究用途 |
| Daily Mail | 同上 | 2010–2015 | 22 万篇 | 正文、要点 | 研究用途 |
| 人民日报 | MNBVC news_peoples_daily（liwu/MNBVC） | 待核实 | 数 GB | 标题、正文、日期 | MIT |
| 人民、新华等 | news2016zh（brightmart nlp_chinese_corpus）按来源筛选 | 2014–2016 | 子集数十万篇 | 标题、来源、时间、关键词 | 研究用途 |

英文三家合计约 3 亿词；中文两套子集约 1 亿字以上。

不做的：Reuters RCV1、Washington Post（需签协议）；Guardian（需走 API，属采集）；NYT（无全文成品）；中国日报双语、经济学人双语（无合规成品）。中英双语只有 News Commentary（30 万句对）可补。

# 三 平台侧做法

| 项目 | 做法 |
| --- | --- |
| 组织 | 每家报纸一个内置语料库；文档元数据固定 year、date、section（有则填）；导入后按年自动建子库 |
| 解析 | 新增 JSONL / Parquet 解析，字段映射复用 CSV 列映射（正文、标题、日期列）；不为每套写专门解析器 |
| 标注 | 英文 spaCy 分词词性（CPU 约每秒 1 万词，3 亿词约 8 小时）；中文 jieba；依存不做全量，按子库按需跑（无 GPU） |
| 存储 | 大语料模式：词只进 CWB 索引，tokens 表在打开标注校对时按文档物化；现状每词 132 字节，3 亿词直接入表约 40 GB，不可取 |
| 统计 | 分布统计默认字段改为年份、栏目；预计算词频表（cwb-scan-corpus）给频次、关键词、搭配用 |
| 增量 | bbc_news_alltime 月更数据进"BBC·增量"语料，季度合并一次重建索引 |
| 许可 | 语料元数据写来源与许可；标"仅限研究，不得再分发"；全文导出限摘录（KWIC 与句子级），管理员可关闭导出 |
| 脚本 | import_builtin.py 增加 xsum、bbc、cnn_dm、peoples_daily、news2016zh --source 人民,新华 子命令，记录许可与署名 |

硬件：磁盘预留 60 GB；两个 worker 并行导入；总机器时间约 1 到 2 天。

# 四 顺序与验收

| 步骤 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 1 管道 | JSONL / Parquet 解析与字段映射；标注级别选择（保留原标注 / 分词词性 / 依存按需）；大语料模式 | 用 XSum 全量验证：导入 ≤ 3 小时，字串查询首屏 ≤ 3 秒 |
| 2 英文报刊 | BBC 两套、CNN、Daily Mail | 三家 ready；按年分布图可用；关键词分析可选报刊作参照 |
| 3 中文报刊 | 人民日报（MNBVC）、news2016zh 人民与新华子集 | 同上 |
| 4 性能 | 预计算词频表；性能基线写入 doc/performance.md | 五类统计在 1 亿词上 ≤ 5 秒；完整计数 ≤ 20 秒或"计算中" |

# 五 风险

- 版权：研究数据集版权仍属报社，使用范围（仅校内、仅项目成员）需导师或学校确认。

- 下载：news2016zh 走网盘；Hugging Face 在国内下载慢，必要时用镜像。

- 质量：CNN/DailyMail 文本经过预处理（小写、去标点的版本不能用，取原文版本）；bbc_news_alltime 部分月份缺失。

# 六 待确认

- 第一批名单是否就是第二节六项。

- 研究数据集的使用范围由谁确认。

- 启动时间：当前批次（试用问题修复）之后。