# 高校语料研究工作台业务架构与开发计划

本文件明确首版业务边界、Pi 执行职责、开发顺序与验收条件。网页端优先，第一阶段完成三类真实数据源同步、语料检索分析和研究辅助；按 S0 技术验证启动，按 S8 综合验收交付。

# 1 业务架构与 Pi 运行基线

首版服务高校外语、翻译和语言学研究生。业务主线为来源发布、项目选材、固定快照、检索分析、证据复查和成果导出。数据同步进入第一阶段。系统内置“研究助手”是项目主要能力，研究助手工作台作为默认入口，集中研究任务、过程、材料、证据与成果。助手基于 Pi SDK 改造；检索、分析和笔记仍可独立手动使用，与助手调用复用相同业务能力。Pi 是实现基础，不作为外置产品或原生 Pi 界面交付。

本基线落实 Pi 选型与业务架构审查，明确 AI 执行归属、会话状态、双语关系、查询语义和索引复用。完整产品范围沿用 M01 至 M14 和 F001 至 F096。实现门槛见开发计划，页面与接口见前端规范。

## 业务边界

### 用户和首版研究流程

研究者拥有自己的项目，可以邀请编辑或只读成员。平台数据管理员维护来源目录、许可与同步；该角色不自动取得私人项目材料的读取权限。项目负责人也不能越过来源的导出或模型外发限制。

首版必须完成两条研究流程：

中英例句研究：从 Tatoeba 选择固定版本，检索双语例句，检查原始关系，在项目内修订一对一关系，保存证据及研究记录。

子库比较：选择可比的中文或英文材料，固定两个子库，计算标准化频率和关键词差异，从数字返回例句并导出方法清单。

第一条开发演示先贯通真实 Tatoeba 同步、项目挂载、私有 TXT 导入、检索、Pi 引用和 CSV/JSON 导出。三类来源、完整统计和其余首版能力仍须在阶段 A 验收前完成。

### 核心业务对象

| 对象 | 含义 | 必须保持的规则 |
| --- | --- | --- |
| 来源目录项 | 发布方、数据集或发现入口 | 目录可发现与全文可分析分别登记；聚合入口不重复计入库规模 |
| 来源发布版本 | 一次获取的文件、记录与许可凭据 | 固定 manifest、校验和、上游 ID 及版本，发布后不可原地修改 |
| 来源快照 | 来源版本经过确定处理流程形成的可分析材料 | 绑定正文、token 层、处理配置与索引 |
| 项目挂载 | 项目使用某个固定来源快照的授权关系 | 不自动升级；每次读取检查当前授权 |
| 私有文档修订 | 用户上传并处理的项目材料 | 固定正文与码点坐标，不改写旧研究输入 |
| 研究快照 | 共享挂载和私有修订组成的固定材料集合 | 固定成员、顺序、处理版本与元数据；同一实际修订去重 |
| 查询与分析运行 | 在明确输入范围上执行的方法 | 保存完整参数、统计单位、结果与完成状态 |
| 证据 | 原文位置或统计结果行的引用 | 原文与结果两类分别建模，访问时重新鉴权 |
| 研究笔记与成果 | 人工接受的记录及可下载产物 | AI 草稿与人工确认分开，导出保留来源与方法 |
| Agent 会话与运行 | 对话上下文及一次用户任务的执行 | 固定项目和发起人；会话历史不能替代业务事实 |

来源能力分别登记 discover、remote_query、fulltext_analysis、export、model_egress。允许下载不自动等于允许外发模型。来源撤回会限制旧快照访问，历史不可变不能成为继续展示撤回正文的理由。

## 服务职责

浏览器经 FastAPI 访问业务能力。Pi 通过内部 API 领取运行并调用工具；Celery 执行同步、索引、分析与导出；任务和结果状态由 PostgreSQL 保存。

| 服务或存储 | 唯一负责的事实或执行 | 接口边界 |
| --- | --- | --- |
| React + TypeScript + Vite | 展示项目、研究操作、工具进度和证据 | 只经 FastAPI；SSE 中断后重新读取持久状态 |
| FastAPI + Pydantic | 身份、授权、业务命令、状态转换、工具接口 | Node 与浏览器都不能直接绕过业务规则写项目结果 |
| SQLAlchemy + Alembic + PostgreSQL | 业务实体、运行租约、幂等记录、事件、结果引用 | 核心项目表使用复合约束与 RLS；共享来源使用独立域 |
| Node.js + TypeScript + Pi SDK | Agent 会话、模型循环、工具选择和流式输出 | 首版唯一 Agent 执行进程；通过内部 API 领取运行 |
| Celery + RabbitMQ | 同步、清洗、索引、统计、导出等后台业务任务 | 不启动第二套 Agent 循环；队列只是投递机制 |
| CWB/CQP 与字符位置索引 | 精确检索 | 共用规范化正文坐标，查询语义由本平台定义 |
| Stanza 与版本化语言管线 | 语言处理 | 保留来源已有 token/POS 层，模型结果不能覆盖人工确认 |
| pgvector | 语义资料发现 | 首版在授权范围内精确距离搜索，不提供语料频次答案 |
| S3 兼容对象存储 | 原件、正文、索引、会话归档、成果 | 私有对象键；读取通过业务授权，版本发布前完整校验 |

Pi 接入使用 @earendil-works/pi-coding-agent SDK，沿用其模型层；首版不另建 LangGraph 或第二套 Agent 框架。依赖版本与容器摘要在 S0 集成验证后锁定，不从上游 main 自动部署。Python 保持模块化业务工程，Node 是明确的 Agent 运行边界。

部署采用 Linux 与 Docker Compose，增加独立 agent-runtime 服务；数据库、队列及内部接口不直接暴露给浏览器。基础查询不依赖 GPU，模型服务可按部署环境外接。

## 数据同步与研究版本

来源连接器按确定程序执行。定时同步无需模型做决策；研究助手支持来源发现、状态读取和获准的业务操作，平台管理员可经手动入口或研究助手启动全局同步、治理目录、发布与撤回；普通用户只能执行其权限内动作。

阶段 A 必交 Tatoeba 中英直接句对、Wikimedia zhwiki/enwiki 正文、至少一个核准的 UD 树库。S0 锁定包、版本、许可、语言、抽样方法与容量；46 项来源登记继续维护实际接入状态。

发现版本 → 下载 → 校验 → 解析 → 质量检查 → 建立索引 → 原子发布

↓

项目挂载固定版本 + 私有上传 → 研究快照 → 检索与统计 → 证据与成果

下载和索引失败不能替代当前可用版本；更新发布不自动改变既有项目挂载。只有完整清单或官方撤回事件能判定上游删除。样本范围、排除记录和真实规模写入 manifest，不能把开发样本标为完整库。

私有上传在 S1 建上传会话和私有对象路径，S3 完成 TXT，S4 补齐 CSV、TSV、JSONL。私有导入与来源同步共用规范化、质量报告和快照构建规则，但不能混用存储身份和权限。

### 索引复用

首版有两条明确路径。整库挂载且正文、token 层、顺序、处理配置完全相同，复用不可变来源索引；子集或共享私有混合快照构建受配额限制的项目索引。首版不要求跨分片联合查询。

索引键必须包括索引引擎版本、字符或 token 单位、规范化配置、recipe 摘要、有序成员修订清单及各成员 token 层摘要，不能只用原文件内容 hash。可影响查询的元数据另存版本化清单，运行必须固定该清单；无法独立过滤的属性改变时重建索引。

物理索引可复用不代表访问授权可复用。每个项目仍有自己的挂载、快照及授权校验；复用检测不向普通用户泄露其他项目材料是否存在。

## 检索与统计契约

查询使用平台 corpus-query/v1 AST，不能把用户输入直接传给 CQP。字符路径支持跨分词边界的字串与字距；token 路径支持词项、词距及已有属性。两条路径返回同一正文的 Unicode 码点区间，采用左闭右开表示。

### 布尔过滤与命中跨度

首版使用“正向匹配 + 范围过滤”。界面和 AST 必须显式区分主查询与条件：

A AND B：主查询 A 的每个命中作为锚点，B 只检查同句是否存在；不产生 A、B 的笛卡尔积。

A NOT B：返回所在句没有 B 的 A 命中。

A OR B：按正文修订和起止跨度取并集；相同跨度只计一次。

纯 NOT B 没有正向锚点，首版拒绝并要求补充主查询。

默认布尔范围是同句，二次过滤可明确选择同段。上下文显示窗口不改变查询范围。

一句出现两个 A 和三个 B 时，A AND B 的命中数是 2、匹配句数是 1；B AND A 是 3。界面必须显示“主查询 A，条件 B”，不能用看似对称的布尔表达式掩盖锚点选择。高级任意嵌套布尔语法不在首版范围。

total_hits、matched_segments、matched_documents 分开返回。统计从完整选定范围计算，分页、双语展开行和抽样展示不改变总体分母。异步计数未完成时总数为 null，不能把已返回行数当全库总数。

### 双语关系与项目修改

共享 source_alignment_edges 固定在来源版本中，记录稳定的边 ID、两侧句段 ID 和来源证据。公共关系不可被学生项目修改。

项目通过 alignment_overlays 建私有覆盖层。层固定 project_id 与 snapshot_id，共享关系另记可选 source_release_refs；纯私有双语材料也可创建覆盖层，不要求挂载或基础来源边。追加提交记录 base_edge_id、操作、两侧端点、确认状态及修订号。新增关系没有 base edge，必须保存明确端点；替换、拒绝和确认必须引用可访问的基础边或项目边。所有端点必须属于项目固定材料范围。

研究运行固定 alignment_overlay_revision，不能读取“最新覆盖层”重算旧结果。来源升级后生成迁移候选，人工确认不自动跨版本继承。两个项目挂载同一来源，甲的修订不改变乙，也不改变甲的旧运行。

双语结果分别返回 matched_source_segments、matched_target_segments、matched_edges 和用于展示的 display_rows。一个中文句子对应三个英文句子时，中文唯一句数是 1、英文唯一句数是 3、关系数是 3。单语词频按唯一材料计数，关系层分析才按边计数。导出保留两侧 ID、边 ID、覆盖层版本和 counting_unit。

自动对齐作为后台业务任务，为共享或私有固定材料生成一对一句级候选、匹配分数、复查原因及未配对清单。项目保存候选和一对一修订，复杂多对多关系仍只读；AI 建议不能标为人工确认。任务、候选、算法基线及工具输入输出见研究助手业务能力与工具契约。

## Pi 会话与业务执行

### 状态权威和首版接口

Pi SessionManager 维护最终模型上下文及分支，PostgreSQL 维护业务运行、授权、任务和成果。会话转录归档到私有对象存储，数据库保存归档指针与校验摘要。界面消息表只作投影，不重新拼装另一份权威上下文。

| 对象 | 最小字段和约束 |
| --- | --- |
| agent_sessions | session_id、workspace_id、scope_kind、project_id（project 作用域必填）、owner_id、input_scope、scope_digest、resource_manifest、pi_version、context_archive_ref、context_hash、active_run_id、lease_epoch；首版每个用户自己的会话，不共享多人续写 |
| agent_runs | run_id、session_id、actor_id、input_scope、scope_digest、policy_epoch、state、attempt、lease_token、model_config、deadline、budget、final_result_ref |
| tool_invocations | invocation_id、run_id、pi_tool_call_id、tool_name、schema_version、args_hash、scope_digest、state、job_id 或 result_ref；稳定 invocation_id 为幂等主键 |
| agent_events | run_id、event_id、sequence、kind、payload_ref；同事件重复写入幂等，SSE 序号单调 |
| agent_run_jobs | run_id、invocation_id、job_id、ownership、cancel_policy；区分专属任务与复用任务 |
| session_evidence_refs | session_id、来源修订或结果引用、policy_epoch；覆盖消息、工具结果及摘要依赖 |

浏览器创建会话、提交消息、取消与重连均经 FastAPI。内部 API 按领取、心跳、事件提交、工具调用和结束运行分别设计，所有写入验证 run attempt 与 lease token。Node 首版通过内部长轮询领取待执行 Agent 运行，不直接消费 Celery 协议。

会话作用域为 account、platform 或 project。登录用户可在 account 会话创建项目；平台管理员可在 platform 会话执行目录、同步与策略管理；项目只读成员可创建 project 会话执行获准的查询，每次写入单独鉴权。平台权限不赋予私人项目读取权。

会话创建时绑定 input_scope 与 scope_digest。切换快照或材料范围必须新建会话，旧消息与工具摘要不带入；已有 run 的输入范围保持不变。提交消息时的范围与会话绑定范围不一致，返回 409 SESSION_SCOPE_CHANGED。

创建项目、快照或覆盖层修订后，旧 run 仅取得新 ID、计数和 scope_effect，不读取新范围正文。若用户已经授权后续分析，服务端保存仅含目标引用、业务步骤、结构化参数和原授权引用的 continuation_intent；旧 run 完成并关联 next_session_id，宿主重新鉴权、创建新会话并重新读取材料。网页可连续展示任务链，Pi 不继承旧正文、消息或摘要；旧排队消息不得自动迁移。完整衔接见工具契约。

内部执行凭据由服务端生成，绑定 actor、scope_kind、project（项目作用域）、session、run、允许工具、数据外发范围、有效期及租约。模型仅提供工具业务参数，不能指定或扩大执行身份。每次工具调用和发布仍校验当前权限，凭据的旧授权快照不能绕过撤回。

### 单写与恢复

同一 session 同时只有一个执行租约和一个活动 run。普通新消息在忙碌时返回 409 SESSION_BUSY；首版提供明确的 follow-up 队列，消息持久化后由当前执行者在运行结束后消费。用户排队消息不能同时成为当前 run 的 steer；首版网页暂不开放 steer 控件。

接管会话必须先确认旧租约过期，再提升 lease epoch。会话暂存目录按 session 和 attempt 隔离；归档采用不可变对象加数据库条件切换指针，旧进程不能覆盖新上下文。恢复使用 Pi SessionManager 的受支持导入或打开方式，不能仅修改 agent 内存消息。

服务重启从最近完整会话检查点恢复；对已登记工具先核对业务执行结果，再补回工具结果。没有可靠检查点或不明确的模型请求进入 WAITING_REVIEW，禁止猜测历史并重放写操作。模型文本增量可以丢弃后重建，已发布业务成果不能丢失。

### 工具调用与长任务

研究助手调用当前用户有权限的全部已上线业务能力，包括创建、编辑、执行、修订、任务控制和管理能力。M01 至 M14 的业务动作随模块同批注册，后续 F001 至 F096 能力上线时同批接入。注册表显式映射同一个后端 command/query，不提供万能 API 或通用 shell。完整能力表、输入输出及权限见研究助手业务能力与工具契约。已授权且目标明确的可逆写入直接执行，破坏性或目标不明的操作核对具体影响；用户明确核对的内容才可记录人工确认。工具进入调用前，服务端登记 invocation_id 并固定参数摘要。网络重试和恢复沿用该 invocation_id；同 ID 不同参数返回冲突。

工具结果统一为四类：

| 状态 | 必须返回 | 后续行为 |
| --- | --- | --- |
| succeeded | result_ref、evidence_refs、方法与版本摘要 | Pi 可读取结果并解释 |
| accepted | job_id、受限任务引用 | 等待或查询同一任务，不重新提交 |
| failed | code、可读原因、retryable | 按明确重试策略处理 |
| unknown | invocation_id、核对入口 | 查询原调用状态；禁止盲目重试写操作 |

模型在恢复后生成新的 tool call ID，不等于新的用户写入意图。笔记草稿、导出等写入同时绑定服务端分配的 action_id；恢复沿用原 action。新参数或重新生成成果形成显式新动作，不能靠工具调用 ID 改变绕过去重。

同步、索引和统计的耗时工作留在 Celery。Pi 的 HTTP 工具只提交任务、等待受限状态或取结果；必要结果尚未完成时，业务运行进入 WAITING_JOB。恢复后按 job_id 接续，不让模型持续空转轮询。

### 完成与取消

业务运行状态至少包含 QUEUED、RUNNING、WAITING_JOB、WAITING_REVIEW、CANCEL_REQUESTED、CANCELLED、SUCCEEDED、FAILED。普通工具失败可以由 Agent 处理；只有业务发布条件满足才能成功。

Pi 的低层 agent_end 不作为业务完成事件。收到 agent_settled 后，仍需核对租约、取消状态、必要工具结果、引用和最终产物；会话检查点与结果引用持久化后，FastAPI 才在条件事务中发布 SUCCEEDED。排队的下一条用户消息开启新的 run。

取消先写业务账本并拒绝新工具，再通知 Pi abort。专属且可取消的子任务收到取消请求；被其他运行复用的任务只解除当前等待。所有取消都保留此前已发布成果；迟到事件和输出不能把取消状态改成成功。用户关闭网页仅断开订阅，不触发取消。

### 资源加载和权限变化

SDK 资源加载器只装入本项目审核的工具、提示词和 Skills。显式设置模型、凭据、会话目录和工具集合，不自动扫描服务器用户目录、上传材料中的 .pi 配置或任意扩展。首版不开放通用 bash、文件编辑、任意脚本和第三方扩展安装。

每次模型请求前检查项目、来源及模型外发策略。权限 epoch 改变时重新验证；撤回依赖或外发权限变化的会话立即暂停，历史回放也受限制。首版采用保守恢复：从仍有权限的材料引用创建净化后的新会话，旧摘要与旧工具正文不得复用。

每个模型请求登记证据依赖和实际外发记录；检查与外发在宿主侧串行控制，撤回阻止后续请求。已发往外部模型的内容不能承诺远程收回，按原有来源策略处理。未能精确追踪摘要依赖时，将整个会话标为受影响，不能假定摘要无敏感内容。

## 开工约束

S0 先验证真实来源包、中文查询语义和 Pi SDK 最小集成。S1 完成服务与状态契约，S3 交付第一条真实研究流程；每个阶段同批接入对应业务工具，S7 验证跨模块组合任务和完整 AI 场景。详细任务、依赖和验收见首版开发计划。

## Pi 官方接口依据

以下接口行为依据官方当前文档核验于 2026 年 10 月 15 日；实现须针对 S0 锁定的版本验证：

Pi SDK：会话与 SessionManager、忙碌时消息处理、事件订阅、资源与工具配置。

Pi 显式配置示例：宿主显式提供资源加载器和会话依赖。

Pi 扩展：工具注册与生命周期扩展。

本平台的多租户授权、业务账本、幂等、取消传播与成果发布规则由以上业务契约定义，需要本项目实现和验收。

# 2 首版开发任务与验收

按业务架构与 Pi 运行基线启动网页端开发。第一条可演示流程是：真实 Tatoeba 同步、项目挂载、私有 TXT 导入、精确检索、研究助手引用、笔记及基础导出。研究助手是基于 Pi SDK 改造的系统内置主要能力，默认工作台集中会话、任务过程、材料、证据与成果；检索、分析和笔记保留独立手动入口，复用同一会话与业务能力。SDK、Node 宿主及服务边界不变。第一阶段最终交付仍包含全部 M01 至 M14，以及三类来源真实接入。

2026 年 10 月 16 日已开始 S0 技术验证和基础工程准备，结果见 S0 验证记录及对应 Word。来源探测、契约子集、查询原型、真实 Pi SDK 固定模型桩和基础应用工程已落盘；S0 尚未整体验收通过。既有 UI 原型仍为确定性模拟；S1 邮箱登录、项目及成员权限已经真实 PostgreSQL 集成验证，上传校验任务也已通过 10 项真实依赖集成测试；运行服务的 6 组独立 HTTP 检查和真实浏览器上传、刷新、退出回归通过。来源目录和管理员修订已通过真实数据库、HTTP 与浏览器验证；Pi 受限执行凭据、单写租约和调用账本已通过真实 PostgreSQL 与 SDK／HTTP 固定模型验证；私有不可变检查点通过 9 项真实数据库／存储测试及 2 项格式测试，两个独立 Node 进程的已完成会话接续验证通过。S2 已接入管理员 Tatoeba 全量获取、私有暂存和差分任务；S3 已验证完整持久索引、私有归档及受限来源发布／整库挂载链路；真实 D12 尚待许可核准；项目研究快照、查询及稳定结果已通过受限验收，生产 Pi 业务工具仍未开放，发布以验收结果为准。

## S0 当前推进状态

2026 年 10 月 17 日，用户确认目前没有独占环境，先继续本地开发。当前共享环境用于功能、权限、计算正确性及受限容量验证；正式独占环境的性能门槛继续保留待验，不作为后续本地功能开发的前置阻塞，也不以共享环境结果替代正式验收。

| 任务 | 已有证据 | 尚需完成 |
| --- | --- | --- |
| K01 来源与样本 | Tatoeba 固定 10000 直接句对；Wikimedia 中英完整固定分片校验、各 1000 篇抽样，分别 972／996 篇受限清洗映射；UD 固定提交与测试集 | 中英完整正文覆盖、UD 底层文本及部署许可、来源发布和模型外发仍待核准；受限子集不等于完整渲染 |
| K02 业务与接口契约 | 143 个动作登记与基础 Schema；已实现子集接入 OpenAPI、类型客户端和授权，兼容模型协议扩展后契约 63 项通过 | 其余逐动作输入与业务规则；已实现目录与 Pi 运行基础；线性完整检查点已通过受限验证，运行中恢复和模型外发另验 |
| K03 Pi 宿主验证 | SDK 1.3.0 与 Node 24.15.0；真实 PG 10 项单写、授权、取消与调用账本测试；真实 SDK／HTTP 固定模型验证；9 项真实检查点测试和双进程接续通过 | K09 已实现常驻宿主和可靠 WAITING_JOB 接续，实际链路验收见下节；任意崩溃恢复、材料范围、模型外发及真实模型质量另验 |
| K04 检索验证 | 字符千万码点 P95 2.827 秒；分离后 CWB 千万 token 普通首屏 P95 1.361 秒；真实 UD 1964 句、40407 词的坐标属性及 42 次查询核对一致；身份配额契约通过 | 高频 gap 首屏 3.282 秒；S3 生产构建、授权与并发配额按本轮结果另列；正式独占环境仍待验收；原始失败报告保留 |
| K05 基础工程 | 既有 Compose 连通和 RLS 样例通过；S1 新增独立数据库角色、认证项目迁移及 9 项真实 PostgreSQL 认证权限测试 | 上传任务 10 项真实依赖测试通过；生产 Pi 委托与远端 CI 继续验收 |

正式性能门槛仍为独占 Linux 8 vCPU、32 GiB RAM、200 GiB 可用 SSD。本机 Docker Linux 引擎可用，但与已有容器共享 16 CPU 和约 23.1 GiB 内存，不满足既定正式实验条件；不据此降低样本量或改写通过门槛。

本轮补证分别保留原 Python PositionIndex 三规模、字符优化、CWB 全 dump 和首屏／计数分离报告，不混用引擎和计量口径。分离后五会话的首屏与计数进程真实并行竞争资源，尚未完成的总数保持未知；千万 token 普通完整计数最大 2.501 秒，高频完整计数 3.533 秒。身份兼容及实测字节准入只是可执行契约，不代表生产授权、原子配额预留或发布。中英清洗保留可追溯文字子集，不宣称完整渲染；英文两次旧传输失败保留，新有界分段恢复经整包官方校验后完成全片抽样。证据及复跑入口见 S0 验证记录。

S0 已完成对齐模型候选调查、固定文件摘要和 MiniLM 离线 CPU smoke，并补 100／500／1000 句每侧的真实本地模型容量实验：run_local 用时为 5.537／9.984／21.632 秒，峰值 RSS 为 558.82／581.87／786.85 MB。样本由 Tatoeba 直连句对按固定顺序拼接，不能代替真实领域文档或独立质量金标；领域质量、阈值与正式容量仍待验收。S6 才交付完整自动对齐、修订和成果流程。

后续 WMT19 公开新闻评估固定抽取 64 篇完整文档、800 对片段，未调整既有模型与阈值。test 原选 681 对中，15 篇共 199 对因超长片段整篇拒绝；实际处理 482 对、产生 476 对正确参考候选，含拒绝的选集召回为 69.897%。这补充了真实文档参考证据，但上游提供分句、训练重叠未排除，不是独立项目领域金标，domain_quality_status 仍为 NOT_VALIDATED。原始拒绝和分母不隐去，来源发布与模型外发仍待核准。

S1／K06 已贯通真实登录、创建或进入项目、私有单文件上传会话、complete 创建持久校验任务，以及任务读取、取消与真实校验结果。止于已校验的暂存材料，不标为可检索 READY。认证与项目部分已实现：Argon2id、摘要会话、Cookie／CSRF／Origin 校验、退出和停用失效、owner／editor／viewer 及平台管理员隔离，真实 PostgreSQL 9 项测试通过。账号由隐藏输入的 CLI 初始化；运行角色无表所有权或管理员权限。上传及任务账本沿同一事务身份与撤权锁集成，真实版本化对象、outbox、RabbitMQ／Celery 消费及校验发布已通过 10 项测试；独立 HTTP 与浏览器端到端回归通过；材料止于 VALIDATED。来源目录已落库并支持授权修订；Pi 的受限身份、固定空材料范围、调用账本和单写租约已验证；新增私有完整检查点、账本对照及条件成功发布；已完成会话的双进程接续通过，第二次运行保留项目结果且零工具重放。未知调用或不可靠上下文仍进入 WAITING_REVIEW，不自动重放写入；可靠 WAITING_JOB 接续与常驻宿主推进状态见 K09；任意运行中崩溃与生产模型外发另验，尚不交付生产委托与正式研究流程。正式独占性能、真实领域质量、来源许可和完整正文覆盖保留未通过门槛，实验脚本不等于生产能力。

## 首版范围

| 功能 | 第一阶段交付 | 负责步骤 |
| --- | --- | --- |
| M01 来源目录 | 46 项登记、分类、入口、版本、能力与实际状态 | S1、S4 |
| M02 真实同步 | Tatoeba 中英、Wikimedia zh/en、一个核准 UD 树库；校验、更新检查、恢复 | S2、S3、S4 |
| M03 账号项目 | 负责人、编辑、只读及管理员；共享挂载和私有材料隔离 | S1、S3 |
| M04 上传清洗 | TXT、CSV、TSV、JSONL；来源 XML/CoNLL-U；质量报告与精确去重 | S1、S3、S4 |
| M05 子库快照 | 固定成员、元数据、来源与处理版本，保存筛选范围 | S3、S5 |
| M06 中英查询 | 字符、词项、短语、明确锚点的布尔过滤、字距词距、受限正则及已有属性 | S0、S3、S5 |
| M07 上下文结果 | KWIC、句段、出处、排序、二次筛选、收藏、抽样、保存查询 | S3、S5 |
| M08 基础统计 | 字频词频、文档频率、标准化频率、2 至 4 元词组、窗口共现及 logDice | S5 |
| M09 子库比较 | log likelihood、log ratio、年份体裁来源分布及双查询比较 | S5 |
| M10 双语研究 | 双向检索、共享或私有材料自动一对一对齐候选、项目修订与确认，复杂关系只读 | S3、S6 |
| M11 内置研究助手 | 当前权限内全部业务动作调用、查询草稿、证据问答、统计解释及笔记草稿 | S0 至 S7 随业务同批 |
| M12 成果导出 | CSV、XLSX、SVG、DOCX、JSON 方法清单；版本与证据可回查 | S3 最小导出、S6 完整交付 |
| M13 任务撤回 | 进度、取消、有限重试、恢复、来源撤回及受影响会话暂停 | S1、S2、S4、S7 |
| M14 部署验收 | Linux 部署、恢复、权限、真实来源、查询与统计验证 | S0 建基线、S8 综合验收 |

OCR、通用 PDF/DOCX 导入、完整 CQL、复杂标注、多译本、音视频、实时协作与任意脚本执行保留后续阶段。XLSX 导出不填背景色，标题使用宋体；成果文件不添加无关小字。

## S2 Tatoeba 当前实现

K07 已实现固定 D12 连接器、平台同步任务账本、事务 outbox、真实后台进度、取消及有限人工重试。完整中文、英文和直接关系三包共 37,141,424 字节，全部句子保留原文、稳定 ID、当前 owner、时间与句子链接；本轮不是把 S0 的 10000 对样本改标为全库。全量解析得到 2,127,898 句和 78,089 条有效直接边，199 条缺端点关系明确排除并计数。

原件、全量派生文件、差分数据库、质量和许可依据以私有对象版本保存。同步任务成功只表示 acquisition 已校验，结果为 VALIDATED，searchable 为 false；catalog 发布版本仍为空。管理员权限、固定来源身份与租约在最终登记事务再次核查；网络版本变更不能重试拼接。两次真实 HTTP／常驻 Worker 全量同步及各 13 对象校验通过，再次差分为 0；早期第二次获取失败另保留。部署验收与既有门槛见验证记录。

S3 已以固定 acquisition 接入持久索引构建；已补固定来源核准、发布与项目整库挂载，已接项目精确查询与 KWIC，私有 TXT 与混合快照已补后续验收，下一步继续研究成果。来源许可批准、生产 Pi 委托、正式独占性能与领域质量门槛保留；三类来源的完整阶段交付不因 D12 暂存成功而完成。

## S3 全量索引当前实现

K08 已新增固定 acquisition 的流式字符索引、CWB 词形索引和私有构建任务。完整成员、原文、直接边与坐标保存在实际文件中；manifest 只保留摘要和计数。中文采用固定 jieba 字典且关闭 HMM，英文采用固定 Treebank 跨度分词；只提供精确原文 form，不宣称 POS、lemma 或领域分词质量已验收。

管理员索引任务包含固定输入、事务幂等、活动字节预留、outbox、租约、取消和有限重试；成功结果为 INDEXED，尚非发布或 READY。9 项真实依赖测试已通过；完整引擎构建保留全部 2127898 句与 19660489 词项，新进程全量坐标及 20 查询核验一致。16 日原始字符无命中确认最长 38.873 秒，后续读取优化见下段；运行服务索引任务用时 436.672 秒，私有包回读解包、子进程重开、重复请求复用和浏览器刷新回归均通过，未新增目录发布版本。S3 的混合快照后续验收见下节，笔记及导出继续逐条完成；来源许可、正式独占容量、领域质量和生产 Pi 委托门槛保留。

2026 年 10 月 17 日补齐固定 acquisition 的来源核准、不可变发布和项目整库挂载。独立测试来源的两份各 4 句输入经真实 parser、CWB、PostgreSQL 和版本化对象存储贯通；实际 HTTP、浏览器及撤权后拒绝读取验证通过。发布不会让既有挂载自动升级，viewer 仅可读，平台管理员不越过项目权限。真实 D12 仍待核准；项目查询、混合快照和私有 TXT 解析后续切片见下节，笔记及导出继续接入，生产 Pi 工具保持未开放。

字符 reader 在不重建索引、不改变 recipe 与语义的前提下改进候选定位。完整 2,127,898 句和 19,660,489 词项重新核对，原 20 查询的三项计数、首 50 跨度与 KWIC 全部一致。共享 4 CPU／8 GiB 单次顺序核验中，字符首屏最大 0.112 秒、完整计数最大 3.747 秒；词项分别为 1.246／1.512 秒。保留 16 日慢基线与中间实验，不以此次测量替代独占环境、20 次／5 会话的正式性能验收。

## S3 研究快照与查询当前推进

从单个整库挂载建立独立固定研究快照，复用已校验索引；首屏与完整结果分为两个持久任务，完整结果按 32 字节跨度记录归档后提供稳定分页和真实上下文。API 只读映射共享私有缓存，显式恢复固定对象，不在每页重下索引或重新执行查询。字符与基础 form 查询保持原文码点、重叠和句界语义，该基础切片不含私有 TXT 和混合成员；其后续实现见下节，POS／lemma／正则及条件过滤仍待接入。

完整既有 Tatoeba 索引的 20 条查询、全部有序跨度摘要、三项计数及新进程 180 次分页／上下文检查通过；共享原生 Linux 磁盘单次字符首屏／完整跨度写入最大为 0.070／6.512 秒，词项为 1.041／7.058 秒。Windows 共享盘 CQP 完整导出超时独立保留。后台 9 项真实 PostgreSQL／S3／CWB 集成及 52 项相关回归通过。独立 62 句测试来源实际 HTTP 返回 120 个命中、60 个句段和 60 个导入句记录，按 50／50／20 分页；8 类 12 条响应通过 Schema，浏览器快照准备、viewer 查询、零结果、上下文、刷新历史和撤权清空均通过。测试清理 26 个来源对象版本、3 个查询结果版本和 4 个缓存目录，无临时 SQL 记录残留。此基础切片不批准真实 D12；私有 TXT／混合快照的后续结果见下节，该查询基础切片当时未包含笔记与导出，后续成果结果见下节；Pi 材料查询继续单独验收，不把 S3 全阶段标为完成。

## S3 私有 TXT 与混合材料当前推进

已实现严格 UTF-8 TXT 的完整 canonical、不可变修订描述和可追溯句段；仅去除一个开头 BOM，换行与 Unicode 原样保留。纯私有、共享＋私有和多个来源成员构建同一项目索引，固定 actual revision，区分真实文件数与来源导入记录数。查询坐标改为完整 canonical 修订码点，context_start_cp 支持句段高亮，私有材料不伪造来源 URL；既有单来源索引保持兼容。

独立 Linux 4 CPU／8 GiB 检查已通过 parser 5 项与真实 CWB 项目索引 6 项，共 11 项；中英文多句文件、相同文字不同文件、修订去重、全文坐标及完整计数均有独立断言。既有 2127898 句完整包以新进程执行 4 条代表查询，完整跨度摘要和计数保持一致，未重建或下载全库。后台任务、固定对象归档、项目权限、纯私有／混合实际 HTTP 和浏览器链路已通过受限验收。纯私有快照含 2 文件、5 句段、12 词项，Hello 查询得到 5 命中／5 句段／2 文件；混合查询得到 125 命中／65 句段／62 文档单位，其中 60 个来源记录与 2 个私有文件，三页为 50／50／25。viewer 可查询但不能导入或建快照；来源撤权清空混合结果及上下文，纯私有快照撤权后仍实际完成 5／5／2 查询。最后私有材料 10 项与 Pi runtime 10 项共 20 项真实回归通过，14 类 36 条实际 HTTP 响应通过 Schema；测试对象及目标缓存均已精确清理。该私有材料切片当时未包含笔记与导出；本批成果结果见下节，双语研究与生产 Pi 材料工具仍为后续范围。

## S3 证据 笔记与导出当前推进

本批接入固定命中证据、不可变研究笔记修订与完整查询／笔记 CSV 和 JSON 成果。查询导出保持固定输入顺序、原始引用及每个运行的准确计数，CSV 采用表格与方法 JSON 的 ZIP 成果包；来源需要独立 export 核准，不以可检索索引替代可导出许可。生成引擎 11 项测试及既有完整包的 76 条真实持久命中核对通过，后台权限和故障边界 8 项真实依赖测试、完整运行 HTTP 链路通过；浏览器已验证笔记新修订、人工采纳、历史读取、固定旧版下载摘要、尾命中原文与码点、viewer 只读及独立导出／全文撤权；已选失权内容清除，纯私有成果仍可访问，临时对象与目标缓存精确清理。未保存修改的离开确认框尚未完成实际浏览器检查。完成该切片不表示双语关系修订、子集比较、完整统计或生产 Pi 材料能力均已交付。

## K09 运行基础当前推进

已实现持久用户消息、默认未配置的常驻单并发 Node 宿主，以及 settled 后保存可靠 WAITING_JOB 检查点、同 run 新 epoch 恢复和原业务任务报告读取。提交与恢复分别绑定原始消息和服务端接续标记；未知调用不重放，失败任务不自动重启。凭据续期受 900 秒活动段约束，等待总期限为 24 小时；只有最终成功才切换会话 latest。

迁移 0014 及 29 项专项检查已通过（27 项真实依赖、2 项格式），默认宿主实际运行且未配置时不领取；K09 定向 Node 7 项和 TypeScript 检查通过。相关业务回归 33 项与独立认证 9 项通过。真实跨进程上传任务接续及 7 类 10 条 HTTP 响应通过，浏览器验证排队刷新、取消、常驻 fixture 完成、账号／项目范围切换与历史恢复。默认未配置状态已恢复并禁止发送；上述受限切片不等于完整 K09 通过。用户已有兼容 OpenAI 的服务；内置两种兼容协议接入已实现，当前以本机合成端点验收，真实服务仍待地址、模型及协议，尚未接通。材料范围、来源模型外发和研究质量继续分别验收，生产工具保持关闭。

### 兼容模型协议切片

兼容模式复用同一 Pi 运行生命周期，固定协议、地址、模型与限制的配置摘要；旧会话不能在不同配置下继续执行。模型密钥仅供 Node 使用，API 不读取；默认未配置仍禁发，配置可受理不等于宿主已就绪。SDK 内置适配器承担文本、分片工具调用和 SSE，固定端点与重定向限制、请求总期限、每活动段 16 次请求及安全错误代码已实现。

两协议的本机合成 SSE 与真实后台任务接续均已通过，两个独立进程保持原 job／action，仅恢复读取报告；每协议 7 类 10 条 HTTP 响应通过。Node 72 项通过；后台分轮修复与最终复验覆盖 37 个独立用例，保留早轮失败，不冒称一次全过。详细检查数字与边界见验证记录。真实服务配置、非空材料 scope、来源模型外发和研究质量仍待验收。继续本地开发，独占环境正式性能门槛保留，不因此暂停功能推进。

## 开发顺序

| 步骤 | 依赖 | 交付和通过条件 |
| --- | --- | --- |
| S0 契约与技术验证 | 无 | 锁定来源包、查询语义、Pi SDK 版本及最小运行方式；完成小样本准确性与容量验证，形成可重跑实验；固定全能力注册表和作用域接续，验证私有双语对齐模型、质量与容量 |
| S1 基础工程与运行契约 | S0 的相关契约通过 | React、FastAPI、PostgreSQL、对象存储、RabbitMQ/Celery、Node/Pi；账号项目、研究助手主工作台与独立工具入口、任务账本、上传会话、来源目录；account/platform/project 作用域与只读成员助手可用；对应账户、项目、目录、上传和任务读写工具跨服务调用通过 |
| S2 第一类真实获取 | S1 | 获取 Tatoeba 实际文件，解析句子与边，保存 manifest、许可和质量报告；失败与重试不会污染旧版。索引未完成前材料保持暂存或已校验状态，不能标为可检索 READY；管理员同步与连接器工具同批注册 |
| S3 第一条研究流程 | S2 | 建索引并发布 Tatoeba 可分析版本；项目挂载、私有 TXT、混合快照、基础字符和词项检索、KWIC、双语跳转、Pi 真实工具与笔记、CSV/JSON 最小导出；挂载、上传、快照、检索、笔记和导出同批接入助手 |
| S4 来源与导入覆盖 | S3 | Wikimedia zh/en 与核准 UD 树库真实同步；CSV/TSV/JSONL 私有导入；质量报告、撤回、三类版本检查与恢复；元数据、词典、连接器、升级与撤回工具同批接入 |
| S5 专业检索与统计 | S3 | 补齐 M06 至 M09，完成全部 200 条查询金标及统计独立参考；双语计数与通用统计分开；纳入排除、语义发现、检索和统计工具同批接入 |
| S6 双语修订与完整成果 | S5 | 自动一对一对齐、纯私有及共享材料覆盖层、并发修订、固定分析版本、净化会话接续、全部 M12 导出、项目备份恢复和来源署名；对应工具同批交付 |
| S7 完整研究助手能力 | S5、S6 | 跨模块任务编排、解释与问答、研究 Skills、模型策略与限额、模型故障处理、跨项目隔离、撤回上下文、会话与业务任务恢复；核对全部首版动作覆盖 |
| S8 综合验收 | S4、S6、S7 | 三类真实来源、两个研究案例、私有对齐闭环、恢复和权限、性能基线及全部 M 项与首版 F 子项工具覆盖通过 |

S4 与 S5 可在 S3 后并行。Pi 基础接入在 S0/S1，真实检索工具在 S3，每项业务同批接入工具，完整组合场景在 S7；不能拖到 S7 才验证 Node 与 Python 的契约。

准备阶段原估算 2 至 3 周，阶段 A 原估算 12 至 16 周，假设领域/产品 1 人、前端 2 人、后端 2 人、NLP/AI 2 人、测试 1 人持续投入。新增 Pi 恢复、全业务工具和自动对齐的实现成本与字符索引成本在 S0 实测后重估；以上是角色与容量假设，不是已确认的人员安排或交付承诺。

## 第一批可执行任务

| 任务 | 主要负责角色 | 依赖 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| K01 固定来源与研究样本 | 数据工程、领域 | 无 | 三类来源的真实版本、文件清单、校验依据、许可与署名、实际下载可达性；Tatoeba 确定抽样种子及 ID 清单 |
| K02 固定业务与接口契约 | 后端、AI | 本基线 | source/snapshot/evidence/session/run/invocation/job 关系；查询 AST；错误码；异步工具结果；来源与私有修订桥接；全能力注册表、三种作用域、授权确认和 continuation_intent |
| K03 验证 Pi 宿主 | AI、后端 | K02 Agent 部分 | 锁定 SDK 与 Node 版本；显式工具/资源加载；只读测试工具、事件持久化、双实例单写、崩溃后恢复；测试结果不能当业务检索成果 |
| K04 验证检索引擎 | 检索、领域 | K01、K02 查询部分 | 受限查询解释器、字符位置索引原型、CWB 适配；独立金标与固定硬件实验；具体通过条件见下表 |
| K05 建立基础工程 | 前端、后端 | K02、K03 与 K04 相关结果 | 开发命令、锁文件、Compose、迁移、健康检查、同源 API、权限样例和 CI；不把示例配置当生产凭据 |
| K06 建立可靠任务与上传会话 | 后端 | K05 | outbox、幂等、租约、取消、任务事件；私有对象路径与上传会话；重复投递和响应丢失用例 |
| K07 打通 Tatoeba 同步 | 数据工程 | K01、K06 | 官方包下载解析、源句与边、质量报告、差分；中断重试；索引前不可检索 |
| K08 打通材料与查询 | 后端、检索、前端 | K04、K07 | 索引发布、挂载、私有 TXT、混合快照、最小 KWIC、来源定位和跨项目拒绝 |
| K09 连接 Pi 真实研究工具 | AI、后端、前端 | K03、K08 | 按能力契约接入 S1 至 S3 已交付业务的全部工具，包括创建、挂载、导入、快照、查询、笔记、导出和任务控制；主工作台与手动工具复用会话及运行，例句引用、断线恢复、只生成一次笔记草稿；会话绑定范围，换范围新建会话，范围不符返回 409 SESSION_SCOPE_CHANGED |
| K10 交付第一条演示流程 | 全组 | K09 | 干净环境启动，从真实同步到研究笔记、CSV 与 JSON 方法清单；演示数据与环境可重复构建 |

K01、K02 可以并行；接口相应部分冻结后启动 K03 与 K04。K05 可先准备工程目录与开发环境，依赖相关验证通过后才固化正式实现。先验证纵向流程，再铺开页面和连接器。

## 建议工程结构

apps/web/                   React 页面与交互

services/api/               FastAPI 业务模块、HTTP 与内部接口

services/agent-runtime/     TypeScript Pi 宿主、工具适配与会话恢复

workers/                   Python 同步、索引、分析与导出任务入口

contracts/                 OpenAPI、工具 Schema、事件与错误码

pipelines/                 来源连接器与版本化处理配置

tests/golden/              独立预期查询及统计样本

tests/integration/         权限、版本、租约、幂等与恢复

tests/e2e/                 两条研究流程

deploy/                    Compose、部署和备份说明

doc/                       正式 Word 文档与 Markdown 维护源

这些工程目录已经建立；其中未上线模块仍按阶段验收。Node 使用手工维护的共享类型客户端调用 Python API，业务权限与统计规则不在两种语言里重复实现。

## 检索验证门槛

以下是 S0 实验的工程门槛，尚非实测性能。基线为独占 8 vCPU、32 GiB RAM、至少 200 GiB 可用 SSD 的 Linux 环境；保存 CPU 型号、磁盘类型、容器限制与数据 manifest。若实际环境不同，先登记新的实验基线再比较，不能静默降低测试范围。

| 项目 | 样本和方法 | 通过或调整条件 |
| --- | --- | --- |
| 查询正确性 | 最终 200 条金标覆盖中英文、Unicode、重复、重叠、跨词字串、句界、布尔锚点及缺失属性；预期来自手工或独立参考实现 | S0 已实现语法子集全部整数一致；S5 补齐 200 条。未通过的语法不能对外标为可用 |
| 基准数据 | 先 100 万 token，再 1000 万 token，另记录真实字符数；中文字符基准至少 1000 万 Unicode 码点 | 同一固定 manifest、recipe 和查询集，记录完整包或抽样；不得换小样本代替大样本报告 |
| 普通查询 | 预建索引后，至少 20 条不同选择率的字串/短语和 token 查询，5 并发，预热后每条 20 次 | 首屏 P95 不超过 3 秒；普通查询完整计数不超过 30 秒。冷启动另报 |
| 高频字距 | 固定一组高频字对、0 至 8 字间距、同句约束，计算完整命中与数量 | 每条完整计数不超过 120 秒；超出交互预算显示异步状态，不返回伪总数 |
| 索引构建 | 1000 万 token 与中文字符基准分别构建，统计包括映射文件 | 单次构建不超过 30 分钟、单任务峰值内存不超过 20 GiB、单次新增索引及临时文件峰值不超过 120 GiB |
| 复用与子集 | 相同完整来源两项目挂载；另建子集和私有混合快照 | 完整兼容索引复用；子集遵守配额；复用不跳过项目授权 |

达不到门槛时，保留准确性约束，调整索引实现或明确修改试点容量并重新执行实验。禁止改成语义召回、截断总数或无说明抽样以通过验收。首版真实来源容量最终由 S0 实验、来源包和成本共同确定。

## 必须通过的业务与恢复案例

| 编号 | 场景 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 句子中两个 A、三个 B | A 为锚的 AND 返回 2 个命中、1 个句子，OR 按跨度并集，纯 NOT 拒绝 |
| A02 | 一句中文关联三个英文句子 | 中文句数 1、英文句数 3、关系数 3；中文词频不随展开行翻倍 |
| A03 | 两项目挂载同一来源，甲修改关系 | 乙、共享来源和甲的旧分析结果均不变 |
| A04 | 同项目挂载共享来源并导入私有 TXT | 能构建混合快照；其他项目不能读私有内容、查询结果或证据 |
| A05 | 两个 Node 实例或两个标签页竞争同会话 | 单写；忙碌行为明确；旧租约不能提交会话归档或最终答复 |
| A06 | 后端已提交导出，但 HTTP 响应丢失 | 同 invocation/action 查询恢复，只产生一个逻辑导出 |
| A07 | Pi 工具执行后进程崩溃 | 检查既有任务与结果后恢复，不重放写入；无可靠上下文则等待核对 |
| A08 | 分别在模型输出、工具提交、运行、结果发布前后取消 | 状态正确、专属任务传播取消、共享任务继续；已发布成果明确列出，迟到结果不改成功 |
| A09 | 来源撤回后继续旧 Pi 会话 | 不再发送旧正文或压缩摘要；暂停受影响会话，从净化的新会话继续 |
| A10 | Pi 发出 agent_end 后仍有自动恢复或必要任务未完成 | 页面不提前标成功；settled、结果和授权都通过后才发布 |
| A11 | 新来源版本发布与同步失败 | 旧研究快照不变；失败不污染可用版本；模拟更新与真实检查分别标识 |
| A12 | 备份恢复后查询和打开研究成果 | 原件、会话归档、业务账本和证据一致；恢复后重新应用撤回策略 |
| A13 | 对照首版 M01 至 M14 和 F 清单的 A 子项逐动作检查 | 所有已交付业务操作都有同后端工具；UI 交互和运维分类明确，未上线动作不可伪报可用 |
| A14 | 两份私有中英文材料导入、自动对齐、修订、分析和导出 | 不要求共享 mount；候选与人工确认分开；两侧端点、recipe、覆盖层 revision 和证据可回查 |
| A15 | 创建新快照或保存对齐修订后接着分析 | 旧 run 范围不变；后续进入重新鉴权的新会话，不传旧正文/摘要，旧队列不自动迁移；取消后不启动尚未执行的续接 |
| A16 | 管理员同步发布撤回，普通用户和只读成员发相同指令 | 管理员在 platform 作用域执行；普通用户不能越权；只读成员可查询不能修改，管理员不能读私人项目 |
| A17 | 用户授权保存或确认指定修订，响应丢失后恢复 | 可逆操作不反复确认，同 action 只写一次；human_confirmed 必须关联实际用户核对依据 |
| A18 | 首次使用助手创建项目，随后配置材料；恢复项目备份 | account 作用域可创建；净化接续 project；备份完整性通过后默认新项目恢复，授权与来源限制重新应用 |

Pi 最小集成测试用固定模型桩验证执行和故障状态；真实模型任务另行验证引用与研究可用性，两者不能互相替代。最终 AI 验收沿用至少 30 个真实任务和 100 条引用的基线，包含下列新场景。

## 阶段完成标准

S3 可以形成演示版本，但不能宣称阶段 A 全部完成。S8 必须交付三类真实来源、完整 M01 至 M14、两条研究场景、独立查询与统计结果、故障恢复及部署记录。每次发布记录软件、Pi、模型、来源、处理流程和查询语义版本。

# 3 架构审查与处理结果

2026 年 10 月 15 日，三个独立 agent 分别审查业务闭环、Pi 执行边界和首版交付依赖。结论是保留“来源发布、项目挂载、固定快照、分析、证据与成果”的主线，先补齐下列契约后按 S0 启动验证。

本轮为设计审查，仓库尚无应用实现可供运行测试。各项修正已写入业务架构和开发计划；状态是设计已落实、实现待验收。

## 关键发现与处理

P1 指会影响数据模型、执行正确性或开工顺序的问题，需要在相应模块落地前落实；P2 指必须进入首版验证的具体边界。相同发现已合并。

| 编号 | 级别 | 原设计证据与触发场景 | 修正与验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | P1 | 技术生成源 312、447 行仍把 AI 放在 Celery 且部署无 Node；共享章节 27 行直到 S7 才接 AI。加入 Pi 后会有两套执行归属 | Node/Pi 独占 Agent 执行，Python 执行业务任务；S0/S1 接入、S3 真实工具、S7 完整场景；A10 检查最终成功条件 |
| R02 | P1 | 技术生成源 149、306 行仅有 run/job 租约，没有 session 单写；两实例或双标签页可同时改历史 | agent_sessions、会话租约与不可变归档；忙碌返回 409 或明确排队；A05、A07 |
| R03 | P1 | 技术生成源 327 行工具示例只有成功返回，357 行长任务却返回 202；提交成功但响应丢失时可能重复写 | invocation/action 幂等，accepted/unknown 分支和任务核对；A06、A07 |
| R04 | P1 | 技术生成源 304、309 行取消未关联 Pi 和已提交子任务 | run 到 invocation 到 job 的归属关系；专属取消、共享解除等待、保留已发布结果；A08 |
| R05 | P1 | 共享章节 135 行撤回覆盖来源，技术生成源 318 行未覆盖 Pi 历史和压缩摘要 | 模型请求前权限检查、会话证据依赖；受影响会话暂停，净化新会话恢复；A09 |
| R06 | P1 | 共享章节 13、105 行同时要求共享句对和人工修订，技术生成源 142、277 行缺少两者桥接 | 共享边不可变，项目私有 alignment overlay 固定版本；A03 |
| R07 | P1 | 共享章节 7 行承诺 M04，20 至 28 行开发顺序未明确分配上传清洗 | S1 上传会话、S3 TXT、S4 CSV/TSV/JSONL，混合快照作为演示必验；A04 |
| R08 | P1 | 共享章节 9、156 行承诺 AND/NOT，仅说明同句，技术生成源 251 行只说明跨度去重 | 主查询产生锚点、布尔过滤范围、OR 并集、纯 NOT 拒绝；S0 金标与 A01 |
| R09 | P2 | 技术生成源 258、277 行同时有通用频次和多对多关系，但缺少双语计数单位 | 单语材料、双语关系、展示行分别计数；输出 counting_unit 与两侧 ID；A02 |
| R10 | P2 | 共享章节 123、124 行来源索引已就绪，技术生成源 222、223 行又要求快照完整索引；复用边界不明 | 相同完整来源复用，子集与混合材料建受配额限制的项目索引；完整索引键与独立授权，S0/S3 验证 |
| R11 | P2 | 共享章节 157、173 行只有容量目标与样本建议，技术生成源 480、481 行主要针对 token 首屏 | S0 固定字符和 token 基准、硬件、全量计数、构建耗时及峰值预算，未通过先调整引擎或容量再复测 |

原设计证据文件为 技术文档生成源和首版共享章节。行号对应本轮读取的基线；正式实现以新架构与开发计划为准。

## 已排除的重复问题

跨挂载同一来源修订去重已在技术生成源 155 行明确；历时统计使用文本年代而非同步时间已在共享章节 161 行明确。这两项保留原规则，不重复增加模块。

产品仍需区分来源目录覆盖与实际全文接入。46 个来源登记项是当前范围清单，不构成全部资源已获授权、已同步或可外发模型的承诺。

## 开工决定

现在可以开始 S0 契约和技术验证，以及不依赖最终选型结果的工程准备。S1 正式实现需完成对应的 Pi、查询和来源契约验证。中文字符索引容量、Pi SDK 锁定版本的恢复行为、真实来源可达性仍是启动实验，不能按设计文本视为已经通过。

先交付一条可演示流程，再扩展三类来源和完整分析。无需引入新的微服务平台、多 Agent 协作框架或额外产品模块来解决本轮发现。

## 修订复核

三个审查 agent 已分别复读新架构和开发计划，均通过设计复核。

| 审查方向 | 复核结果 |
| --- | --- |
| 业务闭环 | 共享对齐覆盖层和双语计数契约已落实，对应 A02、A03；未发现新的必改业务矛盾 |
| Pi 执行边界 | 唯一执行归属、会话单写、异步幂等、取消和撤回上下文均已落实，对应 A05 至 A10 |
| 交付依赖 | Pi 与私有上传排期补齐，布尔语义、索引复用和容量门槛明确；K01 至 K10 及 S0 至 S8 无循环依赖 |

复核通过表示可以按新基线开始 S0，不代表代码、来源接入或性能已经验收。