# 高校研究生语料与 AI 研究工作台
完整设计规划

建设面向高校研究生的网页语料与 AI 研究平台。研究助手工作台是默认入口，可按用户授权调用全部已上线业务能力，贯通资料同步、选材、检索、对齐、分析及成果。手动工具保留独立入口，共用相同结果和版本。首版交付真实同步与分析闭环，对标 CCL、BCC 等语料库的研究流程。

## 一 产品目标与完整形态

主要用户为高校硕士和博士研究生，优先支持外语、翻译、语言学及应用语言学，同时为文学、传播学和数字人文提供文本与话语研究能力。导师、课题组成员和数据管理员作为协作角色。研究生既可以个人使用，也可以在课题组或学校环境内协作。

| 建设目标 | 完整规划 |
| --- | --- |
| 专业工具覆盖 | 覆盖主流语料工具中的建库、检索、词频、关键词、搭配、分布、标注、双语、多模态、可视化与导出。 |
| AI 研究辅助 | 以研究助手工作台调用全部已上线业务能力；后续功能与工具同批交付，按当前角色和来源权限执行。 |
| 成果可信 | 数字来自计算工具；证据回到原文；人工修改有记录；研究范围、算法、模型与参数均可追溯。 |
| 资源可扩展 | 同时管理个人材料、课题组语料、开放资源和已授权的机构资源，并显示每个来源实际允许的能力。 |
| 交付方式 | 网页端优先，部署于平台或高校服务器。第一阶段即提供账号、项目隔离、来源同步、后台任务、备份和 AI 数据策略。 |

## 规划范围

本版为 2026 年 10 月 16 日修订基线，包含完整产品形态、96 项功能目录、第一阶段 M01 至 M14 功能边界、来源全景、对标验收及开发顺序。M 项定义首版可交付子集，F 项保留长期覆盖范围。收费与商业定价不纳入本次规划。

“完整覆盖”以明确的功能目录和场景测试为准，持续增补。资源能被发现、能够检索、可以下载分析和允许导出分别记录；资源目录中的一个链接不等于已经取得全文接入能力。

# 本版产品基线与数据覆盖

第一阶段以研究助手工作台贯通数据同步和分析。管理员可通过助手或管理页面发布平台语料版本，学生选择并固定研究材料，执行检索、对齐、比较和成果保存。公共来源与个人上传各自保留来源、许可及版本；全部已上线业务动作按用户权限开放给助手。

## 数据源完整性的验收定义

目录覆盖现代汉语、近代与古代汉语、学习者、口语与方言、平行翻译、英语及其他语言、学术、新闻网页、文学、词典与标注树库。每类列出代表性发布方、子库、官方入口、可取得内容、更新方式和接入路线；机构仓储另作发现入口。目录持续维护，不以未经核查的全球穷尽清单作为承诺。

每个条目分别显示已索引全文、已接入统计、已授权远程查询、待核实或仅目录。已同步规模只按平台成功发布的文档、字符、token、句对或音频时长计量；不相加上游宣传规模，也不把聚合仓储与其子库重复计数。目录本轮覆盖清单见来源全景，条目当前仍处规划或核验阶段。

## 首批必须形成可分析材料的来源

| 来源 | 首版数据 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| Tatoeba | 中文与英文直接句对，作者和源句 ID | 真实版本检查、获取和发布；双向检索、关系增删、署名导出。 |
| Wikimedia | zhwiki 与 enwiki 正文；指定命名空间 | 月度 current 导出及校验；页面修订、结构清洗、字符/词位索引。 |
| Universal Dependencies | 至少一个许可核准树库；优先审查 Chinese-GSD | 正式 release 与 LICENSE 固定；CoNLL-U、POS/lemma 导入及句 ID 可回查。 |

S0 锁定实际包、许可、版本、样本清单与容量。任一必交来源不可取得时，记录阻塞并修订来源基线，不能用目录卡片替代通过。UN 平行语料为优先扩展，先完成下载可达性验证。现代新闻、文学与学习者等类别必须进入目录，未取得许可时不虚报已有全文。百科、例句和树库也不能标成平衡通用语料。

首批验证样本建议为 1 万至 5 万中英句对、每种语言 1 千至 5 千篇百科正文及一个核准树库；这是开发验证范围，不是承诺的正式库规模。试点发布必须明确完整包或固定抽样及其方法，抽样不能标为整库。

# 首版功能边界 1

阶段 A 必须完成 M01 至 M14。功能名称不是完成标准，必须有真实输入、持久结果和对应验收。每项关联长期 F 编号，跨阶段 F 项仅交付本表规定的子集。

| 首版项 | 对应目录 | 必须交付的行为 |
| --- | --- | --- |
| M01 来源目录 | F012 F016 | 覆盖现代、古代、学习者、口语、双语、学术、文学、网页新闻、词典、树库及机构仓储；每项显示入口、版本、能力与接入状态。 |
| M02 真实数据同步 | F013 F016 F070 | Tatoeba 中英、Wikimedia 中英文、UD 至少一个核准树库；检查版本、定时执行、校验、差分、重试与发布。 |
| M03 账号与项目 | F001 F081 F084 | 负责人、编辑、只读及管理员；项目私有材料隔离，共享来源通过受控挂载使用。 |
| M04 上传与清洗 | F009 F010 F014 F015 | UTF-8 TXT、CSV、TSV、JSONL；来源专用 XML、CoNLL-U 解析。编码校验、基础清洗、精确去重与质量报告。 |
| M05 子库与快照 | F002 F003 F005 F006 F007 | 按来源、语言、体裁、时间等筛选；固定命名快照、来源版本和处理版本；展示构成及缺失字段。 |
| M06 中文及英文查询 | F025 F026 F028 | 字符、词项、短语；带明确主查询锚点的 AND/OR/NOT、有限字距或词距、受限正则、已有 lemma/POS 条件；字段能力校验。 |
| M07 上下文与结果 | F029 F030 | KWIC、整句、展开段落、前后段、左右排序、出处、二次筛选、收藏、固定种子抽样、保存查询。 |

# 首版功能边界 2

阶段 A 必须完成 M01 至 M14。功能名称不是完成标准，必须有真实输入、持久结果和对应验收。每项关联长期 F 编号，跨阶段 F 项仅交付本表规定的子集。

| 首版项 | 对应目录 | 必须交付的行为 |
| --- | --- | --- |
| M08 基础统计 | F033 F034 F035 F041 F042 | 字频、词频、文档频次、标准化频率、连续 2 至 4 元词组、窗口共现及 logDice；结果可下钻例句。 |
| M09 子库与历时比较 | F036 F037 F046 | 两组关键词比较，首版固定 log likelihood 和 log ratio；按年、体裁或来源分布及双查询对比，显示分母和缺失。 |
| M10 双语研究 | F031 F049 F052 F067 | 双向查询，私有或共享材料自动一对一对齐候选、未配对检查、覆盖层修订与确认；固定版本分析，复杂关系只读。 |
| M11 研究助手 | F065 至 F071；横向覆盖 M01 至 M14 | 研究助手默认工作台；按当前用户权限调用全部已上线业务动作，包括创建、修改、后台执行、保存及导出。与手动入口共用业务服务；后续能力上线同批接入。 |
| M12 成果与导出 | F073 F074 F076 F078 | 保存笔记及证据，导出 CSV、XLSX、SVG、DOCX 和 JSON 方法清单；附数据版本、统计参数与来源。 |
| M13 任务与撤回 | F070 F087 F089 F093 | 后台进度、取消、有限重试、恢复、同步异常及授权失效；关闭页面不终止任务。 |
| M14 部署与验收 | F079 F090 F091 F094 | Linux 容器部署、备份恢复、审计、项目与 AI 越权测试、查询与统计金标、真实源同步验收。 |

## 后续阶段的明确边界

阶段 B 增加通用 DOCX/PDF/OCR、近似去重、完整 CQL 风格语言、依存查询、复杂标注、复杂对齐、多译本和术语。阶段 C 增加多人标注裁决、统一登录、音视频转写及时间轴；阶段 D 扩展规模、语言与专业格式。首版不运行任意模型生成脚本，不宣称复现所有 CCL/BCC 查询语法。

# 首版开发顺序与依赖

| 步骤 | 依赖 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| S0 契约与技术验证 | 无 | 领域＋后端＋AI；核验来源、查询和 Pi；定义业务能力注册表、授权及范围接续，验证私有双语自动对齐算法。 |
| S1 基础工程与契约 | S0 | 后端＋前端＋AI；主工作台、账号项目、目录、任务、上传与 Node/Pi；按权限筛选工具，验证只读和可逆写操作。 |
| S2 首类真实获取 | S1 | 后端＋数据工程；真实 Tatoeba 获取、许可与质量；同步工具同批交付。未完成索引不得 READY。 |
| S3 首条研究流程 | S2 | 前端＋后端＋AI；挂载、私有 TXT、混合快照、KWIC、双语查询、笔记及 CSV/JSON 导出；业务动作同批提供助手工具。 |
| S4 来源与导入覆盖 | S3 | 数据工程＋后端；Wikimedia、UD、表格导入、版本检查与撤回；管理员工具与权限验证。 |
| S5 查询与统计 | S3 | 检索＋领域＋AI；M06 至 M09 全部工具与手动结果一致；200 条金标、独立统计参考及准确计数。 |
| S6 双语与成果 | S5 | 前端＋后端＋AI；自动一对一候选、项目修订、固定版本分析、范围接续及全部导出工具；复算核对。 |
| S7 完整 Pi 能力 | S5 S6 | AI＋前端＋后端；跨模块组合任务、研究 Skills、权限隔离、撤回、恢复及工具覆盖审查。 |
| S8 综合验收 | S4 S6 S7 | 测试＋全组；三类来源、两个研究案例、M01 至 M14 和已上线业务工具覆盖、权限恢复及性能验收。 |

S4 与 S5 可在 S3 后并行。Pi 在 S0/S1 接入，S2 至 S6 的业务模块与助手工具同批交付，S7 验证跨模块任务。准备阶段原估算 2 至 3 周，A 阶段 12 至 16 周，按领域 1、前端 2、后端 2、NLP/AI 2、测试 1 人投入；S0 实测后重估，非交付承诺。详细任务见同目录《业务架构与开发计划》的开发任务部分。

# 二 用户角色与研究场景

| 用户或场景 | 典型研究问题 | 应获得的成果 |
| --- | --- | --- |
| 语言学研究生 | 某个结构在不同年代、体裁或群体中如何使用。 | 可重复查询、频率与分布、例句、统计条件。 |
| 外语与应用语言学 | 不同熟练度学习者如何使用词汇、搭配或语法。 | 学习者子库、错误标注、组间比较及来源。 |
| 翻译研究 | 不同译者如何处理术语、句式或文化表达。 | 平行语料、译法比较、对齐和术语记录。 |
| 文学与数字人文 | 人物、叙事主题和表达方式如何跨文本变化。 | 文本标注、检索与可视化、可核对的材料集合。 |
| 话语与传播研究 | 不同媒体或机构如何表达某个议题。 | 来源分层、时间线、话语标签与抽样证据。 |
| 口语与多模态研究 | 话轮、停顿、手势和言语如何共同组织互动。 | 时间轴、说话人、多层标注和可回放片段。 |

## 个人与课题组

个人项目默认仅本人可见，资料存储在部署方服务器。加入课题组后，可授权成员查看选定项目、语料和结果。导师批注研究结果，不默认取得学生全部私人项目。首版不提供桌面壳或离线数据同步。

## 研究任务作为组织单位

一个项目可以包含多个研究问题。每个问题关联材料范围、纳入与排除标准、分析方案、执行记录和结果。检索条件、人工标注方案、对齐关系和图表都可以复用，但复用时保留原来源与版本。

## 成功的判断

研究者可以独立完成研究操作，并向导师解释每个关键数字和例句的来历。另一名有权限的研究者能用同一语料快照和配置复查计算；模型解释可以重新生成，但保存的原始输出与人工修改不会丢失。

# 知名语料库对标与首版验收

对标研究能力与数据组织方法，在我们获得授权的材料上实现。CCL、BCC、BNC、COCA 原库的规模、代表性和授权不因功能对标自动获得。下表官方资料核查于 2026 年 10 月 15 日；CCL 新站与可读官方手册的证据分别注明。

| 对标 | 有官方依据的能力 | 本平台首版验收 |
| --- | --- | --- |
| CCL 2026 | 现代通用/专项/网络；古代断代/四库/佛道/丛书；中介语及订正材料。 | M01 M05：目录多维分类，按年代体裁筛选；缺失字段单列。 |
| CCL 官方手册 | 字距、布尔、KWIC、排序、上下文与结果导出；新站全部能力未实测。 | M06 M07 M12：字距/词距分别定义，命中可展开原文，结果可下载。 |
| BCC | 频道筛选、上下文、二次筛选、词形频次、历时与双查询比较。 | M07 M08 M09：频次图点选后回到同范围例句；年分母与缺失分开。 |
| COCA | lemma/POS、KWIC、搭配跨度、虚拟子库及比较。 | M05 M06 M08：仅在有属性的材料开放查询；统一窗口计数。 |
| BNC 与 BNC2014 | 固定参考材料、口语/书面语、群体和时期研究。 | M05 M09：保存采样与构成，固定来源版本，比较组不混淆。 |

CCL 分类是时期、体裁、领域、产出者等多个维度的组合，不机械变成互斥文件夹。学习者原文与订正文本、译文与原文均以明确关系建模；首版保存关系，复杂偏误研究在 B 阶段扩展。

功能验收使用固定、可授权测试材料和独立预期结果；不得要求与 CCL/BCC 网站全库频次一致。只有数据版本、样本范围、处理方式与查询语义一致时，结果才具有直接可比条件。

# 数据来源全景 1

目录覆盖代表性来源和发现入口。阶段 A 的真实连接器见首版基线；以下路线不等于已取得全文。点击来源名称可打开官方依据。更新按版本、许可及具体接口核验，不统一承诺实时同步。

| 来源 | 材料与更新 | 接入路线 | 研究用途与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 CCL | 现代、古代、中介语；目录检查 | A 目录；合作全文 | 对标分库、年代体裁筛选和中文查询；未证实整库接口与镜像许可。 |
| D02 BCC | 现代多领域、近代、古代；统计文件 | A 目录；统计适配候选 | 对标 KWIC、频次联查与历时比较；下载中心统计不等于全文。 |
| D03 Sinica Corpus | 现代汉语平衡与词类标注；版本 | 目录；申请核准 | 词性与元数据研究；按实际申请及许可决定服务器用途。 |
| D04 中研院古汉语 | 上古、中古、近代文献；子库版本 | 目录；合作核准 | 历时与古汉语结构研究；逐子库确定获取及授权。 |
| D05 中研院中文口语 | 会话、社会语音、儿童语音 | 目录；合作核准 | 汉字/拼音、词性和说话人检索；音频与转写分别核准。 |
| D06 中研院闽客资源 | 闽南语、客语、辞典文献 | 目录；合作核准 | 方言与历史辞典研究；在线访问不等于批量复制许可。 |
| D07 HSK 动态作文 | 中文学习者作文与偏误；版本 | 目录；合作核准 | 以当前 3.0 入口复核条件，不沿用旧版本下载限额。 |

# 数据来源全景 2

目录覆盖代表性来源和发现入口。阶段 A 的真实连接器见首版基线；以下路线不等于已取得全文。点击来源名称可打开官方依据。更新按版本、许可及具体接口核验，不统一承诺实时同步。

| 来源 | 材料与更新 | 接入路线 | 研究用途与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| D08 国家语委现代汉语 | 平衡语料参考；入口待核实 | 目录待核实 | 教育部资料确认资源名称；当前官方服务、API 与许可仍需核实。 |
| D09 语保工程平台 | 方言、少数民族及多媒体 | 目录；合作核准 | 录音、视频、文字、音标分别管理，实际数据访问需按平台条件。 |
| D10 Chinese Text Project | 古籍文本与元数据；受限 API | B 候选；逐项核准 | URN 定位，限额及缓存条件待联调；不承诺整库镜像。 |
| D11 CBETA | 佛典 TEI XML；release/commit | B 候选；逐包核准 | 非商业条款及现代作品例外需核准；保留底本与校勘。 |
| D12 Tatoeba | 中英及多语句子与翻译边；周导出 | A 真实同步必交 | 作者、句 ID 和许可跟随文本；社区例句不代表总体语言频率。 |
| D13 Wikipedia | zhwiki/enwiki 正文；月度 current | A 真实同步必交 | 保留页面修订与清洗版本；跨语页面不是天然句对。 |
| D14 Universal Dependencies | 指定树库 CoNLL-U；正式 release | A 至少一个核准树库 | 保留原生标注及数据分区；底层文本与标注权利分别核准。 |

# 数据来源全景 3

目录覆盖代表性来源和发现入口。阶段 A 的真实连接器见首版基线；以下路线不等于已取得全文。点击来源名称可打开官方依据。更新按版本、许可及具体接口核验，不统一承诺实时同步。

| 来源 | 材料与更新 | 接入路线 | 研究用途与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| D15 UN Parallel Corpus | 六语正式文件，含中英；历史版本 | A 优先验证；条件扩展 | 适合机构翻译；当前下载可达性待验证，不计首版必交连接器。 |
| D16 OPUS | 平行语料集合；版本发现 API | A 目录；B 子库适配 | 集合入口逐子库核准，不能与已登记子库重复计规模。 |
| D17 WikiMatrix | 自动挖掘平行句与得分；版本 | B 候选；补核许可 | 保留自动对齐及阈值；与百科原文存在重叠。 |
| D18 Europarl | 欧洲语言议会译文；历史版本 | B 候选；用途核准 | 无中文；原站条款不能改写为 CC0，无实时更新承诺。 |
| D19 OpenSubtitles | 多语字幕与对齐；子库版本 | 目录；许可补证 | 用于字幕研究，需去重；字幕不能代表自然会话。 |
| D20 ParaCrawl | 网页平行文本；正式版本 | B/D 逐包核准 | 包装许可不覆盖全部原文；保留 URL、版本和质量分数。 |
| D21 WMT | 翻译训练/评测配方及测试集 | B/D 逐数据集核准 | 保留 train/dev/test，配方引用原库不重复计规模；用途分别核准。 |

# 数据来源全景 4

目录覆盖代表性来源和发现入口。阶段 A 的真实连接器见首版基线；以下路线不等于已取得全文。点击来源名称可打开官方依据。更新按版本、许可及具体接口核验，不统一承诺实时同步。

| 来源 | 材料与更新 | 接入路线 | 研究用途与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| D22 ELRC-SHARE | 欧洲多语、术语及词汇仓储 | 目录；逐资源核准 | 许可和下载按具体记录；仓储不表示全部内容可公开托管。 |
| D23 ParlaMint | 多国议会可比 TEI；正式版本 | B/D 逐包核准 | 话语及跨国比较；可比材料不能整体标作平行翻译。 |
| D24 OpenAlex | 题录及部分全文；免费季度快照 | B 元数据；全文逐篇核准 | 题录 CC0 与全文权利不同，题录量不计可分析文章量。 |
| D25 PMC OA Subset | 生物医学全文 XML；官方增量服务 | B 许可筛选后接入 | 仅 OA 子集；文章级许可及领域偏差须保留。 |
| D26 Common Crawl 与 CC News | WARC/WAT/WET，新闻抓取 | D 域名及许可筛选 | 原站条款仍适用；抓取时间不等于创作时间。 |
| D27 OSCAR | 网页衍生多语文本；版本 | D 逐版本核准 | 包装及标注许可不等于原文许可；与 Common Crawl 重叠。 |
| D28 Leipzig | 多语句子、来源、词频与共现 | B/D 目标包待核准 | 部分材料拆句重排；不能保证完整篇章上下文。 |

# 数据来源全景 5

目录覆盖代表性来源和发现入口。阶段 A 的真实连接器见首版基线；以下路线不等于已取得全文。点击来源名称可打开官方依据。更新按版本、许可及具体接口核验，不统一承诺实时同步。

| 来源 | 材料与更新 | 接入路线 | 研究用途与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| D29 Project Gutenberg | 文学作品；官方目录和镜像 | B/D 逐作品核准 | 保留作者和版本；作品与使用地区权利逐项核实。 |
| D30 BNC XML | 英国英语参考材料；固定版本 | 目录；托管许可核准 | 已有免费获取路线；公开服务器与再分发另核实。 |
| D31 BNC2014 | Spoken 与 Written 分别登记 | 目录；合作核准 | Spoken 外部云存储受限；Written 全文未开放发布。 |
| D32 English-Corpora | COCA 及相关英语库；分库版本 | 目录；平台专门授权 | 在线和离线许可不同，普通许可限制第三方语料网站。 |
| D33 ICNALE | 英语学习者作文、口语、修订评分 | 目录；合作核准 | 模块、人物角色与再分发限制分别记录。 |
| D34 TalkBank 与 CHILDES | 儿童、会话、临床转写及媒体 | C 逐子库核准 | 分级访问和敏感数据约束；不能默认云端分析。 |
| D35 Common Voice 与 MDC | 语音及转写；认证下载 API | 目录；授权用途评估 | MDC 对其分发数据限制再托管和分享，不能默认公共音频库。 |

# 数据来源全景 6

目录覆盖代表性来源和发现入口。阶段 A 的真实连接器见首版基线；以下路线不等于已取得全文。点击来源名称可打开官方依据。更新按版本、许可及具体接口核验，不统一承诺实时同步。

| 来源 | 材料与更新 | 接入路线 | 研究用途与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| D36 Princeton WordNet | 词义关系与同义词集；固定版本 | B 结构化资源候选 | 原项目停更；用于检索扩展，不计自然文本词频。 |
| D37 CC-CEDICT | 繁简、拼音与英释；官方文件 | B 结构化资源候选 | 现行 BY-SA 4.0；自动下载通路规则需核实，不爬词典查询页。 |
| D38 Wiktionary | 词条、词义、词源；官方导出 | B 结构化资源候选 | 单独解析模板，词条不混入正文频率分母。 |
| D39 CLARIN VLO | 跨仓储资源元数据；REST API | A 目录；B 元数据连接 | 用于扩展发现，元数据记录不表示全文已授权。 |
| D40 LDC | 新闻、树库、语音及平行材料 | 目录；机构许可渠道 | 按具体协议及用途申请；会员不等于对外服务授权。 |
| D41 ELRA 与 ELDA | 语音、书面、术语和多模态 | 目录；机构许可渠道 | 研究、商业等用途分别核准，购买不替代托管许可。 |
| D42 NINJAL BCCWJ | 日本语书面参考库与系列资源 | 目录；按版本申请 | Shonagon、Chunagon 与数据版条件不同；区分 BCCWJ1 和 BCCWJ2。 |

# 数据来源全景 7

目录覆盖代表性来源和发现入口。阶段 A 的真实连接器见首版基线；以下路线不等于已取得全文。点击来源名称可打开官方依据。更新按版本、许可及具体接口核验，不统一承诺实时同步。

| 来源 | 材料与更新 | 接入路线 | 研究用途与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| D43 韩国国立国语院 | 韩语多类型语料；申请和下载 API | 目录；逐包申请 | 批准并同意使用约定后取得数据；不推定再托管许可。 |
| D44 DWDS 与 BBAW 资源 | 德语历史文本与词汇资源 | 目录；逐资源核准 | 用于德语与历时研究；原文下载和平台用途另核准。 |
| D45 Frantext | 法语研究文本；账户访问 | 目录；机构或个人申请 | 研究生等可申请部分研究访问；不等于平台整库托管。 |
| D46 CORPES XXI | 西班牙语书面及口语材料 | 目录；合作核准 | 对标地区体裁筛选与标准化频率；批量全文用途未核实。 |

## 目录维护与补齐机制

数据负责人维护来源和子库两层记录，按月检查目录链接及条款变更；同步服务按来源发布节奏检查版本。每次发布同时列出分类覆盖、已发布规模、待授权来源与空缺类别。新增资源必须有发布方证据，聚合站仅作发现入口；未经核准的普通网页不自动批量抓取。

# 三 主流工具的功能参考

以下按官方文档建立功能参考，不表示已经复现这些产品，也不表示未列出的产品缺少相关能力。对标目标是研究任务与结果质量，具体页面和交互自行设计。

| 参考对象 | 官方资料确认的能力 | 本产品应覆盖 |
| --- | --- | --- |
| AntConc | KWIC、分布图、词表、词簇、搭配与关键词；4.4.1 手册还包含 AI Search。[S01] | 可靠的基础分析、参数透明、结果回到原文；AI 入口本身不作为独有能力。 |
| Sketch Engine | 语料检索与词汇分析；logDice 和 t-score 有明确统计说明。[S02][S03][S18] | 结构化检索、语法关系搭配、关联分数和词语比较。 |
| LancsBox X | 词频、离散度、关键词及搭配网络等分析。[S04] | 分布和网络视图，与底层例句联动。 |
| CWB 与 CQP | 面向词位和结构属性的语料检索及索引工具。[S05] | 属性查询、句段约束、查询保存和可扩展索引。 |
| KonText | 语料检索与搭配统计；文档列出多种关联指标。[S06] | 过滤、排序、抽样与多指标分析，不把统计候选直接当语言学结论。 |
| Voyant Tools | 面向文本阅读与探索的多种交互分析工具。[S07] | 趋势、文档对比和可视化，但精确统计仍独立计算。 |
| INCEpTION | 人工与机器辅助标注、项目管理、复核等能力。[S08] | 标注方案、多层标注、预标注、分歧检查与裁决。 |

## 覆盖的管理方式

附录的 96 项功能是长期功能目录，每项记录规格、验证数据、支持语言、依赖及实现状态。业务发布时同时验收手动入口、助手工具、权限和结果定位。纯展示交互与部署运维分别登记，不用空工具凑覆盖；具体映射见《研究助手业务能力与工具契约》。

每次新增主流工具或用户场景，先映射到已有功能编号；确实新增的能力再进入目录。以目标用户真实任务的完成情况检查遗漏，避免只靠累计功能数量评价产品。

# 四 双语多模态与 AI 的功能参考

| 参考对象 | 已核实的能力或规范 | 集成方式建议 |
| --- | --- | --- |
| Trados | 原译文对齐、翻译记忆及术语管理。[S11] | 建立专业双语编辑器，提供 TMX 等交换格式。 |
| ELAN | 音视频时间轴及多层标注。[S09] | 内置常用时间轴操作，支持 EAF 往返验证。 |
| Praat | 语音查看、标注和声学分析。[S10] | 接入 TextGrid 与可复查的声学处理，复杂实验可交由外部工具执行。 |
| NotebookLM 或 Gemini Notebook | 围绕用户来源开展问答与引用。[S16] | 来源约束问答，与项目权限、原文定位及研究记录结合。 |
| Elicit | 文献检索、筛选与结构化信息提取等研究工作流。[S15] | 辅助研究问题和文献证据整理；语言统计仍由语料工具计算。 |
| TEI 与 CoNLL-U | 结构化文本、语言标注及句法数据交换规范。[S13][S14] | 保留结构与标注映射，导入导出时报告不支持字段。 |
| TMX 与 OPUS | 翻译记忆交换规范与平行语料资源入口。[S12][S17] | 互通与资源发现；每个数据集分别记录版本和使用范围。 |

## 功能集成的边界

常用研究流程在工作台内完成；成熟专业工具通过文件、受控插件或服务接口连接。声学实验、特定标注格式与学校现有工具需要互通，不能仅提供一个外部链接就计为已经覆盖完整操作。

## 资源接入的四种能力

来源登记分别记录目录发现、远程检索、全文分析和成果导出。部分来源可能只提供元数据，部分只允许校内使用。跨来源结果保留原有统计口径；没有统一全文和相同处理规则时，不相加为一个“全网词频”。

资源目录可持续纳入 BCC、CCL、BNC、COCA、OPUS、UD 树库、学术元数据与机构自建库。除已实际完成接入验证的资源外，一律显示为待评估或目录入口；不预先承诺全部内容可下载、可外发给模型或可再分发。

# 五 研究项目的完整流程

| 步骤 | 用户和系统共同完成的工作 | 保存的研究记录 |
| --- | --- | --- |
| 提出问题 | 明确研究对象、比较维度和需要检验的现象。AI 可帮助把宽泛问题拆成可操作任务。 | 研究问题与分析方案。 |
| 设计语料 | 确定来源、时间、语言、体裁、纳入排除规则、样本结构和对照组。 | 语料设计与抽样方案。 |
| 接入整理 | 导入或连接来源，提取文本，去重、清洗、脱敏并检查质量。 | 原件、处理版本与失败清单。 |
| 标注建库 | 分词、词形、词性与句法处理；建立人工标签或双语关系。 | 标注层、模型版本与复核状态。 |
| 检索分析 | 执行精确查询、词汇统计、搭配、分布与组间比较。 | 查询、统计口径和完整结果。 |
| 检查解释 | 返回原文核查，检查样本偏差和异常结果。AI 提出解释与后续分析建议。 | 证据清单、解释与待验证假设。 |
| 讨论修正 | 研究者和导师批注，修正标签、范围或参数并生成新结果。 | 修改历史与结果差异。 |
| 导出复现 | 导出研究表图、方法记录、数据包及可执行的分析配置。 | 成果快照与复现清单。 |

## 工作不会只沿一个方向进行

研究者可以从结果返回材料或分析条件。修改产生新的版本和任务分支，不覆盖已引用的结果。流程中已完成的服务端计算保留；联网模型失败、等待导师复核或外部资源暂时不可用，不应使整个项目归零。

## 一份可以讲清楚的研究记录

每个结论应至少能回答：材料来自哪里、选择了哪些样本、执行了什么查询、用了何种统计方法、哪些例句支持解释、谁修改或确认过结果。研究记录由操作过程自动积累，用户可以编辑说明。

# 六 语料设计与资料接入

## 在建库前定义研究范围

语料方案支持时间、地区、体裁、领域、媒介、作者或说话人群体、学习者水平及译者等元数据。字段可以自定义类型、枚举和必填条件。敏感身份字段与研究用匿名编号分开保存，未知信息不由 AI 自动填成事实。

支持全量纳入、随机抽样、分层抽样、样本量上限和配额；保存随机种子、排除理由和覆盖分布。比较组可检测重叠及规模差异，既支持独立样本，也支持有明确配对关系的研究设计。

| 输入类型 | 接入与质量要求 |
| --- | --- |
| 文本文档 | TXT、DOCX、文字 PDF、HTML、EPUB。保留章节、段落、脚注等结构，并识别阅读顺序异常。 |
| 结构化数据 | CSV、XLSX、JSONL、XML、TEI、CoNLL-U。提供字段映射、编码检测和格式校验。 |
| 双语材料 | 原文译文文件、双语表、TMX、XLIFF 与术语交换数据。保留语言、关系和状态。 |
| 音视频与字幕 | 音频、视频、SRT、VTT、EAF、TextGrid。保留时码、说话人及媒体关联。 |
| 扫描与图像 | OCR 提取文字并保留页图及坐标；低质量识别片段进入待复核。 |
| 外部连接 | 授权 API、机构存储和网页采集任务。逐源约定访问频率、允许字段、缓存与更新规则。 |

## 清洗与来源追踪

系统保存原件摘要、来源、获取时间和处理记录。页眉删除、断行修复、乱码替换、简繁转换与匿名化作为可查看的处理步骤。原文和分析文本分开保存，字符、页段或时间坐标之间保留映射。

完全重复可复用正文，保留各来源记录；近似重复由用户确认。导入界面显示成功、待检查、失败、重复和未处理数量。更新任务区分新增、变更、撤回与获取失败，获取失败不解释为来源已无内容。

# 七 语言处理与研究标注

## 可配置的语言处理流水线

按文档或片段识别语言，选择对应的分句、分词、词形还原、词性、命名实体和句法工具。中文、英文作为首批完整测试语言；其他语言通过能力矩阵说明已验证的处理步骤，避免把可导入等同于可可靠分析。

原始词形、词元、词性、结构属性和处理置信度分开保存。自定义词典、停用词表、标签集与规则有独立版本；模型升级后生成新的标注层，不直接替换人工确认层。

## 人工标注与预标注

| 标注能力 | 操作与数据规则 |
| --- | --- |
| 层与标签方案 | 支持文档、句段、连续或不连续跨度、关系、依存及时间轴层；标签定义和示例随方案保存。 |
| 手工编辑 | 支持选段、批量标注、标签快捷键、搜索替换、备注、撤销和变更对比。 |
| 机器预标注 | 模型和规则只写建议层。用户可按不确定性、规则冲突或随机样本组织复核。 |
| 多人标注 | 分配任务，支持双人独立标注、盲审、差异对比、裁决与锁定。 |
| 一致性评估 | 按标签类型选择一致性指标，记录样本和计算单位；类别标注与跨度匹配使用不同评价方法。 |
| 学习者与话语 | 支持错误类型、修正建议、语义角色、修辞功能、立场等自定义层；推断标签不能伪装为原文事实。 |

## 复核与后续分析

正式分析可明确选择原始层、机器建议层或人工确认层，结果中标明使用状态。标签方案改变时提供迁移预览和受影响条目，不能静默把旧标签解释为新含义。裁决后的集合可以形成独立评测集。

AI 训练或自动标注优化只使用另行允许的数据；测试集与用于调整规则的样本分开。持续记录每个语言、体裁和标签类别的错误，避免一个总准确率掩盖小类别失效。标注协作参考 INCEpTION 的能力范围。[S08]

# 八 检索与语料查询

| 检索方式 | 研究用途与规则 |
| --- | --- |
| 文字与词项 | 连续文字、完整词、词元、词组、大小写、简繁及重叠匹配开关；原文与归一化查询可区分。 |
| 正则与组合 | 支持正则、通配、布尔组合、排除项、邻近距离和有序或无序匹配；限制运行时间与结果规模。 |
| 属性与结构 | 按词性、实体、标签、依存关系、句段或章节约束查询；仅对具有相应标注的语料启用。 |
| 查询语言 | 提供可视化构建器与 CQL 风格表达式；公布支持的语法子集和版本，保存解析后的查询结构。[S05] |
| 元数据筛选 | 语言、时间、体裁、作者、地区、来源、学习者组别等字段组合筛选，显示筛选前后规模。 |
| 双语与跨模态 | 在原译文之间跳转，联动对齐关系；从转写命中跳到音视频片段。 |
| 语义与混合 | 语义检索和关键词混合排序用于找相关材料；明确显示相关性排序，不作为全库频次结果。 |

## 结果页

KWIC 即关键词居中上下文视图，支持左右多级排序、展开句段、查看全文、去除重复例句、随机抽样、手工收藏和导出。分布视图显示命中在文本中的位置；结果可按文档、标签或元数据聚合。

首版 AND/NOT 采用明确主查询锚点，同句条件只过滤主查询；OR 按跨度取并集，纯 NOT 不开放。命中数、句数、文档数分别展示。完整计数未结束时总数为空，不能把当前页当全库结果；点击命中打开被查询的固定版本。

## 保存与复用

查询可以命名、组合、共享并作为后续分析输入。自然语言查询显示可读条件与执行范围，参数和范围明确时直接运行；歧义会影响结果时再澄清。查询语法、属性和处理规模由业务服务校验，小样本预览按需使用，不增加逐次确认。

复杂正则或查询计划达到限制时可转后台任务、收窄范围或终止，不静默截断后仍标为完整结果。若外部来源只返回有限命中，保留其上限和统计口径。

# 九 词汇统计与语料比较

## 基础统计

词表按词形、词元、词性或用户标签聚合，展示原始频次、标准化频率、文档频次和有效文档数。每百万词频率的分母为当前范围内明确规则计算的有效词数；中文字符频率另设模式，不能与每百万词混用。

标点、数字、大小写、词形归并、停用词和重复文档策略都写入参数。停用词默认只过滤展示，不改变统计分母和上下文距离；如果确需排除正文或重新定义分母，建立新的分析配置。

| 能力 | 配置与输出 |
| --- | --- |
| 词簇与词汇束 | 连续 N 元词组、围绕节点词的词簇、带槽位模式和非连续词组；记录词序、允许间距及边界。 |
| 关键词比较 | 指定目标与参照语料，输出正负关键词、原始计数、频率差、效应量与检验结果。 |
| 方法选择 | 支持 log likelihood、卡方等已验证方法；阈值、多重比较及稀疏计数处理明确呈现，不能把不同分数统一叫显著性。 |
| 词汇多样性 | 提供 TTR、MATTR 等指标，记录文本长度、窗口与分词方式；不足样本返回原因。 |
| 分布与离散度 | 显示词项覆盖的文档、文本位置及跨子库分布，提供 Range、离散度等可解释指标。 |
| 批量与矩阵 | 同一分析配置批量运行多个词项、子语料或时间段，输出词项与文档的矩阵。 |

## 比较的前置检查

运行前展示两组资料的语言、年代、体裁、文档数、总词数、重叠比例和缺失字段。独立组与配对组使用不同分析配置；同一作者或说话人的多段材料不自动视为相互独立的样本。

标准化频率解决规模口径，不能自动消除题材、作者和年代差异。系统提供描述性结果和可检查的方法选择；样本条件不足时保留提示，不强行给出显著结论。

## 验证标准

每种指标建立公式说明、边界条件、实现版本和独立参考用例。零分母、零计数、最小频次及多重比较规则写入方法记录。关键词与效应量的功能参考 AntConc，离散度与批量任务参考 LancsBox。[S01][S04]

# 十 搭配语法关系与探索分析

## 窗口搭配

用户设置左窗、右窗、单位、是否跨句、最低共现次数与文档数。共现表同时显示原始次数、覆盖文档和关联分数；窗口中每个候选位置如何计数由算法规范固定，不能因界面分页或抽样而变化。

提供 logDice、MI、t-score 等可选择指标，展示各自用途与限制。分数相同不表示语义相同，较高分数也不自动说明研究意义。指标实现以确认的公式和计数条件为准，建立与参考用例的一致性测试。[S03][S06][S18]

## 语法搭配与词语比较

| 能力 | 研究者的操作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 语法关系搭配 | 按主谓、动宾、修饰等关系查看词语连接，选择已验证的词性或句法层。 | 关系分类、分数、数量及原句。 |
| 词语差异 | 比较同义词、近义词或两组语料中同一词的搭配。 | 共有与差异搭配、计数与例句。 |
| 搭配网络 | 选择节点、关系、阈值和布局；点击边回到对应证据。 | 可交互网络与可导出的底层边表。 |
| 时间与位置 | 按时间、文档位置或元数据分组，选择统一单位。 | 趋势线、离散分布及样本规模。 |
| 探索模型 | 主题、聚类、相似文本、对应分析或降维；保存特征与随机条件。 | 探索图、组内材料和待验证解释。 |

## 专业结果与探索结果分开

词汇素描依赖语言标注和语法关系规则，每种语言分别验收。没有满足要求的标注时，该功能说明缺少条件并引导处理，不以普通窗口共现冒充语法搭配。

主题和聚类用于发现线索。主题名称可以由 AI 建议，但保留原始词项、文档组成和人工命名。不同运行产生的分组不能直接当作稳定事实；相关性或聚类关系不能写成因果关系。

网络、趋势和散点图的筛选条件与底层结果绑定；图表上的任何选中范围都能还原到数据行与原文。相关探索能力参考 LancsBox 与 Voyant。[S04][S07]

# 十一 双语对齐与翻译研究

## 对齐对象与编辑

首版支持已处理共享材料或私有材料的一对一句级自动对齐候选，以及新增、替换、拒绝和确认。保存原文端点、方法版本、匹配分数和未配对清单，不强行配对。后续扩展文档与段落配对、一对多、多对多、空对应、调序及合并拆分编辑；复杂关系在首版只读。

共享来源关系保持不可变。项目覆盖层绑定固定研究快照及修订；基础来源引用可选，纯私有材料无需虚构挂载。机器候选按指令保存为建议；用户明确核对的条目才记人工确认。修改生成新修订，分析固定覆盖层版本，不改变其他项目或旧结果；两侧唯一句数、关系数与展示行分别计数。

| 研究能力 | 完整设计 |
| --- | --- |
| 平行检索 | 原文查询联动译文，译文查询回到原文；保留语言、原译关系及上下文。 |
| 多译本对照 | 同一原文关联多个译本，按译者、版本或年代比较；不要求各译本句数一致。 |
| 翻译记忆 | 已确认片段形成可复用翻译单元，提供完全或模糊匹配；与原始对齐关系分开管理。 |
| 术语研究 | 单语及双语候选、概念、首选译法、变体、禁用词、语境、出处与确认记录。 |
| 译文质量研究 | 自定义错误类型和翻译策略标签，支持人工评估、双人复核及汇总。 |
| 学习者语料 | 关联匿名学习者元数据、错误跨度、修正层与任务信息；原始表达不被修订覆盖。 |

## 自动翻译的角色

AI 可以提出译法和解释，但机器生成内容保存在派生层。真实译文、学生修改和机器建议在检索与导出中可以分别筛选。自动评价分数仅作为辅助信号，必须说明模型、量表与适用样本。

## 交换与导出

双语表可按状态导出；正式翻译记忆默认只包含两侧非空且人工确认的条目。TMX 输出保留语言与必要标记，多对多关系使用明确合并规则；不兼容结构给出转换清单。对齐、记忆和术语作为不同对象，参考 Trados 与 TMX 规范。[S11][S12]

# 十二 口语音视频与多模态研究

## 围绕时间轴组织证据

项目保存媒体文件、采样信息、时间基准和派生转写。播放器、波形、转写和标注层同步定位，支持片段循环播放、速度调整、时间缩放和多轨道对照。搜索命中可以直接播放对应片段。

| 模块 | 完整能力与边界 |
| --- | --- |
| 转写与说话人 | 语音识别、说话人分离、词句时间对齐分别保存结果和置信信息；说话人编号不自动映射为真实身份。 |
| 转写校对 | 保留重复、口误、停顿、重叠发言与非言语声音；润色稿另建层，不覆盖原始研究转写。 |
| 多层标注 | 词句、翻译、语调、手势、目光和研究者定义的层可独立或相互关联，支持重叠区间。 |
| 声学分析 | 基础波形与频谱，以及可配置的基频、强度、共振峰等测量；返回片段、参数与工具版本。 |
| 跨层检索 | 组合文本、说话人、时间范围和标签条件，检查语言与非语言行为的共同出现。 |
| 专业互通 | 支持 EAF 与 TextGrid 的已声明子集、媒体片段导出及 Praat 适配任务；复杂结构检测转换损失。 |

## AI 与人工复核

AI 负责初步转写、对齐和预标注，研究者校对文字、边界及说话人归属。手势、情绪等识别按专项实验模块处理，提供独立验证，不作为所有材料均可靠的默认能力。

声学值来自明确的分析工具，不由语言模型估计。模型与算法配置按语言、口音、录音质量和说话人条件分别测试，展示每组错误情况。多模态建模参考 ELAN，专业声学处理参考 Praat。[S09][S10]

## 长媒体处理

媒体任务按片段建立检查点，保留原始时间映射。分片后合并结果时检查重叠、缺失和时间偏移；取消后不得继续写入新结果。服务端承担长任务，浏览器继续查看已完成部分，关闭页面不终止作业。

# 十三 AI 能力的完整设计

| AI 能力 | 实际完成的工作 | 用户可检查的依据 |
| --- | --- | --- |
| 研究方案助手 | 细化研究问题，建议材料分组、抽样、变量和可执行方法。 | 方案、假设、所需材料和方法来源。 |
| 资料整理助手 | 选择清洗配置、提交处理任务、检查质量并保存修订。 | 固定输入、处理报告与修改记录。 |
| 自然语言检索 | 将需求转成关键词、CQL 风格查询或语义检索计划。 | 可编辑查询、范围和小样本预览。 |
| 标注助手 | 按标签方案预标注、提示不确定项，推荐复核顺序。 | 标签定义、证据、建议与人工修正。 |
| 双语助手 | 生成一对一对齐候选、按指令保存修订并执行比较；术语等后续上线。 | 左右原文、方法版本、候选及确认依据。 |
| 音视频助手 | 生成转写、说话人轨道与时间对齐候选。 | 原始媒体、时码和人工校对层。 |
| 统计解释助手 | 调用统计工具、下钻例句并解释真实结果。 | 结构化数值、单位、分母与证据。 |
| 来源问答助手 | 在指定语料或参考文献范围内回答，整理支持及反对证据。 | 具体片段、来源版本与不足证据。 |
| 研究记录助手 | 汇集方法、图表、引用和操作过程，生成可编辑记录。 | 各段文字关联的数据或材料。 |
| 脚本与图表助手 | 生成受控分析脚本和绘图配置，经检查后在隔离环境运行。 | 脚本、输入、运行日志与可复查输出。 |

## 研究助手的业务覆盖

来源、项目、材料、快照、检索、统计、对齐、笔记、任务、导出和项目备份恢复均可通过助手执行；成员、模型策略、目录治理、全局同步及撤回按现有角色权限提供。项目恢复先展示影响再按授权执行；整机备份演练属于运维。登录验证、文件选择和下载由网页协作完成。

“将这两份材料对齐，再比较译文并保存结果”可形成连续任务：解析材料、固定快照、生成候选、按指令保存项目关系、切换到新修订范围、执行分析和导出。候选保存不等于人工确认；只有用户明确核对的条目才登记确认依据。

工具覆盖属于各模块交付条件。已上线动作缺少助手工具即未完成集成；规划中的 OCR、复杂标注、术语、多模态等按既定阶段上线。注册表区分业务动作、网页交互和运维过程，不向模型开放服务器 shell、数据库管理或密钥。

具体动作、工具名、输入输出和验收依据统一维护在 assistant-capabilities.md 及对应《研究助手业务能力与工具契约》，本规划保留 M01 至 M14 和 F001 至 F096 的分期。

## AI 的输出分层

原始证据、程序计算、机器建议、研究者解释和人工确认分开保存。助手可按明确用户指令提交业务修订，保留旧版本及操作来源；模型建议不能冒充人工确认。原件和已发布快照不原地改写。每次模型请求检查数据范围与外发权限，缺少证据时不补造事实。

参考文献库与研究语料分开：文献可用于说明已有方法，语料用于产生本项目数据，不能把论文中的结论当作自己的统计结果。来源问答与文献流程参考 Google 与 Elicit 的公开能力。[S15][S16]

# 十四 Pi Agent 的执行流程与约束

## 从问题到可执行任务

研究助手采用 Pi SDK，由 Node.js/TypeScript 宿主组织步骤并通过 FastAPI 调用业务能力。当前用户有权使用的全部已上线业务动作都提供类型化工具；助手能读取、创建、修改、执行、取消、重试、保存和导出。手动入口与工具共用业务服务，Celery 完成同步、处理、对齐、统计等后台计算。

| 执行环节 | 强制规则 |
| --- | --- |
| 计划校验 | 工具名称、参数、依赖、数据版本和权限必须通过结构化校验；不能从原文中的指令触发操作。 |
| 执行与检查点 | Pi 保存会话上下文，业务账本保存运行、工具与成果。固定调用 ID；恢复先查已有结果，不能重放写入。 |
| 操作授权 | 目标明确且已授权的可逆操作直接执行；破坏性操作核对具体影响及既有授权，缺失时再确认。人工确认须有用户核对依据。 |
| 模型调用 | 记录提供方、模型标识、提示模板、输入摘要、输出与采纳情况；记录实际用量并设运行上限。 |
| 暂停与恢复 | 会话单写；等待后台任务时不空转。取消拒绝新工具，已发布成果保留；来源撤回暂停受影响会话。 |
| 资源加载 | 只加载审核的研究工具、Skills 和提示词。首版不开放通用脚本、bash 或第三方扩展安装。 |

## 证据和数字的绑定

统计工具返回带标识的数据表，报告中的关键数字从表中插入。生成的事实性论断关联结果行或原文片段；引用定位、论断覆盖和证据支持度分别检查。引用存在不等于论断正确，支持与反对例句都可进入证据清单。

## 可复现的边界

确定性处理使用固定输入、算法、词典和参数，按声明的精度复查。生成模型的原始输出完整保留；再次请求同一模型也可能不同，因此将重新生成视为新结果。比较新旧输出并保留人工修改，不宣称 AI 文本必然逐字复现。

Pi 沿用模型适配层；学校可配置校内或远程模型。来源撤回后停止受影响会话，旧正文与摘要不再外发。项目、材料成员、快照或对齐修订改变时，宿主用结构化后续任务新建净化会话并重读材料；同一范围内的新查询、分析、证据和笔记继续当前会话。完整工具与接续契约见《研究助手业务能力与工具契约》。

# 十五 研究记录可视化与成果导出

## 研究记录工作区

研究问题、语料方案、操作记录、结果、图表、例句、文献和导师意见以研究任务关联。支持将某次分析结果固定为成果快照，添加解释和限制说明，再引用到研究记录中。修改记录的文字不会改变底层数据。

## 图表能力

提供词频与关键词图、时间趋势、分布图、组间比较、交叉表、搭配网络、词树、主题及降维视图。每张图绑定数据和参数，可从图回到结果表。保存图形配置、轴单位与筛选条件，支持矢量或高分辨率导出。

| 输出 | 内容与互通要求 |
| --- | --- |
| 数据表 | CSV、TSV、XLSX、JSONL；用户选择字段，保留单位、来源和必要状态。 |
| 研究报告 | DOCX、PDF 或 Markdown；包含问题、语料、方法、结果、证据和人工解释。 |
| 专业语料 | TEI、CoNLL-U、TMX、术语交换数据、EAF 和 TextGrid 按已验证子集导出。 |
| 引文与文献 | BibTeX、RIS 等书目信息和可追踪的来源定位；缺失书目字段不得自动编造。 |
| 图形 | SVG、PDF、PNG 等格式；同时导出生成图表的数据和配置。 |
| 项目包 | 原始材料或允许分享的替代引用、版本、标注、分析配置、结果和完整性清单。 |

## 可复查与可分享

对外成果给出文档名称及页、段或时间定位；应用内链接是补充，不能成为唯一核查路径。发布前检查来源授权、身份信息和人工确认状态。不能分享原文时，可以输出允许的统计和引用标识，并说明复现所需访问条件。

表格标题使用宋体，XLSX 不添加背景填充。Word 标题使用宋体，默认没有无关页眉页脚、装饰小字和自动附加品牌。必要的方法、参数和来源说明属于正文，以正常字号显示。

# 十六 页面与交互规划

| 导航入口 | 主要工作区 | 常用动作 |
| --- | --- | --- |
| 研究项目 | 研究问题、任务、最近成果和项目设置。 | 创建问题、开始任务、恢复进度。 |
| 语料与来源 | 平台来源目录、可分析语料、私有材料、子库和快照。 | 选择、订阅更新、查看质量、冻结研究范围。 |
| 同步任务中心 | 源版本、最近检查、发布记录、失败与撤回。 | 管理员调度、重试、停用和回退；学生查看进度。 |
| 检索 | KWIC、原文、查询编辑器和筛选。 | 查询、排序、抽样、收藏证据。 |
| 统计分析 | 词表、关键词、词组、搭配、分布和比较。 | 配置、运行、图表、保存结果。 |
| 标注 | 标签方案、待标注材料、分歧和裁决。 | 手工标注、接受建议、复核。 |
| 双语与术语 | 原译对照、多译本、记忆与词库。 | 关联、修正、确认、比较译法。 |
| 音视频 | 播放器、波形、时间轴与多层标注。 | 校对、切片、查询、声学任务。 |
| 研究记录 | 结果、证据、文献、说明和导师批注。 | 组织成果、引用、导出、分享。 |

## 研究助手主工作台

研究助手为项目默认入口，主区集中会话、任务过程和输入，辅助区呈现材料、结果、证据与成果。工具返回可定位的正式结果，支持跳转专业页面继续编辑；手动操作可回到同一任务，固定相同版本。范围变化按会话接续规则处理。当前原型仍使用示例模拟，真实 Pi 和后端待实施。

## 基础模式和专业模式

基础模式提供默认参数与示例，研究者可逐步展开专业设置。专业模式展示查询语言、分词与句法层、统计指标和完整参数。两种模式使用同一数据与算法，切换不改变已有计算结果。

首屏明确当前项目、语料快照与选择范围。修改条件时显示尚未重新计算；长任务显示进度与取消，空结果区分无匹配、无权限、语料未处理和任务失败。快捷键、批量操作、撤销与原文定位保持一致。

# 十七 课题组协作与权限

## 角色与工作范围

| 角色 | 默认职责 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 设置项目、成员、材料范围与成果发布。 | 不能改变外部来源实际授予的处理范围。 |
| 研究成员 | 使用授权语料、运行分析、创建标注和结果。 | 仅访问被授权的项目及资料层。 |
| 标注成员 | 完成分配的材料与标注方案。 | 可限制下载原件及访问身份映射表。 |
| 复核者或导师 | 批注、检查结果、裁决分歧、确认成果。 | 共享范围由项目设置，私人项目不自动开放。 |
| 学校管理员 | 部署、账号、运行资源、备份与服务状态。 | 管理权限和查看研究内容的权限分别控制。 |

## 协作操作

支持任务分配、评论、提及、审核记录、结果快照分享和项目模板。多人编辑标注或对齐时采用对象锁或版本校验，冲突需明确解决；原文和已发布快照不可在后台被另一名成员悄悄改写。

网页编辑使用版本校验，涉及同一标签、对齐或正文的冲突需明确处理。断网时保留符合项目策略的编辑草稿，并标为未提交；重连后重新校验权限和版本，不承诺离线完整分析。

## 权限随操作检查

查询、原文预览、模型外发、导出、分享、下载和缓存读取分别检查权限。执行任务的身份和当前授权保持绑定，队列中的任务在真正运行前再次校验；撤销授权后停止新处理，并使受控缓存与共享入口失效。

对研究参与者身份信息，默认使用匿名编号并单独存储映射。共享或导出先检查字段范围；语音和视频中的身份内容无法仅靠删姓名完全匿名，应由项目的材料处理规则决定访问范围。

## 备份与恢复

个人项目提供可校验备份和恢复，学校服务端提供定期备份、恢复演练与审计。已经下载到应用外的文件无法技术性撤回；系统展示发布和导出记录，便于项目负责人追踪。

# 十八 技术架构与部署方式

## 统一内核与网页部署

采用 React/TypeScript 网页、FastAPI 业务服务、Node.js/Pi Agent 宿主、PostgreSQL、对象存储与 Celery 任务进程。阶段 A 实现来源注册和同步、共享语料快照、项目私有快照、精确检索、基础分析及 AI；阶段 C 扩展机构管理和协作调度。个人项目是权限边界，不表示数据保存在个人电脑。

| 层次 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | 研究助手主工作台、专业编辑器、图表和任务中心。 | 通过统一业务接口展示真实结果。 |
| 项目与策略层 | 项目、快照、角色、来源能力、数据处理规则。 | 每次读写、外发及导出均检查范围。 |
| 专业工具层 | 解析、清洗、检索、统计、标注、对齐、声学和导出。 | 工具独立可调用，可通过参考数据验收。 |
| 任务与 Agent 层 | Node/Pi 管模型循环；Celery 管同步、索引、分析和导出。 | 通过 FastAPI 校验权限与发布结果，不建第二套 Agent 循环。 |
| 数据层 | 原件、版本、标注、元数据、索引、向量和研究记录。 | 区分权威数据与可重建索引。 |
| 互通层 | 外部来源、模型、专业软件、格式适配和插件。 | 声明能力、版本与转换损失。 |

## 建议选型与验证

PostgreSQL 保存来源、项目、权限、版本和任务；对象存储保存原件、正文、索引与成果。CWB/CQP 作为词位检索候选，中文任意字符串另设字符检索路径。精确查询与语义召回分开，完整契约及替代条件见网页技术设计。[S05]

客户端、解析器、标注模型和索引引擎通过接口隔离。先用目标样本验证原文映射、复杂查询及数据规模，再冻结具体版本与依赖；不因选用某个 Agent 框架而改变研究数据模型。

## 运行方式

任务账本与队列运行在服务器，关闭浏览器不影响已提交任务。业务任务与 Pi 运行分别限流和保存状态；关闭页面仅断开订阅。同一工具调用重试复用已有任务，取消不撤销已发布成果。

# 十九 核心数据模型与版本

| 对象 | 主要内容 | 关系与版本规则 |
| --- | --- | --- |
| 项目与研究问题 | 成员、研究问题、方案和工作区。 | 关联多个语料快照及分析分支。 |
| 来源与原始资产 | 来源地址、权利记录、文件摘要、媒体信息。 | 一份正文可对应多个来源记录。 |
| 文档版本与片段 | 不可变正文、页段时码、原文位置映射。 | 句段标识在版本内稳定，改文产生新版本。 |
| 标注层与方案 | 词法句法、研究标签、机器建议与人工记录。 | 方案及模型单独版本化，支持并列层。 |
| 对齐与术语对象 | 左右片段关系、翻译单元、术语概念与译法。 | 确认绑定具体输入版本，关系变化重新复核。 |
| 语料快照 | 文档版本列表、分组、抽样和排除策略。 | 固定研究范围，不自动加入新文件。 |
| 分析运行与结果 | 工具、参数、版本、数据表、图形和解释。 | 结果不可变，编辑解释另存修订。 |
| 证据与发布记录 | 论断、结果行、原文片段、引文和共享范围。 | 可追溯到原版本，记录失效与导出。 |

## 影响传播

修改正文、分句、词典、标注方案或处理模型时，系统计算受影响的对齐、统计和引用。新版本显示需要重算或复核；旧成果仍保留其当时输入和状态。变更权限不会修改历史授权记录，但当前访问受最新授权约束。

## 索引与持久记录

原件、正文版本、人工修订和结果清单是权威记录。完整且兼容的来源索引可复用，子集和共享私有混合快照建立项目索引；复用不能跳过权限。索引、向量和缓存可重建，分别记录版本。备份恢复后检查对象完整性与映射，不依赖原电脑绝对路径。

## 删除的含义

移出当前范围、删除一个版本和彻底删除资产是不同操作。彻底删除先列出关联结果，确认后清理系统管理的副本与含原文派生内容，旧记录转为无正文的失效状态。备份保留与清理周期由学校策略明确约定，不承诺即时擦除应用外副本。

# 二十 接口格式与扩展机制

## 统一工具接口

全部已上线业务动作使用结构化接口，并登记业务能力、输入输出、权限、范围影响、版本和结果入口。工具只能调用明确的后端命令或查询，不提供任意 HTTP、SQL、shell 或凭据访问。输入身份由服务端注入；输出包括真实状态、结果或任务引用、版本、计数和证据。

任务提交返回任务标识，可查询进度、取消或从检查点恢复。权限检查由服务端策略模块完成，不能仅由模型提示词保证。写入使用事务或可恢复提交，结果文件与元数据不会各成功一半而仍报告完成。

| 交换对象 | 格式或接口 | 必须验证 |
| --- | --- | --- |
| 文本和结构 | TXT、DOCX、PDF、HTML、EPUB、TEI。 | 正文顺序、章节、语言与页段定位。 |
| 词法句法 | CoNLL-U 等结构化标注。[S14] | 词形、词元、标签、依存、多词项及空节点。 |
| 双语和术语 | TMX、XLIFF、术语交换格式。[S12] | 语言、内联标记、多句合并及元数据。 |
| 多模态 | EAF、TextGrid、SRT、VTT。 | 时间单位、层关系、重叠区间与媒体引用。 |
| 研究与编程 | CSV、JSONL、配置文件及受控 Python 或 R 接口。 | 列类型、单位、缺失值、参数和可重复执行。 |
| 项目归档 | 清单、版本数据、原件或授权引用、成果与校验。 | 在另一环境恢复并解释不完整依赖。 |

## 兼容级别

每个适配器说明支持读取、写入、往返及哪些字段保留。采用固定参考文件做导入、导出、再导入比较；无法映射的属性和内容必须列明。未知结构可保留原始载荷，但不能伪装为已完整理解。

## 扩展包

新增语言、格式、统计方法和外部数据源均通过版本化扩展包注册。扩展声明输入输出、运行权限、依赖和验证样本。更新前在测试项目运行，允许回退；第三方脚本与模型不能默认获得全部项目和网络权限。

# 二十一 运行质量与性能目标

以下为工程验收建议，开发前需固定设备、样本、查询集合及测量方法。在固定服务器、语料版本和查询集上分别测量单用户与多用户性能；目标不是已测结果。

| 场景 | 基线条件 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 试点研究 | Linux 服务端、8 核 CPU、32 GB 内存、SSD；单语料 1000 万有效词。 | 预建索引后常用查询首屏 P95 不超过 3 秒；复杂查询和全量统计转可取消任务。 |
| 学校服务 | 建议 16 核、64 GB 内存、SSD；1 亿有效词、20 个并发常用查询。 | 首屏 P95 不超过 3 秒；精确总数单独计时；导入和索引构建不阻塞已发布语料。 |
| 编辑与保存 | 连续标注、对齐编辑、多人冲突、强制退出。 | 确认操作持久保存，恢复不丢已提交记录；重复请求不重复写入。 |
| 大文件与媒体 | 长音频、视频、批量 PDF、断网与损坏文件。 | 分片处理、有检查点；界面可操作，失败定位到文件或片段。 |
| 恢复与一致性 | 服务端备份恢复、对象清单核验及索引重建。 | 校验原件、人工记录和结果；缺失依赖明确报告。 |
| 界面可用性 | 常见分辨率、键盘操作、缩放和长文本。 | 关键操作可通过键盘完成，缩放后无截断，状态不只靠颜色表示。 |

## 可观测与资源保护

记录任务耗时、失败率、索引状态、取消响应、模型请求量和外部接口限流。日志默认不记录原文与密钥。长任务设 CPU、内存、临时空间、请求次数与输出上限；资源耗尽时保留已完成的可恢复结果。

## 学校运行控制

学校可配置账号集成、网络出口、允许模型、数据保留和备份策略。跨项目检索、缓存、导出和模型请求进行越权测试；插件输入、文件解析和归档恢复纳入测试，避免把不可信材料当作可执行内容。

# 二十二 研究质量与 AI 验收

| 领域 | 验证样本与方法 | 发布门槛 |
| --- | --- | --- |
| 检索与计数 | 至少 200 条已知答案查询，覆盖词项、属性、边界、抽样与复杂组合。 | 命中集合和整数计数一致；浮点指标按已声明容差验证。 |
| 统计方法 | 每个指标均有独立参考数据，包含零计数、短文本和不均衡组。 | 公式、计数条件与实现一致；不适用输入不输出伪数值。 |
| 标注质量 | 独立人工样本，按语言、标签、边界及缺失情况分层。 | 分别报告精确率、召回率和一致性；未达项目阈值保留建议层。 |
| 双语对齐 | 至少 500 组关系，包含多句、错序、缺译和非互译材料。 | 分类报告质量与修正耗时；正式库只接收明确确认结果。 |
| 音视频 | 按语言、录音条件、重叠发言评估文本错误、说话人和时间偏差。 | 项目先约定各层阈值；未达标片段进入人工校对，不能仅报总平均。 |
| 引用与解释 | 至少 100 条论断，覆盖矛盾证据、资料不足及无引用的关键结论。 | 定位与关键论断关联完整；支持度目标不低于 95%，已发现错误修正后发布。 |
| AI 执行 | 至少 30 条真实任务，包含私有双语自动对齐、跨模块分析导出、管理员同步及恢复。 | 已上线业务工具覆盖，手动结果一致；无越权与重复写，数字和确认来源真实。 |
| 研究者使用 | 按检索统计、双语、标注和多模态分别开展任务测试。 | 每类至少 80% 可在约定复核步骤内完成，记录人工耗时与失败位置。 |

## 测试集和结果解释

用于调整提示、阈值和模型的样本，与最终验收样本分开。记录样本组成、软件版本和评价方法；任何总体分数同时提供分组结果。试点达标只说明在约定范围内可用，不将小样本结果外推到全部语种和体裁。

样本中发现的具体错误应修正，模型无法修正时通过人工复核或限制使用范围处理。功能发布同时交付已知限制、失败示例和检查方法，保存在正常产品说明中。

# 二十三 建设路线与交付组织

完整目标仍按 A 至 D 分期。A 交付 M01 至 M14，每项业务随实现同批开放助手工具；后续标注、复杂对齐、术语、多模态等功能上线时遵守相同要求。96 项为长期目录，不表示首版已实现全部能力。

| 阶段 | 交付内容 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 真实研究样本、原型、术语与数据模型、查询及统计基准、来源与软件接入验证。 | 完成关键技术验证并确认测试数据。 |
| A 同步与分析首版 | M01 至 M14 全部：三类真实来源连接、目录、项目、检索、统计、平行例句、AI 和成果导出。 | 真实更新与失败恢复通过；检索、计数、权限和引用验收。 |
| B 专业研究 | 完整查询语言与句法、更多统计、标注复核、复杂对齐、多译本、术语和学习者分析。 | 专业计算与人工修订通过参考数据验证。 |
| C 团队与多模态 | 机构统一登录、任务分配、多人复核、媒体时间轴、转写、声学适配与扩容。 | 权限、恢复和音视频分层质量通过验收。 |
| D 扩展与互通 | 更多语言与来源、探索模型、插件、格式往返、规模优化和完整研究复现包。 | 96 项基线逐项有实现或经确认的适配结果。 |

## 人员与时间基线

建议配置产品与领域负责人 1 人、前端 2 人、后端与检索 2 人、NLP 与 AI 2 人、测试 1 人，并安排真实研究者参与方法审核及样本标注。语料授权、领域判断和金标准构建需要独立负责人，不能视为开发之外的零工作量。

在上述人员连续投入、复用成熟组件且没有外部授权阻塞的前提下，可先按准备 2 至 3 周、A 阶段 12 至 16 周、B 阶段 8 至 12 周、C 阶段 10 至 14 周、D 阶段 6 至 10 周安排测算。串行约 38 至 55 周；准备阶段后按模块验证结果重估，授权等待单列。

## 交付物与决策

每阶段交付可运行版本、接口与数据规格、测试结果、迁移与恢复方案、研究示例和使用说明。A 阶段即提供命名快照、来源更新与基本抽样；B 扩展研究分支。A 支持词形、字符及导入的词元词性属性，自动深层标注在 B 扩展。新增范围进入功能目录并评估依赖，未经验证的能力明确标为验证中。

# 附录一 功能目录 1

A 同步与分析首版　B 专业研究　C 团队与多模态　D 扩展与互通。跨阶段条目以 M01 至 M14 定义首版边界。实现方式为建议；所有条目当前均为规划目标，验收后才标记为已覆盖。

## 项目与语料设计

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F001 | 研究问题和方案。为问题关联材料、方法、分析分支及成果。 | 原生 | A |
| F002 | 元数据方案。类型、枚举、校验、匿名编号和缺失值。 | 原生 | A |
| F003 | 子语料与集合。保存筛选范围，支持交并差与组别比较。 | 原生 | A |
| F004 | 抽样与平衡。随机和分层抽样，保存种子与配额。 | 原生 | B |
| F005 | 纳入排除记录。记录选择理由，保留被排除材料关系。 | 原生 | A |
| F006 | 语料快照。A 提供命名快照及来源版本锁定，B 扩展分支。 | 原生 | A |
| F007 | 质量与构成。缺失、重复、体裁、年代与来源分布。 | 原生 | A |
| F008 | 模板与研究分支。复用项目方案并比较不同分析分支。 | 原生 | B |

## 来源导入与清洗

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F009 | 基础文档和表格。A 支持 UTF-8 TXT、CSV、TSV；B 扩展 DOCX、PDF、XLSX。 | 原生 | A/B |
| F010 | 结构化语料。A 支持 JSONL、源连接器 XML 与 CoNLL-U；B 扩展通用 TEI、HTML、EPUB。 | 互通 | A/B |
| F011 | OCR 与位置映射。文字识别、版面坐标和原图核查。 | 适配 | B |
| F012 | 来源与能力目录。区分发现、检索、分析、外发和导出。 | 原生 | A |
| F013 | 授权连接与更新。A 实现 Tatoeba、Wikimedia、UD 的版本同步、差分与撤回；其他源持续扩展。 | 适配 | A |
| F014 | 清洗管道。编码、断行、结构、匿名化及过程记录。 | 原生 | A |
| F015 | 重复与近似重复。A 精确去重并保留来源；B 增加近似重复复核。 | 原生 | A/B |
| F016 | 来源扩展与监测。A 完成目录和同步监测；B 至 D 增加连接器与合作库。 | 适配 | A/D |

# 附录一 功能目录 2

A 同步与分析首版　B 专业研究　C 团队与多模态　D 扩展与互通。跨阶段条目以 M01 至 M14 定义首版边界。实现方式为建议；所有条目当前均为规划目标，验收后才标记为已覆盖。

## 语言处理与标注

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F017 | 语言和分词。语言检测、分句、分词、自定义词典。 | 适配 | A |
| F018 | 词法句法层。词元、词性、实体和依存标注分层保存。 | 适配 | B |
| F019 | 标签与代码本。跨度、关系、文档及时间层和标注示例。 | 原生 | B |
| F020 | 人工标注编辑。批量、快捷键、备注、撤销和差异比较。 | 原生 | B |
| F021 | 机器建议与复核。预标注、接受、拒绝、修订与状态记录。 | 原生 | B |
| F022 | 错误与话语编码。学习者错误、修正层、立场和修辞标签。 | 原生 | B |
| F023 | 多人裁决与一致性。独立标注、边界差异、缺失和裁决。 | 原生 | C |
| F024 | 语言能力扩展。按语种分别验证分词、标注和语法规则。 | 适配 | D |

## 检索与查询

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F025 | 文字词项与短语。词界、大小写、归一化和重叠命中。 | 原生 | A |
| F026 | 正则与邻近。A 有限字距、AND/OR/NOT 与受限正则；B 扩展复杂表达式。 | 原生 | A/B |
| F027 | CQL 风格构建器。编辑、校验、语法版本和查询预览。 | 原生 | B |
| F028 | 元数据与结构筛选。A 来源、语言、年代、体裁、作者及已有 POS；B 扩展句法、标签与章节。 | 原生 | A/B |
| F029 | KWIC 与原文。左右排序、扩展上下文、页段时码定位。 | 原生 | A |
| F030 | 保存抽样与集合。A 命名查询、固定种子抽样和收藏；B 扩展复杂集合操作。 | 原生 | A/B |
| F031 | 双语及跨层查询。A 中英原译联查；C 扩展说话人和媒体标签。 | 原生 | A/C |
| F032 | 语义与混合检索。相关资料发现，与精确计数分别展示。 | 原生 | A |

# 附录一 功能目录 3

A 同步与分析首版　B 专业研究　C 团队与多模态　D 扩展与互通。跨阶段条目以 M01 至 M14 定义首版边界。实现方式为建议；所有条目当前均为规划目标，验收后才标记为已覆盖。

## 统计与比较

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F033 | 词频与词表。A 统计词形及导入属性，B 扩展自动标注。 | 原生 | A |
| F034 | 频率与文档数。原始频次、统一分母及文档频次。 | 原生 | A |
| F035 | 词组与词汇束。A 连续 2 至 4 元词组；B 扩展词簇、槽位和非连续模式。 | 原生 | A/B |
| F036 | 关键词与参照库。A 两组比较与 log likelihood、log ratio；B 扩展参照模板。 | 原生 | A/B |
| F037 | 显著性和效应量。A 提供 G 值探索排序与 log ratio；B 扩展推断检验和多重比较。 | 原生 | A/B |
| F038 | 词汇多样性。TTR、MATTR 及窗口和长度说明。 | 原生 | B |
| F039 | 离散度与覆盖。文档范围、位置分布与离散指标。 | 原生 | B |
| F040 | 批量和矩阵。批量词项或子库，输出文档词项矩阵。 | 原生 | B |

## 搭配与探索分析

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F041 | 窗口共现。左右窗、边界、词位与最低频次。 | 原生 | A |
| F042 | 关联指标。A 原始共现与 logDice；B 扩展 MI、t-score。 | 原生 | A/B |
| F043 | 语法关系搭配。依标注和语法规则生成关系与例句。 | 原生 | B |
| F044 | 词语和语料差异。两词或两组搭配比较并返回证据。 | 原生 | B |
| F045 | 搭配网络与词树。筛选和交互定位，保存底层边与词序。 | 原生 | B |
| F046 | 趋势与交叉分布。A 按年、体裁、来源分布及双查询比较；B 扩展交叉分析。 | 原生 | A/B |
| F047 | 主题聚类与降维。特征、算法、种子和材料组成可查看。 | 适配 | D |
| F048 | 探索结果比较。比较运行差异并保留人工命名和假设。 | 原生 | D |

# 附录一 功能目录 4

A 同步与分析首版　B 专业研究　C 团队与多模态　D 扩展与互通。跨阶段条目以 M01 至 M14 定义首版边界。实现方式为建议；所有条目当前均为规划目标，验收后才标记为已覆盖。

## 翻译与术语研究

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F049 | 配对与基础对齐。私有或共享材料生成一对一句级候选；项目修订、拒绝与明确人工确认。 | 原生 | A |
| F050 | 完整对齐关系。一对多、多对多、空对应和调序。 | 原生 | B |
| F051 | 对齐编辑与确认。合并拆分、移动、撤销、复核及失效。 | 原生 | B |
| F052 | 平行查询与多译本。A 已有句对双向检索；B 扩展完整多译本比较。 | 原生 | A/B |
| F053 | 翻译记忆。已确认片段、完全及模糊匹配。 | 原生 | B |
| F054 | 术语与概念。候选、变体、语境、首选和禁用词。 | 原生 | B |
| F055 | 译文与策略研究。自定义质量标签及人工评价记录。 | 原生 | B |
| F056 | 翻译格式互通。TMX、XLIFF、术语格式往返和损失表。 | 互通 | D |

## 口语与多模态

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F057 | 媒体与时间轴。播放、波形、片段循环、缩放和定位。 | 原生 | C |
| F058 | 识别与说话人。转写、分离和时间对齐分开记录。 | 适配 | C |
| F059 | 研究转写校对。停顿、重复、口误、重叠与非言语信息。 | 原生 | C |
| F060 | 多层与重叠标注。独立和依赖层、时间区间与受控词表。 | 原生 | C |
| F061 | 声学处理。配置工具计算基频、强度等并保存参数。 | 适配 | C |
| F062 | 媒体标注互通。EAF、TextGrid、字幕与媒体关联。 | 互通 | C |
| F063 | 视觉行为预标注。手势等专项实验，单独验证适用样本。 | 适配 | D |
| F064 | 跨模态批量任务。文本、时码、标签组合查询及片段导出。 | 原生 | D |

# 附录一 功能目录 5

A 同步与分析首版　B 专业研究　C 团队与多模态　D 扩展与互通。跨阶段条目以 M01 至 M14 定义首版边界。实现方式为建议；所有条目当前均为规划目标，验收后才标记为已覆盖。

## AI 与 Agent

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F065 | 研究任务规划。问题、分组、方法与可执行计划。 | 原生 | A |
| F066 | 查询与资料助手。自然语言查询、清洗和字段映射建议。 | 原生 | A |
| F067 | 预标注和双语助手。A 自动一对一对齐候选；B 扩展预标注、复杂对齐和术语。 | 原生 | A/B |
| F068 | 来源问答与证据。限定材料回答，显示矛盾和不足证据。 | 原生 | A |
| F069 | 统计解释与记录。使用真实结果生成解释和方法记录。 | 原生 | A |
| F070 | 工具与任务执行。全部已上线业务动作同批提供工具；权限、参数、取消、恢复和幂等一致。 | 原生 | A |
| F071 | 模型与数据策略。本地或远端、允许列表、日志和用量。 | 原生 | A |
| F072 | 受控脚本助手。生成配置或代码，在隔离环境验证运行。 | 原生 | D |

## 证据成果与复现

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F073 | 研究记录与文献。问题、方案、文献和结果分别关联。 | 原生 | A |
| F074 | 证据与论断。结果行、原文片段和关键论断绑定。 | 原生 | A |
| F075 | 出版图形。可编辑图表、SVG 或高分辨率输出。 | 原生 | B |
| F076 | 报告和数据导出。A CSV、XLSX、SVG、DOCX 和 JSON 方法清单；B 扩展 PDF 与专业格式。 | 原生 | A/B |
| F077 | 书目交换。BibTeX、RIS 与缺失字段检查。 | 互通 | B |
| F078 | 方法与配置导出。A 导出快照、工具、参数、版本和抽样条件。 | 原生 | A |
| F079 | 备份与迁移。完整性检查、项目恢复及外部路径重建。 | 原生 | A |
| F080 | 完整复现包。受控脚本、依赖和成果重放，说明缺项。 | 原生 | D |

# 附录一 功能目录 6

A 同步与分析首版　B 专业研究　C 团队与多模态　D 扩展与互通。跨阶段条目以 M01 至 M14 定义首版边界。实现方式为建议；所有条目当前均为规划目标，验收后才标记为已覆盖。

## 协作权限与发布

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F081 | 项目成员和角色。A 负责人、编辑、只读及管理员；C 扩展标注和导师流程。 | 原生 | A/C |
| F082 | 任务评论与批注。分配、提及、审核与导师反馈。 | 原生 | C |
| F083 | 编辑冲突。版本校验、对象锁与人工冲突解决。 | 原生 | C |
| F084 | 多人细粒度权限。A 项目隔离及检索、导出、AI 权限；C 扩展任务级协作。 | 原生 | A/C |
| F085 | 匿名与敏感字段。匿名编号、映射隔离及导出字段控制。 | 原生 | B |
| F086 | 发布成果快照。选定范围分享，检查来源和确认状态。 | 原生 | C |
| F087 | 撤回删除与审计。A 执行授权撤销、上游撤回、缓存失效及审计。 | 原生 | A |
| F088 | 学校身份和策略。学校账号、模型范围、保留及备份策略。 | 适配 | C |

## 平台运行与扩展

| 编号 | 能力与验收要点 | 方式 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F089 | 网页研究工作区。服务端任务、浏览器操作、检查点与恢复。 | 原生 | A |
| F090 | 网页与学校部署。A Linux 容器部署和服务端存储；C 扩展机构管理。 | 原生 | A/C |
| F091 | 统一工具接口。共享业务能力注册表、输入输出、权限、固定范围、结果定位及覆盖验收。 | 原生 | A |
| F092 | 索引与计算扩展。扩容 A 的服务端索引，增加服务端资源调度。 | 原生 | C |
| F093 | 运行观测与限额。任务延时、错误、请求量和资源上限。 | 原生 | A |
| F094 | 安全与隔离。不可信文档、插件和模型的操作边界。 | 原生 | A |
| F095 | 扩展包与回退。语言、方法、格式和来源版本注册。 | 原生 | D |
| F096 | 兼容与全量验收。跨平台、格式往返、性能及96项验证。 | 原生 | D |

# 附录二 官方资料与格式依据 1

以下来源用于核实代表性功能和交换规范。能力对标对应已读取的文档版本；产品设计和验收数值为本方案提出的要求，不是这些产品的性能承诺。

S01 AntConc

4.4.1 官方手册，检索、统计、关键词、AI Search 与 ChatAI。

官方手册

S02 Sketch Engine

官方工具目录与词汇素描说明，按语料标注条件使用。

工具目录　词汇素描

S03 Sketch Engine logDice

搭配关联指标说明。

logDice 说明　MI 说明

S04 LancsBox X

官方手册，GraphColl、Words、Text 和 Wizard。

官方手册

S05 Corpus Workbench 与 CQPweb

查询语言、索引与管理参考，区分引擎和网页应用。

CQP 教程　CQPweb 手册

S06 KonText

查询与搭配文档；搭配页面使用明确的历史版本，仅作方法参考。

查询说明　搭配说明

S07 Voyant Tools

官方工具教程，文本阅读、趋势与探索分析。

工具教程

S08 INCEpTION

38.3 用户指南，标注、推荐、裁决与一致性评估。

用户指南

S18 Sketch Engine t score

搭配统计指标及适用说明。

t score 说明

# 附录二 官方资料与格式依据 2

S09 ELAN

音视频多层标注；手册入口为 6.3 版基础能力说明。

官方介绍　官方手册

S10 Praat

声学分析、对象和 TextGrid 说明。

官方介绍　对象说明

S11 Trados

对齐、翻译记忆与术语管理分别作为功能依据。

对齐　翻译记忆　术语

S12 TMX 1.4b

注明 LISA 授权迁移且未修改技术内容的原始规范。

原始规范迁移版

S13 TEI P5

结构化语料与口语转写规范。

口语转写规范

S14 Universal Dependencies

UD 2 的 CoNLL-U 格式及多词项、空节点等规则。

CoNLL-U 规范

S15 Elicit

系统性综述流程、筛选、提取与证据组织。

系统性综述　工作流说明

S16 Google Notebook

NotebookLM 官方帮助当前转向 Gemini Notebook 的来源问答介绍。

官方帮助

S17 OPUS

平行语料资源目录、查询工具及数据格式入口。

官方资源入口