# S0 验证与工程准备

本记录保留 S0 工程判断及后续真实链路的验收依据。截至 2026 年 10 月 17 日已取得来源获取、契约、Pi 宿主和查询子集的实测证据；S0 尚未整体验收通过。S1 已接通真实认证、项目和上传校验任务链路，S2 已验证 D12 完整获取、全量解析和私有暂存，S3 已建立完整持久索引、新进程核验、受限来源发布／整库挂载、私有 TXT 与混合项目快照查询；认证项目 9 项与上传任务 10 项真实依赖集成测试通过。私有双语自动对齐及其关系修订、成果导出的完整流程尚未交付，实验脚本和静态 UI 不构成该流程验收。

## 结果与证据

| 项目 | 本次已确认 | 验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 来源获取 | S0 Tatoeba 固定 10000 直接句对，S2 完整中英 2,127,898 句及 78,089 条直接边已暂存校验；Wikimedia 中英完整分片校验、各 1000 篇抽样，分别 972／996 篇受限清洗映射；UD r2.18 测试集 | 中英均非完整渲染正文；来源发布、UD 底层文本及部署许可、模型外发尚待核准 |
| 业务契约 | 143 个动作登记与基础 Schema；已实现子集加入 OpenAPI 和类型客户端，17 日兼容模型协议扩展后契约测试共 63 项通过 | 不是 143 个可调用工具；手动业务仅开放已实现子集，生产 Pi 委托未开放 |
| Pi 宿主 | 真实 SDK 1.3.0、Node 24.15.0、显式只读测试工具；5 项宿主测试通过 | 使用固定模型桩；未验证真实模型质量或正式研究工具 |
| 查询原型 | 23 条独立金标；字符千万码点 P95 2.827 秒；CWB 首屏分离后千万 token 普通查询最大 P95 1.361 秒 | 高频 gap 单次首屏 3.282 秒；共享合成样本不构成正式验收，持久全量索引与配额结果另列 S3 |
| 应用工程 | 既有工程与 RLS 样例通过；S1 认证项目表迁移、独立角色及 9 项真实 PostgreSQL 测试通过 | 上传任务已有 10 项真实依赖测试；生产 Pi 委托和远端 CI 继续验收 |

## 来源与研究样本

来源登记在 pipelines/sources/registry.json，实际网络请求、已获取字节的 SHA256、结果和待办汇总在 pipelines/sources/s0-evidence.json。下载文件、许可原件和完整运行 manifest 在 tmp/sources-s0/；临时目录被忽略，不作为可长期依赖的发布存储。正式来源发布前须将原件和 manifest 移入受控对象存储，并保存可重现引用。

### Tatoeba 中英直接句对

官方周导出采用 cmn_sentences_detailed.tsv.bz2、eng_sentences_detailed.tsv.bz2 和 cmn-eng_links.tsv.bz2。下载页说明详细句子保留句 ID、语言、文本、用户名、创建及修改时间，Links 表示直接翻译关系。中文包约 1.72 MB，直接关系包约 0.48 MB，英语包约 34.94 MB；获取三者不等于获取所有语言的完整 Tatoeba。

抽样固定种子 corpus-s0-20261016-v1。对中英正文均存在的唯一直接边计算 SHA256(seed:cmn_id:eng_id)，按摘要及端点排序选取前 10000 对，保存双侧句 ID、边 ID、作者和来源 URL。不得以间接翻译关系补足数量，不把双语展开行重复计入单语词频。样本用于开发流程验证，不代表平衡通用语料。

三文件已完整下载，Last-Modified 均为 2026 年 10 月 10 日；主 agent 独立复核完整 SHA256 与 manifest 一致。中文文件含 89179 句，英语文件含 2038719 句，交集内唯一直接关系 78089 条，已确定性选取 10000 对并保存 ID 清单与正文样本。运行目录为 tmp/sources-s0/20261016-tatoeba-curl/。上游 URL 会更新，因此重现旧样本依赖保留取得的原件，不能只保存 URL。

官方下载页声明 CC BY 2.0 FR，并另有 CC0 子集；本次不假定普通导出属于 CC0。署名保留句子页面链接和当前 owner，正式导出仍须核对署名要求及贡献者记录。模型外发未获核准。

### Wikimedia 中英文 current

采用技术设计约定的新路径 other/mediawiki_content_current/{wiki}/2026-10-01/xml/bzip2/，以 SHA256SUMS 存在作为该次导出完成的上游标识。zhwiki 与 enwiki 的 SHA256SUMS 和各一个压缩文件的 64 KiB 前缀已实际取得，并识别为 bzip2。

已保存官方预期 SHA256 和实取前缀 SHA256。前缀摘要只证明取得的字节，不能验证整个压缩文件。中文末尾分片 p9590059p9623184 已完整下载 28,228,735 字节，官方 SHA256 784dca7fd9f4c1ca1e83543692df558f4bc6ebcd883d70396a3661c3d6368c7e 校验通过。从命名空间 0、非重定向、非空正文的 7037 篇中，以同一固定种子按 SHA256(seed:page_id:revision_id) 选取 1000 篇，保存 page_id、revision_id、标题、原始 wikitext、固定修订与历史链接。该样本只覆盖末尾分片，存在选择偏差，不是全库随机样本。结果在 tmp/sources-s0/20261016-zhwiki-sample/manifest.json，摘要及 ID 清单已合并永久来源证据。

英文 19 个 current 分片已通过 HEAD 核实体积，最小为 2,154,933,323 字节（p43486390p48278244），见 pipelines/sources/enwiki-shard-sizes.json。此前首次 GET 在 1,059,421,831 字节处因连接中断失败，一次核验 ETag、Last-Modified 和总长后的 206 续传又在取得 73,055,838 字节时中断。两份原件和永久失败证据 pipelines/sources/enwiki-transfer-evidence.json 保留。

针对这两次实际长连接故障，本轮重新核对同一固定 URL、强 ETag、Last-Modified、总长和官方 SHA256SUMS，将两份连续旧字节仅作为未验证前缀，余下范围按 64 MiB 分段请求。每段核对 206、Content-Range、长度和版本，版本或位置不符立即失败；网络或短 body 每段仅允许一次重试。实际 16 段全部首次完成，新取得 1,022,455,654 字节。流式拼接后完整 2,154,933,323 字节的官方 SHA256 c15900c039cbc2dbea04f87e5eccf76dc009e0d9c2c71cc9267e039fc26b8f9c 通过，主 agent 独立复核一致；不把组装文件伪装成一次完整 HTTP 200 请求。

随后遍历整个英文分片，在 349408 篇命名空间 0、非重定向且非空文章中，以固定种子按 SHA256(seed:page_id:revision_id) 选取 1000 篇，保留原始 wikitext、ID、出处与许可字段。样本只代表该固定分片，不是全库随机样本。主 agent 核对样本摘要、1000 个唯一 page/revision ID、排序及清单一致，两个前缀与 16 段连续覆盖整包，运行源码快照与当前代码一致。永久恢复证据为 pipelines/sources/2026-10-16-enwiki-ranges.json，manifest 与样本在 tmp/sources-s0/20261016-enwiki-ranges/；来源汇总与注册表已同步。下载、整包校验与全片抽样均有独立成功事实，无活跃下载或解析进程。

中文清洗采用隔离环境中的 mwparserfromhell 0.7.2，固定官方 Windows CPython 3.12 wheel SHA256，主工程依赖未改变。真实 1000 篇在 Python 3.12.13 下耗时 11.375 秒；972 篇输出受限文字子集，共 845303 码点，28 篇因残留未解析 markup 被拒绝并保留错误。永久结果、每篇原文与正文摘要、recipe 和失败清单为 pipelines/sources/2026-10-16-zhwiki-cleaning.json；含映射的正文输出在 tmp/source-cleaning-s0/results/cleaned.jsonl。

清洗保留普通文本、主命名空间链接的显示文案及受支持的无属性格式标签；模板、表格、注释、引用、命名空间链接和不支持的标签整体排除，记录原文区间，并插入无原文坐标的合成分隔。检索必须按独立 index_segments 建索引，禁止跨排除边界拼成短语或 gap 命中。原文和正文均采用 Unicode 码点左闭右开坐标；精确复制区间可逐码点回查，实体解码返回整个实体来源区间，合成分隔明确无来源，不伪造字符位置。保留原 page/revision 与出处，不做模板展开、繁简转换或 NFC；这是可追溯的受限子集实验，不是完整 MediaWiki 渲染或正式正文覆盖验收。六项代表性测试覆盖删除边界、链接文案、emoji、组合字符、多码点实体及拒绝路径。主 agent 独立核对全部 972 份输出的 98067 个映射跨度、原文与正文摘要、解码和合成分段一致，输出与 28 份拒绝记录恰好覆盖 1000 份输入。

英文 1000 篇复用同一固定解析器和清洗 recipe，在独立输出目录运行 13.547 秒，保留 996 篇受限正文、2,223,993 码点，4 篇因未解析 markup 明确拒绝。主 agent 独立核对 131358 个映射跨度、源与正文摘要、实体与空白转换、合成边界及 index_segments 一致，输出和拒绝清单完整覆盖输入；隔离解析器环境本轮复跑六项清洗测试全部通过。永久报告为 pipelines/sources/2026-10-16-enwiki-cleaning.json，正文和映射为 tmp/source-cleaning-s0/enwiki-results/cleaned.jsonl，中文既有输出未覆盖。

早期 legacy 导出路径的探测单独保留为历史证据，汇总程序拒绝以 legacy 结果满足 current 基线。来源许可按 Wikimedia 使用条款及页面适用条款登记，署名保留标题、固定修订链接、历史链接及改动记录；来源发布和模型外发未获核准。

### UD 树库与许可

Chinese-GSD r2.18 固定至提交 e0d85a020182e264d6384be2a59c0f4879a1cc35。官方 README、LICENSE 和测试文件已下载，测试文件包含 500 个唯一 sent_id。LICENSE 为 CC BY-SA 4.0，但 README 明确许可针对 UD 标注，Google 不主张底层文本的所有权或版权。该事实不能扩张为底层正文已获平台发布或外发许可。

备选 English-GUM r2.18 固定至 b58e74bc22d17220c9198864c253a50a897bf27f，README、LICENSE 和含 1464 句的测试文件已取得。其许可为 CC BY-NC-SA 4.0，包含底层文本来源说明；Reddit 数据不在该仓库内且另有许可。采用前须确认部署满足非商业和相同方式共享要求，并保留原始文本来源与 GUM 标注者署名。两个树库均保留“待核准”，不将样本下载成功当作许可批准。

## 业务契约与检索

contracts/ 登记 source、snapshot、evidence、session、run、invocation、job 的基本关系，包含三种会话作用域、固定范围、异步结果、事件和常见错误。能力清单对应文档动作，生产 Pi 可调用工具仍为空；S1 当前用户能力接口另按会话与项目权限返回已实现的手动动作，不把实现进度当成授权。

S0 原有 13 项契约测试通过；S1 扩展后为 20 项及 8 个子用例通过。认证、项目、上传和任务子集已接入 Pydantic/OpenAPI、手工维护的共享 TypeScript 类型客户端、数据库约束、实时权限及任务取消；Pi 身份与运行账本基础已经验证；其余动作、正式归档和恢复仍待实现与验收。continuation 目前只建模 corpus.search；不能将通用 JSON 字段解释为后端支持任意操作。人工确认仍须接入真实用户核对依据。

查询原型采用 corpus-query/v1 的受限子集，返回 Unicode 码点左闭右开区间。23 条金标包含重叠匹配、重复材料、句界、跨词字串和锚点布尔计数；整数计数以独立预期验证。A AND B 返回 A 命中而不生成笛卡尔积，OR 按跨度去重，纯 NOT 被拒绝；regex 明确不支持，不返回空结果冒充成功。

Linux 官方 CWB 3.5.0 已真实执行；本轮主 agent 独立在禁网容器运行完整 query 套件，37 项测试通过且无跳过，包含金标、首屏与精确计数、真实 UD 导入、身份兼容、报告写入故障及优化回归。其中 CQP 对照 7 个正向 token 金标，包括变长 gap 的多个终点和 OR 嵌套跨度。报告 tmp/query-s0/verification.json 保存软件包 SHA256、依赖版本和实际输出。当前仅验证受限 CWB 适配，不能代表完整 CQL 或 S5 的 200 条验收。

正式规模实验仍须完成。门槛保持：先 100 万 token，再 1000 万 token，中文字符至少 1000 万码点；预热后 20 条不同选择率查询、5 并发、每条 20 次；首屏 P95 不超过 3 秒，普通查询全计数不超过 30 秒，高频字距全计数不超过 120 秒。不得用小样本金标通过替代性能结论。

已完成 Python PositionIndex 原型的三个规模探索实验；这不是 CWB 性能数据。每组均执行 20 条混合查询、每条 20 次、5 个并发线程，400 次完整查询。永久汇总为 pipelines/query/results/2026-10-16.json。

| 样本规模 | 最大逐查询 P95 | 最慢完整计数 | 构建及落盘 | 索引及映射 / 峰值内存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 万 token | 2.179 秒 | 2.308 秒 | 7.790 秒 | 91.39 / 80.06 MB |
| 1000 万 token | 21.119 秒 | 21.432 秒 | 69.676 秒 | 913.99 / 538.97 MB |
| 1000 万中文码点 | 15.563 秒 | 15.699 秒 | 14.184 秒 | 111.06 / 117.51 MB |

表中 P95 先对每条查询的 20 次运行计算，再取最大值，不使用全部请求混合后的 P95 代替门槛。原型先完成全计数再返回首屏，因此两组千万规模均未达到 3 秒首屏目标；不能因普通全计数低于 30 秒而判整体通过。另以独立朴素枚举核对 60 组普通查询和 3 组高频 gap 的完整计数，全部一致，证据为 pipelines/query/results/2026-10-16-reference-counts.json。

原始实验运行于共享宿主的 4 CPU、8 GiB 容器，使用合成模板并共享文本和 token 对象，会低估真实异质语料内存；首次内存查询也不等于冷进程重启。这些结果用于暴露问题，不能作为正式性能验收。独立百万字热点分析指向逐命中对象、句段计数和重复遍历，首屏满后仍排序也有成本；共享负载下不能把全部延迟归因于 GIL，证据为 pipelines/query/results/2026-10-16-profile.json。

后续实验分别验证字符路径优化和真正的 CWB token 路径，保留上表及原始失败报告。字符路径减少逐命中对象、句段遍历和首屏满后的重复排序，使用相同千万码点 manifest、20 条查询各 20 次和 5 并发。最大逐查询 P95 从 15.563 秒降为 2.827 秒，20 条普通查询与 1 条高频 gap 的独立计数均一致，证据为 pipelines/query/results/2026-10-16-character-optimization.json。

| 后续实验 | 最大逐查询 P95 | 最慢完整计数 | 高频 gap 完整计数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字符优化 1000 万码点 | 2.827 秒 | 2.962 秒 | 1.310 秒 |
| CWB 100 万 token | 2.316 秒 | 2.592 秒 | 0.842 秒 |
| CWB 1000 万 token | 21.554 秒 | 22.048 秒 | 8.277 秒 |

CWB 实验实际执行 CQP、完整 dump、坐标映射、精确命中／文档／句子计数和首 50 条 KWIC。两规模各完成 400 次并发测量，加首次、预热和高频查询共 441 次，合计 882 次计数与独立预期一致。百万、千万 token 构建分别为 4.15 秒和 39.19 秒，千万规模构建产物总量（含输入与映射）为 287,825,394 字节；父 Python 进程峰值 RSS 1,507,893,248 字节、实际 CQP 子进程峰值 RSS 58,617,856 字节，cgroup 峰值 1,503,330,304 字节包含缓存，指标不直接相加。永久报告为 pipelines/query/results/2026-10-16-cwb-capacity.json 及对应两份原始规模报告。

上述全 dump 方案在千万 token 上未达到 3 秒首屏目标。最慢查询的 raw CQP 全 dump P95 为 7.703 秒，包含 dump／解析／去重的适配器为 13.670 秒，映射与 KWIC 为 9.655 秒；这些是不同阶段各自的 P95，不能相加，raw 又包含在适配器内。该方案等待完整结果后才返回首屏，因此继续开展以下分离实验。实际 CQP 进程启动计入延迟；首次查询未清空操作系统缓存。共享 4 CPU／8 GiB 容器、Windows bind mount、重复模板和一修订即一文档一句的样本均限制结论，字符优化和 CWB 测量仍不构成正式性能验收。

### 首屏与完整计数分离验证

本轮已实现并实测有限首屏与独立完整计数。CQP 内部对固定 gap／OR 分支的完整命名结果取并集，首屏仅 dump 所需的 50 条并映射 KWIC；这是限制输出，不是提前停止 CQP 求值。独立计数进程通过完整结果 size 和结构扩展去重返回命中、句和文档数。首屏的三项总数均为 null、count_status 为 pending，计数 future 完成后才发布精确数；某些计数实际早于首屏完成，报告分别记录，不把异步调度等同于必定晚完成。

实验沿用已校验摘要的百万与千万 token 原始输入和索引，各执行 20 条普通查询、每条 20 次、5 个会话。每请求同时启动独立首屏和计数调用，最多 5 个首屏与 5 个计数进程竞争同一 4 CPU／8 GiB 容器；两规模各 400 次测量均记录到实际执行重叠。会话等待自身计数结束后才接下个请求，计数用时从原请求开始计算，包含排队。永久汇总为 pipelines/query/results/2026-10-16-cwb-paged-capacity.json。

| 分离后规模 | 普通首屏最大查询 P95 | 普通完整计数最大值 | 高频首屏 / 完整计数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万 token | 0.654 秒 | 0.809 秒 | 0.403 / 0.452 秒 |
| 1000 万 token | 1.361 秒 | 2.501 秒 | 3.282 / 3.533 秒 |

加首次、预热和高频查询共 882 个成功请求，首 50 条逐跨度及每项 KWIC 均与完整结果一致，三项计数均与独立原始模板枚举一致。主 agent 另行遍历真实 VRT 核对百万／千万 token 和重复 recipe，并用自编枚举复核 882 请求的三计数、首屏、摘要及 P95，复核记录为 tmp/query-s0/parent-cwb-paged-review.json。小型金标另覆盖同文档多句、重叠端点、重复 OR、Unicode、非首／空页和结构缺失；新组合路径明确拒绝 paragraph 范围。

普通查询在本次共享合成样本中达到 3 秒首屏观察值；千万高频 gap 的 805000 命中首屏实测 3.282 秒，不能称所有查询首屏均在 3 秒内。高频完整计数 3.533 秒低于原 120 秒门槛。旧全 dump 的 21.554 秒失败基线继续保留；新路径尚无生产 API、持久后台队列或授权集成。每次新进程不等于冷盘，OS 缓存未清空；父进程与 cgroup 内存峰值包含此前完整 dump 正确性准备，不能作为纯分页路径内存对比。

千万首轮在保存了 328 次测量后因 Windows bind mount 的报告替换 PermissionError 中断，未计入完整成功轮。仅为报告写入增加最多 5 次、累计等待不超过 0.75 秒的有限重试，随后在新目录完整重跑。百万保留原 runner 摘要；两轮查询及计数逻辑经 AST 对照一致。失败报告、源码快照及差异证明分别保存在 2026-10-16-cwb-paged-token-10m-interrupted.json、2026-10-16-cwb-paged-source.json 和 2026-10-16-cwb-paged-runner-retry.json，均位于 pipelines/query/results/。

### 索引身份与配额契约

索引复用补证已完成 7 项契约测试并由主 agent 独立复跑，报告为 pipelines/query/results/2026-10-16-index-identity.json。身份摘要绑定引擎及版本、字符／词位单位、规范化、recipe、实际有序修订、正文、token 属性与坐标、句段映射和版本化元数据；元数据目前保守地全部绑定。两个获授权的测试项目可复用同一完整来源键，每次先调用授权检查，撤权后不再查找来源；子集和私有混合材料必须新建。

配额实验实际落盘完整来源 881 字节、子集 492 字节、混合材料 1164 字节。预估 1 字节被接纳后，实测超过配额仍被拒绝；恰好剩余额度可通过、超一字节拒绝，拒绝后原来源文件摘要不变。计量为普通文件长度，不含文件系统开销和构建临时峰值，拒绝的候选仅留在 tmp 未发布。这是身份兼容及字节准入的可执行契约，不是生产索引目录、项目授权、并发配额预留、运行资源硬限或原子发布验收。

### 真实 UD 材料的 CWB 功能核验

在固定提交的 GUM、Chinese-GSD 测试集上补做真实正文坐标、词项属性和计数验证。GUM 为 1464 句、28397 个整数 ID 句法词，保留 30 个上游 newdoc；GSD 为 500 句、12010 个句法词，上游未提供文档边界。共 1964 句、40407 个词均精确映射至各自原始 # text，零排除。每个修订只表示这一条上游句子，不通过拼接 token 伪造连续出版正文；GSD 的文档计数单位明确为 imported_sentence_record。

GUM 的 411 个多词项范围在本样本中均可按原文精确拼合，15 个 empty node 保留原行但不进入表面词索引；不能推广为所有 UD 多词项均受支持。原始缺失值保留作回查，若某个属性在所选范围任一词上缺失，则该范围的属性查询明确不可用。GUM 有一个 lemma 缺失，整范围 lemma 查询返回 ATTRIBUTE_UNAVAILABLE；GSD 的 lemma 查询可用。

21 个受支持查询分别在初次执行和新 Python 进程重开既有索引后复跑，共 42 次首 50 条 KWIC、完整跨度、第二页及命中／句／文档三计数均与独立原始 CoNLL-U 枚举一致；另两次 GUM lemma 请求按预期拒绝。GUM 的 NOUN 查询为 4902 命中、1250 句、30 文档；GSD 为 3312 命中、499 句及 499 条导入句记录。主 agent 独立逐句核对源码与产物摘要、全部原文坐标和词项属性一致。

永久证据为 pipelines/query/results/2026-10-16-cwb-real-ud.json 及对应源码快照。实验在禁网的共享 4 CPU／8 GiB Linux 容器中顺序执行，重开不清除系统缓存；八项手工金标与适配测试通过。这是实际材料的功能准确性检查，不是容量或正式性能验收，也未接入生产 API。两个来源的发布与模型外发仍未核准；没有恢复 Reddit 脱敏内容。

## Pi 宿主验证

@earendil-works/pi-coding-agent 和 pi-ai 固定为 1.3.0，Node 固定为 24.15.0，npm 为 11.12.1。宿主通过 SDK 显式注册 s0_fixture_read，关闭工作目录隐式资源扫描；不会将 AGENTS、项目 Skills 或默认文件工具当作研究者权限。

5 项测试验证了：只读工具白名单；事件落盘、续号及 SessionManager.open 恢复；503 固定模型桩的重试事件顺序；工具结果已落盘后子进程退出并恢复时不再次执行该工具；两个操作系统进程争用同一 SQLite 租约时一胜一忙，以及旧 epoch 无权发布。

实测发现 message_end 回调先于对应 SDK 会话持久化。在该间隙退出，恢复缺少可靠结果时进入 WAITING_REVIEW，不能猜测补全或重放。agent_end 后仍可触发 auto_retry_start，必须等待 agent_settled，不能提前宣告成功。

独立复跑记录为 tmp/pi-s0/experiment-IFQyzx/result.json，保存 SDK 版本、模型桩调用次数、事件种类及会话文件路径。SQLite 租约只用于宿主实验，不能替代生产 PostgreSQL/API 单写验收。该 S0 轮次尚未验证正式工具调用对账、取消传播与授权撤回；后续 S1 基础证据见下节。对象存储归档和真实模型研究引用质量仍待实现与验证。

## 私有双语对齐预研

已核验官方 MiniLM multilingual L12-v2 和 LaBSE 候选及 Apache 2.0 许可声明，模型清单位于 pipelines/alignment/model-candidates.json，固定 revision、官方文件 URL 与 LFS SHA256。MiniLM 的 AVX2 量化 ONNX 及 tokenizer 合计 127,535,388 字节已完整下载并核对摘要；LaBSE 约 1.88 GB，本轮未运行。

MiniLM 在离线 CPU 上真实编码 7 句自编 smoke，生成 3 对 proposed 候选及 1 个未配对片段；不将其当作独立领域金标。128 token 上限对 703 token 长句明确拒绝，未静默截断。12 项构造矩阵、动态规划独立穷举、格式及缺模型检查通过；永久结果汇总为 pipelines/alignment/s0-status.json，原始结果为 tmp/alignment-s0/smoke-result.json 等，quality_status 仍为 NOT_VALIDATED。分数不是概率，recipe 摘要覆盖模型、文件、pooling、分句、参数和依赖。

推理加载约 0.812 秒、7 句编码约 0.028 秒仅记录首轮 smoke。后续容量实验使用固定 Tatoeba 10000 直接句对，剔除一对超过 128 token 的句子（两侧分别 162／145 token，不截断），再去除 369 对重复端点，余 9630 对；按已有固定顺序取 100、500、1000 对，拼接为人工单调对齐材料。每个规模独立进程执行真实本地模型和原评分／动态规划／回溯，结果为 pipelines/alignment/results/2026-10-16-capacity.json。

| 每侧句数 | run_local 用时 | 其中编码 / 对齐 | 进程峰值 RSS | 候选 / 待复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5.537 秒 | 1.091 / 0.094 秒 | 558.82 MB | 100 / 7 |
| 500 | 9.984 秒 | 4.493 / 2.230 秒 | 581.87 MB | 499 / 39 |
| 1000 | 21.632 秒 | 10.003 / 8.856 秒 | 786.85 MB | 997 / 95 |

包含新进程启动的完整用时分别为 6.140、10.660、22.274 秒；表中 run_local 还包含文件核验、加载、预检等时间，并非编码和对齐两列之和。峰值 RSS 是操作系统记录的进程生命周期峰值，不是各阶段独立分配量。全部已生成候选对应所选上游直连边，500 和 1000 句规模分别漏一对和三对；这一受控恢复结果不能作为现实双语文档的准确率或召回率。quality_status 仍为 NOT_VALIDATED。

实验在共享 Windows 宿主、Python 3.12.14 上运行，ONNX intra/inter 线程为 2／1、BLAS 线程 2、batch 16、最多 100 万 DP 单元、单规模 600 秒，未设置内存硬限。独立领域标注、真实文档分句、阈值选型和正式容量仍须验收。ORT 遥测已关闭，本地文件推理未调用应用网络，但尚未进行网络抓包验证。S6 才交付正式自动对齐、修订及成果流程。

### WMT19 连续新闻文档参考评估

补充官方 WMT19 中文原文至英文人工参考译文，采用原 SGML 的 docid 与 seg id 配对，不假定两个文件的文档排列相同。官方下载归档完整取得 3,533,424 字节，记录本地内容摘要；本次没有取得发布方校验清单，不将本地摘要称为官方 SHA256 验证。官方材料有 163 篇文档、2000 个对应片段；PUD 虽有平行 ID，但其文档内随机选句不保证相邻，因此未用于连续文档动态规划评估。

按固定文档 ID 摘要选取 64 篇完整文档、800 对片段，在分词与模型执行前分为 13 篇 calibration、51 篇 test。MiniLM revision、量化文件与既有 recipe 固定，min_score 为 0.55，未用 calibration 或 test 调阈值。超过 128 token 的任一片段导致整篇拒绝，不截断，也不从最终选集召回分母中删除。

| 集合 | 原选参考句对 | 可处理句对 | 正确候选 | 含拒绝的选集召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| calibration | 119 | 96 | 93 | 78.151% |
| test | 681 | 482 | 476 | 69.897% |

测试集有 15 篇、199 对参考因 28 个超长片段而整篇拒绝；实际处理 36 篇、482 对，生成 476 对候选，均与上游参考 ID 相符，可处理子集召回为 98.755%，每侧剩余 6 个未配对片段，187 个候选需复核，未出现相邻句误配。候选参考精确率为 100%，但完整选集召回只有 69.897%，不能只报告前一个数字。全实验实际推理 47 篇，17 篇拒绝；共享 Windows 宿主用时 127.919 秒，进程峰值 RSS 为 892.31 MB，不作正式容量结论。

永久结果为 pipelines/alignment/results/2026-10-16-wmt19-baseline.json，来源选择与许可依据为 2026-10-16-evaluation-source-research.json。主 agent 独立解析原 SGML，核对文档和片段文本／ID、整文档抽样与分组、800 对片段的实际 tokenizer 长度、拒绝集合、候选和未配对集合及指标分母一致。公开新闻参考不等于项目独立领域金标；上游已提供分句，不覆盖项目分句器、真实拆合句和自然未配对关系，模型训练材料重叠也未排除。domain_quality_status 仍为 NOT_VALIDATED，正式领域质量未验收。WMT 官方材料限研究使用，不能据此宣称生产再分发或模型外发已获许可。

## S1 认证与项目基础

邮箱密码登录使用 Argon2id，随机会话 Cookie 只在服务端保存 SHA256 摘要。Cookie 为 HttpOnly、SameSite=Lax，HTTPS 时设置 Secure；本机 HTTP 必须显式允许且仅接受回环地址。登录校验 JSON 与 Origin；已登录写请求统一校验 Origin 和 CSRF，退出、到期和停用账号后拒绝继续使用。密码校验错误统一为 AUTH_INVALID；验证错误不回显密码或原始请求字段值。当前单 API 进程有有界登录尝试限流，不宣称分布式限流。

项目支持创建、列表、详情和 owner 管理成员。owner／editor 可写、viewer 只读，平台管理员不因此取得私人项目权限。开放注册默认关闭，账号通过 getpass CLI 初始化；项目创建暂未实现幂等重放，客户端不自动重试。生产 Pi 委托凭据和正式研究工具仍未开放。

PostgreSQL 使用 corpus_owner 迁移、corpus_app 运行、corpus_worker 执行后台任务；运行层拒绝表 owner、超级用户和 BYPASSRLS 等管理员身份。项目与成员表启用 FORCE RLS，成员冗余 owner_id 由复合外键约束，读取 helper 使用调用者权限，避免递归和安全定义者绕过。每个业务事务通过事务局部 set_config 绑定 actor，提交或回滚不遗留身份。成员变更和账号停用与 Worker 发布使用相同 actor／project 事务锁。

tests/api/test_auth_projects.py 在本机 corpus-s0 的真实 PostgreSQL 上 9 项通过、0 跳过，用时 2.774 秒。覆盖摘要会话、Cookie、CSRF／Origin、退出重放、过期与停用、项目角色和平台管理员隔离、实际 RLS 写拒绝、连接池身份清理及运行角色拒绝管理员。测试只创建并清理本轮随机账号和项目；HTTP 传输使用 TestClient，部署后的真实 HTTP 验收由主 agent 另行核对。证据见 tests/api/results/2026-10-16-auth-project.json。

本轮已实际执行角色初始化与独立迁移账号的 head 迁移，保留既有卷；后续服务按依赖、bootstrap、migrate、私有版本桶、测试、API／Worker／dispatcher 顺序启动。CI 已改为同一顺序，尚无远端运行成功证据。

## S1 私有上传与校验任务

真实上传流程已经接通私有版本化 MinIO、PostgreSQL 账本、事务 outbox、RabbitMQ 和 Celery。创建上传会话后，同源 PUT 只允许写入该会话的服务端随机对象路径一次，保存实际 VersionId 和 ETag；complete 返回 202 和持久 job_id，不将排队等同成功。Worker 始终读取固定对象版本，流式核对实际大小、SHA256 和 UTF-8 文本，再发布 VALIDATED 暂存材料。当前不执行 CSV／JSON 结构解析、清洗分句或建索引，VALIDATED 不等于可检索 READY。

默认单文件上限为 100,000,000 字节，项目上传预留总量为 1,000,000,000 字节。API 传输采用 1 MiB 内存阈值的有界临时文件，临时目录固定到仓库 tmp 对应路径；单次传输期限 120 秒，会话有效期 30 分钟。失败及取消后的对象仍占存储，配额不会提前释放；自动孤儿清理尚未交付。桶保持私有并开启版本化，不向浏览器返回对象存储管理凭据。

任务账本保存 action、attempt、lease、事件序列与进度。create-upload／complete／cancel／retry 使用幂等键，冲突参数明确拒绝；事务 outbox 投递失败保留记录，最多 20 次后允许人工重试。运行租约为 90 秒，发布前检查租约、取消及当前账号和项目写权限；过期或旧 worker 不能发布，人工执行总 attempt 上限为 3。API 与 Worker 使用同一撤权锁顺序，viewer 只读，平台管理员不自动取得私有材料。

tests/integration/test_upload_pipeline.py 的真实 PostgreSQL／版本化 MinIO／RabbitMQ／Celery 集成共 10 项通过，用时 11.179 秒，另有 3 项流式校验单元测试及 5 个子用例通过。覆盖真实队列消费、刷新后账本结果、并发幂等、校验不符、覆写防护、broker 断连后的 outbox 保留及恢复、取消、撤权、旧租约、实际租约过期和重试上限。随机测试账号、项目、对象版本和专用队列均已清理；没有停用用户其他服务。证据见 tests/integration/results/2026-10-16-upload-pipeline.json。

Worker 使用 python -m celery 启动，确保任务动态导入在正确工作目录中解析。CI 已加入上述真实依赖测试入口，放在常驻 Worker 启动前以避免抢占测试消息；尚无远端 CI 执行记录。

主 agent 随后在没有并行测试的条件下，对运行中的 API、常驻 dispatcher／Worker 及真实 PostgreSQL／MinIO／RabbitMQ 独立执行 6 组 HTTP 检查，全部通过，命令用时 9.889 秒。覆盖登录和 CSRF、viewer 及跨项目拒绝、创建和 complete 幂等、防覆盖、固定版本 SHA256 校验后发布 VALIDATED、错误摘要不产结果、任务列表分页游标、事件序号单调及退出后 Cookie 重放返回 401；测试数据已清理。契约独立检查为 18 项及 4 个子用例通过，新增 S1 类型工具适配器及 fetch 绑定回归共 6 项通过，既有 Pi SDK 测试 5 项通过，合计 11 项；生产 Pi 委托仍未开放。

主 agent 通过内置浏览器实际完成登录、创建项目、选择本地 53 字节文本、浏览器 SHA256、XHR 上传、后台校验和 VALIDATED 结果展示。结果摘要与本机 Get-FileHash 完全一致；刷新后恢复会话和项目并读取原任务，日夜切换保留数据，退出回到登录页。测试账号、项目、任务和对象已清理。浏览器回归前修正了 fetch 的 this 绑定并重新构建部署；截图留在 tmp/s1-browser-validated.png。这是当前单文件暂存链路验收，不包含正式解析、索引或研究助手业务运行。

上一上传切片的本机 Python 回归为 100 项通过、33 项跳过、92 个子用例通过，用时 4.60 秒，保留 1 条既有 Starlette 弃用提示。跳过项分别为认证 9 项、上传 10 项、旧 RLS 1 项、CWB 7 项和隔离解析器 6 项；认证与上传已另在真实容器中全部通过，其余沿用原专项证据，不把跳过计为通过。CI 所列范围的 Ruff 检查全部通过；远端 CI 尚未运行验收。

## S1 来源目录与修订

46 项来源登记已写入 PostgreSQL，支持名称／编号搜索，以及分类、语言、接入状态和能力筛选，以及详情和版本列表。普通账号可读取，管理员可新增和完整修订元数据；写入要求幂等键及预期修订号，冲突明确拒绝。当前没有已发布来源版本，全文分析能力筛选为空；目录登记和许可说明不构成同步、全文使用或模型外发授权。

真实数据库集成 7 项通过，单元检查 5 项及 62 个子用例通过；主审另外独立通过 4 组运行服务 HTTP 检查及真实浏览器读取、筛选、管理员新增与修订、刷新和退出回归。浏览器曾验证新增后 47 项、修订号 2，测试数据随后清理，基线仍为 46 项。固定种子采用规范 JSON 摘要，跨平台换行等价，改值仍拒绝。证据见 tests/integration/results/2026-10-16-source-catalog.json；本切片不执行来源 URL 抓取、同步、挂载或索引。

## S1 Pi 运行身份与调用账本

已实现 account／platform／project 固定会话范围、数据库 session／run 单写租约、受限执行凭据及持久 invocation／action／event 账本。当前只接受空材料范围：项目可以固定 project_id，但任意快照、正文修订、结果引用或对齐层均明确拒绝。平台作用域要求当前管理员身份；管理员没有私人项目特权，viewer 只读。

受信宿主凭专用密钥领取运行，服务端生成随机执行 token，仅保存摘要，并绑定 actor、session、run、scope、工具白名单、epoch 和有效期。租约 60 秒、心跳 15 秒、凭据 300 秒；本 S1 切片当时没有凭据续期或常驻宿主服务；后续 K09 实现见对应记录。每次工具和最终提交重新校验当前授权、取消、epoch 与期限；跨过期的业务写入回滚。模型不能指定 actor、项目范围、任意 URL 或 HTTP 方法，上传工具结果剥离传输地址。

固定工具分派在同一 PostgreSQL 事务复用手动业务 handler，事务绑定校验数据库 actor，退出时清理上下文。服务器生成 invocation_id 与 action_id，SDK toolCallId 仅作关联；原业务已有 action 时沿用其标识。相同登记键和参数在响应丢失后返回原结果，不重做已提交写入；异参拒绝。业务错误通过 savepoint 回滚并保存失败调用，SQL 错误不污染后续事务。取消立即提升 epoch，两个独占作业分别幂等取消；降为 viewer 后仍能停止本人运行，无法取消的子作业记录明确结果，不伪造写权限。

真实 PostgreSQL 10 项测试全部通过，用时 10.285 秒。单写由两个独立 spawn 子进程、不同 PID 和独立数据库连接竞争同一运行验证；另覆盖丢响应重放、跨期回滚、撤权、降权取消、两作业取消及事务身份清理。取消测试以数据库上传夹具创建真实 complete／outbox，未创建实际 S3 对象，测试期间暂停本项目消费者，结束已恢复；真实对象校验另由上传切片验证。永久证据见 tests/api/results/2026-10-16-agent-runtime.json。

主审在新 API 镜像上独立执行真实 Pi SDK 1.3.0 → HTTP → PostgreSQL smoke，通过两次固定模型请求读取实际账号并持久记录 6 个事件。agent_end 与 agent_settled 分开记录；最终为 WAITING_REVIEW／CHECKPOINT_NOT_IMPLEMENTED，未标 SUCCEEDED。原始报告位于 tmp/pi-s1/56fb9b3d4171454b9da5ced8da5494f9/result.json，非敏感结果与源码摘要已写入永久证据。固定模型不访问外部模型；临时账号和运行账本随后清理。

上一身份账本切片的 Node 客户端只对一次传输失败进行同登记键有限重试；缺检查点或租约过期进入 WAITING_REVIEW，该历史结果保留。后续新增的正式私有检查点与已完成会话接续见下节；未保存的调用仍不能推断或自动重放。

上一身份账本切片主审最终本机回归为 Python 107 项通过、50 项跳过、158 个子用例通过，保留 1 条既有 Starlette 提示；Node 16 项、npm check 和 CI 所列范围 Ruff 全部通过。50 项跳过为认证 9、上传 10、目录 7、Pi 10、旧 RLS 1、CWB 7、隔离解析器 6；前四组已分别在真实容器全部通过，其他保留原专项证据。新 API 上认证 9 项和常驻服务上传 HTTP 6 组再次通过。CI 已加入目录及 Pi 真实数据库入口，尚无远端成功记录。

## S1 私有检查点与已完成会话接续

新增私有不可变归档和 PostgreSQL 检查点指针，逐项对照实际业务调用账本，按固定对象版本回读字节与 SHA256 后才允许条件发布。Node 从完整归档复制工作文件并使用 SessionManager.open 接续，已发布原归档不被工作会话改写。0006 迁移已实际应用；专项 11 项测试全部通过，其中 9 项使用真实 PostgreSQL／私有版本桶、2 项检查格式，用时 20.510 秒。

真实故障验证覆盖对象已写入后响应未知、数据库失败、存储跨过租约期限、取消后迟到归档、历史项目撤权及完整性失败；失败不切换最新指针。存储响应和坏字节采用真实写入／读取后的边界注入，不表示对象存储自身发生版本篡改。后台作业门槛使用数据库状态夹具验证未完成及未被 jobs.get 读入上下文时拒绝成功，未以此宣称完整 Worker 或 WAITING_JOB 重启验收。

主审在运行服务上启动两个独立 Node 进程，固定模型请求数分别为 2 和 1，两次均为 SUCCEEDED。首次真实 projects.create 生成一个项目并发布 6769 字节归档；第二次从私有归档恢复 5 条消息及 1 个工具结果，模型使用原项目 ID，新增工具执行为 0，再发布 7953 字节检查点。原归档摘要和历史 invocation 保持一致，持久事件分别为 7 和 6 条；临时账号、账本和对象随后清理。永久证据见 tests/api/results/2026-10-16-agent-checkpoints.json，原始报告见 tmp/pi-s1/9cdce0a05d2943e8b48e8c99a691ab75/result.json。

本轮主审回归为 Python 109 项通过、59 项跳过、167 个子用例通过，保留 1 条既有 Starlette 提示；Node 21 项、npm check 及 CI 范围 Ruff 通过。59 项跳过为认证 9、上传 10、目录 7、Pi 运行账本 10、检查点 9、旧 RLS 1、CWB 7、隔离解析器 6；本轮在真实依赖中另复跑检查点 11 项、运行账本 10 项和认证 9 项，均通过。其余专项保留既有证据；CI 已加入检查点测试，远端仍未执行。

受限范围为固定 SDK、固定本地模型和资源配置下的线性未压缩 Pi v3 JSONL，最多 8 MiB。普通工具失败与未知调用分开处理；必要后台作业未完成或结果未进入 SDK 上下文时不能成功。缺可靠上下文、租约过期及权限变化仍保守拒绝或进入 WAITING_REVIEW，不重新猜测写入意图。

本 S1 检查点切片接续的是已发布完整检查点，不等于运行中任意位置的自动恢复。后续 K09 补充可靠 WAITING_JOB 和常驻宿主；分支与压缩会话、材料范围和真实模型外发继续单独验收，production_available 为 false，生产工具仍未开放。

## S2 Tatoeba 完整获取与暂存校验

固定 D12 连接器只访问官方中文、英文详细句子包及中英直接边包，不使用可编辑目录 URL 发起抓取。三包共 37,141,424 字节，当前导出日期为 2026 年 10 月 10 日。下载前固定三个文件的 ETag、Last-Modified 和长度，立即持久化用于同任务重试；条件 GET 与下载后 HEAD 再核对。SHA256 由取得的字节计算，不是上游公布的校验和；前后元数据一致也不构成上游原子快照保证。

流式解析全部 89,179 条中文句子和 2,038,719 条英文句子，共 2,127,898 条；78,288 行关系中排除 199 条缺端点，留下 78,089 条唯一直接边。本包无重复句 ID、重复／反向边或同文异 ID；1,988,958 条句子没有入选直接边，但仍保留。44,439 条没有 owner，按缺失记录；owner 不被宣称为原始作者。保留原文、上游 ID、日期、句子 URL、许可原件与未批准发布／模型外发状态，不用间接关系补边。

本机使用同一完整原件执行两轮解析，第二轮与首轮完整 SQLite 逐 ID、记录摘要及边对照，新增、删除、修改和正文修改均为 0；SQLite 与两份全量 gzip 的 SHA256 相同。首轮只设置 SQLITE_TMPDIR，不能证明 Windows 临时文件位置合规；修正为独立进程启动时设置仓库 tmp 下的 TMP／TEMP，并在 SQLite 打开前检查实际 GetTempPathW，第二轮已通过。Linux 容器使用仓库 tmp 下的 SQLITE_TMPDIR。永久解析证据为 pipelines/sources/tatoeba-s2-parser-evidence.json。

连接器 9 项针对性测试通过，涵盖完整计数、ID 冲突、坏压缩和编码、缺端点、差分、取消、SQL 长语句回调、上游版本变化和有限重试。后台另有 8 项真实 PostgreSQL／私有对象存储测试通过：网络输入使用明确的小压缩夹具，实际解析器、数据库事务与对象版本均运行；覆盖管理员及 RLS、幂等竞争与重复领取、取消／撤权／租约／身份变化后的发布拒绝、固定重试输入、outbox 与旧结果保护。该夹具测试不替代官方网络获取。

运行服务经独立 HTTP → outbox → 常驻 Celery → 官方网络 → PostgreSQL／私有对象存储验证，两次完整同步分别为 189.843 秒和 322.922 秒；各 13 个对象全部按固定 VersionId、ETag、字节数和 SHA256 读回核对。第二次以首轮完整 SQLite 为基线，六项差分均为 0，首轮结果没有变化，公开版本仍为空。临时两次运行及 26 个对象版本已清理。此前一轮首个完整同步也成功，但第二次获取初期 5.938 秒失败；保留该失败事实，未取得确定根因，不以最终成功抹去原记录。

管理员浏览器已验证真实同步进度、禁止重复启动、取消和刷新后的持久状态，以及成功质量报告；降为普通用户后重新加载，来源仍可读但管理入口消失，实际同步列表请求返回 403。退出和临时数据清理完成，既有上传链路另有 6 组真实 HTTP 回归通过；不声称覆盖所有 UI 故障。完整后台证据为 tests/integration/results/2026-10-16-source-sync.json，实际响应的三类 Schema 验证证据为 contracts/results/2026-10-16-s2-http-contracts-final.json。

本轮主回归为 Python 123 项通过、67 项跳过；npm check 与 24 项 Node 测试通过，改动范围 Ruff 通过。随后新增诊断脱敏与两项真实响应校验器测试共 3 项通过，单独记录，不把不同执行批次混成一次全仓结果。真实 Pi 运行基础 10 项和检查点 11 项另经 Compose 回归通过。普通 pytest 的跳过项不记作通过，来源专项真实依赖结果另列。迁移实际为 0007_source_sync，API、Worker 健康，dispatcher 运行且没有配置 healthcheck；远端 CI 尚未验收。

当前每文件压缩上限 64 MiB、总新网络字节 160 MiB、socket 15 秒、下载 1800 秒；GET 网络或不完整 body 每文件最多重试一次，HEAD 网络失败采用有限人工重试；尚无 Retry-After／指数退避。展开每文件 512 MiB、每行 1 MiB、句子 300 万、边输入 200 万、解析 1200 秒，派生文件检查上限 2 GiB；不宣称操作系统硬磁盘配额。任务最多三次人工尝试，上游版本变化要求新建任务。完整产物约 746 MB，不能用 37 MB 原件体积代表存储成本。

成功止于私有 VALIDATED acquisition，既有研究版本和公开版本列表不变；缺端点、缺 owner 与许可待核准均保留。来源发布、挂载、索引 READY、模型外发及定时全来源治理没有随此切片通过验收。

## S3 Tatoeba 全量持久索引

本切片使用 S2 固定 SQLite 的全部 2,127,898 句和 78,089 条有效直接关系，不使用 S0 的 10000 对样本替代全库。原始正文共 82,951,215 个 Unicode 码点、85,044,500 个 UTF-8 字节。jieba 0.42.1／固定字典／HMM=False 与 NLTK 3.10.3 Treebank 跨度分词只建立基础 form；标注属性和独立领域分词质量仍未验收。

持久构建包含原文、完整成员与元数据清单、固定宽度字符 postings 和 token 坐标、CWB 3.5.0 索引及直接边。构建后完整 decode 转回原词形校验；新进程从实际文件校验摘要后重开。字符预期由原始 SQLite 正文独立枚举，词项预期按固定词层的原文跨度独立匹配；后者证明坐标、查询与计数一致，不是独立全量重新分词质量金标。首屏与完整计数接口分开，不将未知总数伪造为首屏行数。

首次微型验证发现 CWB 默认编码会将 e 加组合重音变为预组合字符，已改为可逆 UTF-8 十六进制内部键并保留失败证据。回归明确检验组合字符等值命中、原文两码点跨度及预组合字符不命中，字符路径同样保留 none 语义。部署镜像的 8 项引擎测试通过，进度单位修正后独立复验用时 4.112 秒；另有 9 项真实数据库／存储索引任务测试通过，用时 27.647 秒。完整构建、新进程核验与部署服务归档均已真实结束，结果分别列明。

完整构建总耗时 1070.950 秒，包含返回产物的额外摘要读取；构建函数内计时为 1037.921 秒。全部 19,660,489 个 token 经 CWB 完整解码回原始词形通过，manifest 清单内 17 个数据文件共 2,624,440,616 字节，index.tar 为 2,624,460,800 字节。含输入与归档副本的采样工作区峰值为 6,148,046,311 字节，主进程 ru_maxrss 为 782,499,840 字节；这些数值不以原件压缩体积替代。

独立新进程读取全部 2,127,898 句、19,660,489 个词项坐标与保存摘要，并执行 10 个字符字串和 10 个词项／短语用例。全部精确三计数、首 50 个源 ID／码点跨度与 KWIC 均与独立枚举一致。组合重音、预组合字符、中文、重叠、无命中和句界均保留原样语义；不跨上游句子建立命中。

| 全量单次顺序核验 | 最慢首屏或无命中确认 | 最慢完整计数 |
| --- | --- | --- |
| 字符字串 10 项 | 38.873 秒 | 37.048 秒 |
| 词项及短语 10 项 | 1.158 秒 | 1.443 秒 |

16 日原始字符路径按首字符 postings 枚举候选句，在常见首字符及零命中场景明显慢；e 加组合重音的零命中确认耗时 38.873 秒，the 的完整计数为 32.798 秒。本次索引构建及准确性通过不代表查询性能通过。17 日候选策略优化另列下节，不能用此次 token 顺序用时或 S0 合成 P95 覆盖原始实测限制。

完整原始报告、测量代码快照和可重开验证存于 pipelines/query/results/2026-10-16-source-index.json。打包与解码阶段的进度分母在首次完整运行后作两行单位修正，未改构建或查询语义；旧快照与 AST 差异保留，部署镜像已复验。

运行服务另通过一次真实 HTTP → outbox → RabbitMQ／Celery → 固定私有对象的完整链路：先全量获取 151.219 秒，再完成索引任务 436.672 秒，登记 index.tar 与 manifest 两个固定对象版本，共 2,624,465,728 字节。服务端本轮构建函数计时 410.326 秒，与上述 Windows bind mount 引擎实验的存储路径和执行环境不同，不据此宣称算法优化。对象按版本、长度和 SHA256 读回；包成员清单验证、安全解包后，独立子进程重新核全部文件摘要并执行两条首屏查询。此处的两条重开查询不替代前述 20 查询完整计数核验。

相同请求幂等返回原任务；换幂等键但 acquisition／recipe 相同时仍复用成功索引，未新增构建或私有产物。目录发布版本前后均为空。实际浏览器核对管理员的全量计数、仅有一次构建、再次点击复用、刷新后恢复和退出；普通账号可读 D12，但没有同步或建立索引管理入口。测试后精确清理一个索引任务的 2 个对象版本、一个同步任务的 13 个对象版本及浏览器临时账号／动作。真实 HTTP 响应通过 run 1 条、action 2 条、list 2 条的全部 Schema 核验。部署与浏览器证据见 tests/integration/results/2026-10-16-source-index.json，能力仍仅到 INDEXED，不自动发布为 READY。

本轮主审独立回归为本机 pytest 132 项通过、83 项跳过；跳过项不能计为通过。另在真实部署依赖中运行索引任务 9 项、Pi 运行账本 10 项、检查点 11 项和完整来源同步 9 项，均通过；运行服务的既有上传 6 组 HTTP 回归也通过。契约 32 项、Node 27 项、npm check 及相关 Ruff 检查通过。测试证据与功能范围分别记录，不以这些回归宣称来源发布、公共检索或远端 CI 已验收。

运行限制为共享 Linux 容器 4 CPU／8 GiB，单构建采样工作区预算 8 GiB、单产物上限 4 GiB；归档副本和输入也计入工作区。字符 postings 当前为定宽文件，尚未压缩。完整材料功能核验不替代独占 8 vCPU／32 GiB、20 查询 × 20 次／5 会话的正式性能门槛，也不代表 200 条查询金标或 S3 全阶段完成。

## S3 来源发布、挂载与读取优化（10 月 17 日）

固定来源策略、发布和项目挂载已通过真实依赖验证。测试使用独立目录来源和两份各 4 句的材料，实际执行解析、字符／CWB 索引和私有对象归档；未核准真实 D12。策略绑定 acquisition、许可摘要和来源身份修订，发布保存不可变 release／snapshot 并更新默认指针，既有挂载仍固定旧版。发布重算小 manifest 摘要，并核固定 tar 的版本、长度与 ETag；不把 HEAD 称为整包重新哈希。

真实发布集成 6 项、Pi 账本 10 项、检查点 11 项（9 项真实 PG／S3、2 项格式）、目录 7 项、同步 9 项和索引 9 项均通过。契约与能力校验共 41 项、Node 30 项、npm check 和相关 Ruff 检查通过。最终运行 HTTP 的 9 类共 23 条真实响应通过 Schema 校验；管理员重复发布复用，owner 挂载新版本、读取、移除及刷新历史持久，viewer 只读；撤销旧版核准后实际读取返回 403，页面清除旧 manifest 并隐藏受限操作。测试精确清理 26 个对象版本及临时 SQL 记录，四类来源／策略／发布／挂载夹具均为 0。永久证据见 tests/integration/results/2026-10-17-source-releases.json；此处不沿用早期全仓 pytest 数量作为最终回归数。

字符读取先增加稀疏必需字符候选和单调局部定位。同容器 AB／BA 的 the 完整计数由 39.534／45.018 秒降为 12.813／14.007 秒，组合重音零命中由 41.803／44.693 秒降为 0.020／0.027 秒；全量准确性一致，但 endstart 零命中仍为 11.363 秒。该中间证据保存在 pipelines/query/results/2026-10-17-source-reader.json，不覆盖 16 日原始失败记录。

随后只对顶层 literal 增加原生 mmap.find 字节候选查找，按句子字节边界过滤，再使用原文匹配器生成 Unicode 码点跨度。复合查询保留稀疏 posting 与单调定位；全部重叠、句界和 source 顺序保持原语义。同容器两轮对照中，the 完整计数从第一阶段 15.092／12.918 秒降为 4.112／4.203 秒，endstart 零命中首屏从 9.351／9.551 秒降为 0.059／0.077 秒；已缺少组合字符的零命中则从 0.014／0.022 秒变为 0.050／0.070 秒，不隐去该额外扫描成本。

完整固定输入重新逐行核对 2,127,898 句原文与 19,660,489 词项坐标，原有 10 个字符和 10 个词项查询的三项精确计数、首 50 个跨度及 KWIC 均与独立枚举和旧结果一致。11 项真实 Linux 引擎测试通过，覆盖跨句假命中后下一句合法命中、重复与重叠、组合字符、非首必需项、缺失 OR 分支及单调查找边界。词项 oracle 核验固定词层的原文跨度和计数，不是独立全量重分词质量金标。

| 17 日全量顺序核验 | 首屏最大用时 | 完整计数最大用时 |
| --- | --- | --- |
| 字符字串 10 项 | 0.112 秒 | 3.747 秒 |
| 词形／短语 10 项 | 1.246 秒 | 1.512 秒 |

最终 endstart 零命中首屏为 0.055877 秒，e 加组合重音为 0.044972 秒。最终报告 pipelines/query/results/2026-10-17-source-reader-native.json 保存完整结果、代码快照、输入及旧报告摘要；索引字节、recipe 与身份未变，未重建全库。测量采用共享 Linux 4 CPU／8 GiB、同一完整材料、单次顺序执行，未清空操作系统缓存。3 秒首屏与 30 秒普通完整计数门槛不变；这些结果不替代独占环境的 20 次／5 会话正式性能验收。

该发布切片验收时只提供受控发布、整库索引复用及授权 manifest 读取，searchable=false。后续项目查询见下节；真实 D12 仍为 pending_review，子集与混合快照、导出、模型外发和生产 Pi 工具仍分别验收，不能把测试来源批准用于真实来源。

## S3 持久结果与分页引擎（10 月 17 日）

在既有完整索引上新增首屏、完整跨度文件和只读分页，不重新下载来源或重建索引。Linux 20 项引擎测试通过，覆盖真实 CWB 的第 51 条探测、重叠及组合跨度、句内 token 坐标、结果字节上限、单句中间组合上限、缓存损坏与显式恢复，以及超时／取消后的真实子进程回收。后台权限与页面链路另经下述真实依赖、运行 HTTP 和浏览器核验。

完整 2127898 句、82951215 码点和 19660489 词项逐项核对；独立原文与固定 token 层枚举原 20 查询，生成参考跨度文件。实际完整结果的有序字节摘要和三项计数全部一致，新进程按首、中、尾及越尾位置读取，结合 0／40／200 码点上下文共通过 180 次检查。词项参考核验固定 token 层的坐标与文本，不是独立重分词质量金标。

| 持久结果单次核验 | 查询数 | 最大首屏秒 | 最大完整跨度写入秒 | 最大结果文件字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字符 | 10 | 0.070 | 6.512 | 22700960 |
| 词项 | 10 | 1.041 | 7.058 | 16640160 |

完整跨度写入包含精确计数、32 字节记录输出和摘要计算，不能与此前 CQP size-only 计数混用。首次将 CQP stdout 写入 Windows 共享目录时，第一条词项查询 I 达到既定 120 秒限额后失败；该次已通过的 10 条字符结果及失败报告保留。有限一次复测使用相同输入和七份相同源码，将临时与结果文件放在 Linux 容器原生磁盘，复用已核对摘要的完整参考文件；20 条全部通过，查询与新进程分页合计 38.296 秒。没有放宽限额或使用 tmpfs 冒充磁盘。上述均为共享 4 CPU／8 GiB 单次核验，不替代正式 20 次／5 会话及独占环境门槛。永久证据见 pipelines/query/results/2026-10-17-source-query-engine.json。

研究查询后台 9 项真实 PostgreSQL／S3／CWB 测试通过，用时 12.303 秒；覆盖权限、完整分页、pending null 与 complete 零值、当前撤权、显式缓存恢复、配额失败保留预览、取消及过期租约阻止发布。相关 52 项真实依赖回归通过，用时 44.685 秒。本机全仓 pytest 为 155 passed、108 skipped、289 subtests passed；跳过项不计作通过，真实依赖与 Linux 引擎结果单列。契约 46 项、Node 34 项、npm check 和相关 Ruff 通过。

独立运行 HTTP 使用 62 句、304 词项的测试来源，完整查询得到 120 个命中、60 个句段和 60 个导入句记录，三页为 50／50／20；8 类 12 条实际响应通过 Schema。真实浏览器验证 owner 快照 PREPARING 至 READY、零命中三项为 0、viewer 可查询但不可建快照、token 坐标及 Unicode 高亮、修改草稿后仍显示实际运行方法、刷新后历史仍绑定原快照，以及撤权后自动清空 KWIC 并禁用查询。HTTP 撤权后 hits 返回 404。测试结束精确清理 26 个来源对象版本、3 个查询结果版本和 4 个缓存目录，临时 SQL 记录为 0。

业务证据见 tests/integration/results/2026-10-17-research-queries.json，契约证据见 contracts/results/2026-10-17-s3-research-contracts.json。该基础切片支持获准单整库挂载上的项目查询；不以测试来源的 allow 核准真实 D12。私有 TXT 与混合快照的后续验证见下节，专业属性及过滤、笔记和导出继续实现；Pi 仅元数据适配，材料 search／context 明确拒绝，生产 available_tools 仍为空。

## S3 私有 TXT 与混合索引引擎（10 月 17 日）

新增 utf8-txt/v1 完整解析及 project-surface-index/v1 持久索引，不改变既有 source-index/v1 文件或 recipe。严格 UTF-8、单个开头 BOM 映射、CRLF／CR／LF 原样保留、规则句段完整覆盖，以及非法编码、NUL、纯空白、整段超限、取消和字节预算均有检查；65536 字节读取边界的多字节、引号和空白覆盖已验证。常见英文称谓、initial、小数和缩写不会按其中句点误切；分句质量仍限于固定规则。

私有英文与中文多句文件通过实际固定分词和 CWB 构建。中文案例包含闭引号、CRLF、emoji 和重复词，字符与词形查询都得到 4 个北京命中、3 个句段、1 个真实文件；全文码点由独立原文切片核对。同文不同文件保留，同 actual revision 去重，同一文档的不同修订并选拒绝。混合案例验证来源署名与来源链接保留、私有链接为空、全局码点及来源／文件分项计数；新进程只读重开及缓存校验通过。

初次 24 项检查包含新增项目用例和既有 20 项来源引擎回归；其后按元数据调整复跑受影响用例，报告明确记录各阶段而不把当前源码摘要冒称早期快照。最终主审以禁网、共享 Linux 4 CPU／8 GiB 独立执行当前 parser 5 项和项目索引 6 项，11 项全部通过，用时 47.932 秒。本机 pytest 为 165 passed、122 skipped，用时 11.41 秒；本机缺真实依赖的跳过项不计作通过。真实后台专项与实际 HTTP／浏览器结果另列如下。

既有完整 Tatoeba 包仍含 2127898 句、82951215 码点和 19660489 词项。新进程对字符北京、明确无命中、词形 I 和短语 I am 执行完整跨度输出及首／中／尾页核验，与先前独立全量参考的有序跨度 SHA 和计数全部一致；分别得到 76／0／520005／9801 个命中。4 条代表查询合计 11.733 秒，未重新下载或重建完整索引，不将此回归视为混合全量容量或正式性能验收。永久证据见 pipelines/query/results/2026-10-17-private-materials-engine.json；旧慢基线和完整 20 查询证据保留。

实际 HTTP 使用固定测试来源和两个完整私有 TXT，纯私有快照为 2 文件、5 句段、40 码点、12 词项。浏览器 owner 同配置导入复用既有结果，并新建纯私有快照至 READY；Hello 查询为 5 命中、5 句段、2 文件，Unicode 命中全文区间 [8,13) 与原文一致。viewer 无导入或建快照入口，可对混合快照得到 125 命中、65 句段、62 文档单位（60 个来源记录＋2 个私有文件），分页为 50／50／25。共享来源撤权后混合 KWIC 和上下文自动清空并禁止继续查询，纯私有快照仍可查询。HTTP 进程最终 exit 0；14 类 36 条实际响应通过 Schema，撤权后的纯私有查询也实际完成 5／5／2。精确清理 26 个来源对象版本、5 个查询结果版本、17 个私有材料／索引对象版本及 9 个缓存目录，10 个目标缓存均无残留。

真实依赖初轮 80 项为 79 通过、1 项失败，发现新增检查点分支的局部 Job 导入遮蔽旧分支；修正后检查点 11 项与当时私有材料 9 项共 20 项复跑通过，用时 18.281 秒。补入独占导入任务随 Pi 取消、复用任务不误取消的第 10 项后，私有材料 10 项与 Pi runtime 10 项最终共 20 项全部通过，用时 21.003 秒。覆盖导入待完成门槛、实际 Worker 成功后必须读取固定修订、真实文档分项、RLS、取消／撤权／过期发布阻止、未知 PUT 保留预算及跨项目全局配额。契约 51 项、Node 38 项及 npm check 通过。以上按实际测试轮次记录，不累加成独立测试总数；本批仍不等于全部 S3 验收。

后台永久证据为 tests/integration/results/2026-10-17-private-materials.json，契约证据为 contracts/results/2026-10-17-s3-private-contracts.json。

## S3 证据 笔记与成果生成（10 月 17 日）

纯生成引擎采用 research-export/v1：JSON 精确保留 methods 与 rows，CSV 成果包包含 results.csv 和 methods.json。11 项测试通过，覆盖 120 条完整命中、多运行各自序号与原始 hit_ref、零命中方法、逐运行数量和顺序、固定 draft 笔记引用、Unicode／CRLF／双引号、真实数字与前缀文本、上游署名、硬上限、全局期限和取消。该测试使用小型位置 reader，不冒充业务授权或实际存储验收。

另外从既有 2127898 句完整索引读取已固定的“北京”76 条命中（74 个来源记录），生成 JSON 90132 字节、CSV 成果包 67158 字节；全部行与独立成员扫描的 owner／license／URL、原文码点切片及 CSV 解码一致。该验证不重新匹配、不重建、不下载，40.625 秒包括两个格式的成员读取与独立复核，不作正式吞吐或并发验收。真实 D12 未核准，文件仅用于本地引擎核对，不能视作来源导出批准。

真实 PostgreSQL／S3／CWB 集成 8 项通过，用时 29.919 秒。覆盖首尾固定证据、笔记旧修订与人工接受门槛、混合和纯私有完整多运行导出、零命中方法笔记、独立导出许可、已生成文件下载再鉴权，以及真实对象写入后取消、租约过期或撤销导出许可时阻止发布并精确删除对象；未知 PUT 保留预算，撤权隐藏的既有产物仍计入项目占用。首轮保留 15.448 秒的失败证据：旧作业表 total_bytes>0 约束拒绝新导出任务的零起始进度，另有清理语句未限定约束所属 schema；新增 0013 仅允许 EXPORT 的零起始进度并修正清理后，复跑通过，未改写已应用的 0012。

既有真实依赖回归 56 项通过，用时 58.196 秒；契约 58 项、Node 44 项和 npm check 通过。首轮 HTTP 因验收脚本将已成功创建证据的 201 响应误写为预期 200 而中止，已清理；修正脚本后第二轮完整 HTTP 通过，包含纯私有 5 行、混合 125＋零结果 0＋私有 5 共 130 行的 CSV 与 JSON、固定 accepted 笔记、零结果方法、独立导出许可撤销后拒绝共享成果下载而纯私有仍可下载，以及全文撤权后证据 404／笔记 403。此轮精确清理 26 个来源版本、3 个查询结果版本和 17 个私有材料／索引及成果版本，目标缓存无残余。该轮浏览器因自动化确认框工具阻塞只完成登录、项目、笔记详情和编辑检查，不单独据此宣称全页面通过；后续补验结果另列。

永久引擎记录见 pipelines/exports/results/2026-10-17-outcomes-engine.json，后台证据见 tests/integration/results/2026-10-17-research-outcomes.json。纯生成验证可运行 python -m unittest tests.exports.test_render -v；实际依赖验证在暂停消费者的 test-index 容器运行 python -m unittest tests.integration.test_outcomes_pipeline -v。运行服务的独立检查入口为 python -m scripts.outcomes_smoke，只创建自编测试来源、项目及账号并在结束后精确清理。

第三轮浏览器补验完成 owner 登录、笔记新修订保存和人工采纳、旧 v1 读取及 JSON 下载摘要比对；尾部第 125 条证据实际原文为 Hello，全文码点 [20,25)，CSV 成果列表显示 130 行。viewer 无新建或编辑入口但可申请有权成果。验收中修正采纳后修订下拉框保留旧草稿，以及轮询继续持有失权 export ID 导致刷新列表重复清空的问题；最终部署后再次核准／撤销独立 export 决定，已选 CSV 清除，笔记仍可读且无导出按钮，刷新后纯私有 5 行成果可打开并保持。全文撤权后笔记标题和正文清除，证据页为空。第三轮 HTTP 终态通过，11 类 30 条实际响应通过严格 Schema，5 个下载产物摘要核对一致；精确清理 26 个来源版本、3 个查询结果版本及 18 个私有材料／索引与成果版本，6 个缓存目录删除、7 个目标无残余，21 项 SQL 残留检查均为 0，真实 D12 核准仍为 0。未保存修改的离开确认框因浏览器自动化工具阻塞而未完成实测，不记为通过。

## K09 常驻宿主与后台任务接续（10 月 17 日）

实现使用现有 SDK、运行账本和私有完整检查点，迁移 0014 已应用。用户消息与范围摘要持久绑定；首段提交原始消息，恢复段只提交服务端接续标记。可靠 settled 后归档并释放 WAITING_JOB 租约，新进程恢复同 run 的更高 epoch，读取原任务终态后才可成功。没有可靠上下文时仍待核查，不能凭已有业务写入推测缺失的模型上下文。

已确认真实 runtime 10 项、checkpoint 11 项、waiting 8 项共 29 项通过，耗时 30.791 秒；其中 27 项使用真实 PostgreSQL／私有对象存储，2 项为格式测试。首轮两个测试夹具／预期错误经修正，未改变产品或迁移，原日志 tmp/k09-agent-integration-1.log 保留。业务回归 33 项通过；组合执行时认证的同连接 PID 前提失败，独立认证 9 项复验通过（3.797 秒），不将失败组合写成全通过。

本机完整 pytest 为 191 项通过、140 项跳过（12.36 秒）；跳过不计通过。K09 Node 定向 7 项通过（4.951 秒），覆盖真实 SDK 会话恢复、失败作业报告、默认无写入、事件稳定 ID、取消与本地会话清理；最后修改后的 TypeScript 检查通过；主审最终 Node 全套 51 项通过（53.511 秒），日志 tmp/k09-node-final.log。Node 专项中的 HTTP 账本为测试替身，不替代真实服务验收。

官方固定摘要 Node 镜像实际版本 24.15.0。默认常驻宿主 /health/live 为 200，/health/ready 为 503／MODEL_UNCONFIGURED，未领取运行，符合无 provider 配置的实际状态。fixture 为显式本地开关，默认普通消息无业务写入；没有真实模型网络请求。两个独立 Node 进程跨 WAITING_JOB 的真实上传校验链已通过：首段仅调用 uploads.complete，等待时租约释放且 latest 为空；58 字节私有对象经实际 Worker 校验后，第二进程恢复同一 run，epoch 从 1 提升为 3，仅调用 jobs.get 读取原任务。原 action、invocation 和 job 未重建，业务作业仅执行一次，最终成功才切换 latest。7 类 10 条真实 HTTP 响应通过契约校验，临时上传对象、账号及运行记录精确清理。旧的两次独立运行接续也复验通过，模型请求分别为 2／1，第二次未重放项目创建。浏览器已验证账号消息排队、刷新恢复和取消，常驻 fixture 完成中文消息，账号／项目空材料范围隔离、项目新会话完成及回到原账号历史；恢复默认未配置后页面保留草稿并禁止发送。永久报告见 tests/api/results/2026-10-17-agent-waiting.json。

活动段为 900 秒，凭据 300 秒并受限续期，等待总期限 24 小时。运行清单改变时明确拒绝不兼容归档，不将旧档静默升级。任意崩溃恢复、真实 provider、非空材料 scope、模型外发和研究质量未通过；CI 已接检查入口但没有远端成功记录。正式独占性能继续待验，按用户决定不阻塞本地开发。

## K09 兼容模型协议验证

本批复用 Pi SDK 1.3.0 内置 Chat Completions 与 Responses 适配器，以本机合成 HTTP SSE 服务验证协议，未向外部模型发送用户材料。配置与恢复清单绑定，默认未配置、无密钥和无效配置均不能由宿主领取；安全模型错误不记入原始服务响应。

本机协议专项已验证两协议文本与工具参数分片、同 run 等待恢复、401／429、拒绝重定向、非法流、取消、超时、密钥回显拒绝及每段 16 次请求上限。首次受限环境运行因回环连接 EACCES 失败，解除本机测试限制后通过；没有为该环境限制改变 SDK 协议实现。最终 Node 全套 72 项通过（90.133 秒），含两协议 21 项专项及原有 51 项，日志 tmp/k09-provider-node-final.log；TypeScript 与脚本 Ruff 通过。专项业务账本使用测试替身，不代替下述真实服务验收。

后台首轮 37 项为 36 通过、1 项错误分类失败（74.177 秒）；修复后第二轮 16 项为 15 通过、1 项旧镜像与新空白规则测试混版失败（35.082 秒），其中等待 8 项和 provider 数据库 4 项均通过；最后冻结镜像的配置 4 项复验通过（0.023 秒）。这些结果合计覆盖 37 个独立用例，不写成一次 37 项全部通过；失败证据与修复原因保留。

Chat Completions 和 Responses 分别通过真实运行服务验收：本机合成 SSE 服务、两个独立 Node 进程、真实 PostgreSQL／私有版本存储及后台上传校验相连。每种协议共 4 次模型请求，首段调用 uploads.complete 后进入 WAITING_JOB，释放租约且 latest 不更新；任务完成后新进程从原档恢复同一 run，epoch 由 1 升至 3，只调用 jobs.get 读取原结果再成功，原 job／action 只有一份。两轮各 7 类 10 条 HTTP 响应通过契约校验，临时账号、任务、归档与各 1 个上传对象已清理。

主审另将模型请求与各 3 份本地归档逐项解码 JSON，递归核对字符串叶子，确认没有独特私有正文标识或合成密钥；修正原始整串比较可能漏掉 CRLF／Unicode 转义的验收脚本问题，没有重复业务运行。证据分别为 tmp/pi-provider/e882822952204be39c64f178ca3b2162/result.json、tmp/pi-provider/29cd6317410c46dfbff6c76552c0a1a8/result.json；永久后端报告见 tests/api/results/2026-10-17-agent-provider.json，契约报告见 contracts/results/2026-10-17-k09-provider.json。

真实模型服务 URL、模型与协议尚待用户配置；本机合成结果不能证明供应商兼容性、模型质量或外发许可。生产工具仍为 0，材料范围仍为空，CI 已增加协议及真实依赖入口，远端未执行。

## 基础工程与运行环境

工程已建立 apps/web/、services/api/、services/agent-runtime/、workers/、contracts/、pipelines/、tests/ 和 deploy/。Python 使用 uv.lock，两个 Node 子工程各自持有 package-lock.json。React 19.3.1、Vite 8.3.4 与 Agent TypeScript 检查已通过。Git 已初始化，当前未提交；临时目录在 Git、Prettier 和 Oxlint 中忽略。

FastAPI 区分存活与就绪检查。/api/v1/health/live 只报告进程存活；/api/v1/health/ready 实际检查数据库、队列及对象存储，未配置或故障时返回 503。公开能力目录只报告实现进度，不能作为某用户的授权结果；S0 用户能力入口曾明确失败，S1 接入真实会话后返回当前授权的手动动作，生产 Pi 工具仍不开放。

本机 Docker Linux 引擎为 29.4.3，可用于容器接入验证。可见资源为 16 CPU、24,815,673,344 字节内存，与用户已有容器共享；这不是设计要求的独占 8 vCPU、32 GiB RAM、至少 200 GiB 可用 SSD 正式性能环境。本次不作正式容量或性能承诺。

独立 Compose 项目 corpus-s0 已启动 PostgreSQL 18.3、RabbitMQ 4.3.6、MinIO、API 和 Worker；依赖镜像固定摘要。主 agent 独立核验 API 就绪接口为 200，三个依赖均 ready，Celery inspect ping 返回一个节点 pong，Alembic current 为 0001_engineering_baseline (head)。这是 S0 的空工程链历史结果；S1 已继续应用认证项目与上传任务迁移，不将旧结果误作当前数据库结构。对象存储已验证私有桶内对象写入、读取和删除，匿名请求返回 403。

同源工程状态页位于 http://127.0.0.1:60636，S0 曾在浏览器核验三项依赖就绪、计划 135 项而开放 0 项，无控制台错误。S0 最后一轮主 agent 独立全量 Python 测试为 92 项通过、14 项跳过、83 项子用例通过。跳过项为未给显式数据库 URL 的 RLS 集成入口 1 项、本机缺少原生 CWB 的 7 项，以及隔离解析器依赖的 6 项；RLS 与清洗算法本轮未改，既有真实 PostgreSQL 8 项与隔离清洗 6 项通过证据保留。本轮 Linux 完整 query 套件 37 项全部通过，不能将本机跳过算作通过。本轮改动的 10 个 Python 实现／测试文件 Ruff 检查通过；前端和 Pi 未改，沿用既有验证结果。最初受限环境回归停在 Windows asyncio socketpair 初始化，未进入 API 代码；中止后以本机权限复跑通过，未为此修改代码。另有一条 Starlette/httpx 弃用提示，不影响本次结果。

PostgreSQL 18.3 隔离实验经主 agent 独立复跑通过 8 项检查：非超级用户、非表 owner 且无 BYPASSRLS 的连接；owner/editor/viewer 权限；跨项目读写拒绝；平台管理员无私人项目读取权；WITH CHECK 阻止将行移动到未授权项目；运行角色不能自授成员；同一连接池连接在 commit/rollback 后清空 actor；拒绝写入不改变原文。报告为 tmp/k05/rls-probe.json，实验 schema 和角色已清理。该隔离样例不等于业务表认证；S1 新实现与独立测试见上节。

本机及 CI 选择 Python 3.12.14，固定摘要的 API 容器实际为 Python 3.12.13，均满足 3.12 系列依赖约束；记录两者差异，不宣称 patch 版本完全一致。CI 工作流文件已存在，尚无远端成功记录。Node 已有 S0 宿主实验及 S1 实际 HTTP／数据库固定模型入口，K09 已部署默认未配置的常驻宿主，生产 provider 仍未就绪。

## 复跑入口

在仓库根目录执行，具体 Python 路径可按本机已安装的 3.12 环境替换。

uv sync --frozen --python 3.12.14

npm ci --prefix apps/web --ignore-scripts

npm ci --prefix services/agent-runtime --ignore-scripts

npm run check

npm test

uv run --frozen pytest

npm --prefix services/agent-runtime run s0

python -m pipelines.sources.probe --source zhwiki

python -m pipelines.sources.probe --source enwiki

python -m pipelines.sources.probe --source ud

python -m pipelines.sources.probe --source gum

python -m pipelines.sources.probe --source tatoeba

python -m pipelines.sources.wiki_sample --wiki zhwiki --download

uv venv tmp/source-cleaning-s0/venv --python 3.12

uv pip install --python tmp/source-cleaning-s0/venv/Scripts/python.exe
  --require-hashes -r pipelines/sources/cleaning-requirements.txt

tmp/source-cleaning-s0/venv/Scripts/python.exe
  -m unittest tests.sources.test_wiki_clean -v

tmp/source-cleaning-s0/venv/Scripts/python.exe -m pipelines.sources.wiki_clean

python -m pipelines.sources.wiki_shard --output tmp/sources-s0/20261016-enwiki-ranges --phase verify-sample

tmp/source-cleaning-s0/venv/Scripts/python.exe -m pipelines.sources.wiki_clean --input tmp/sources-s0/20261016-enwiki-ranges/articles.json --output tmp/source-cleaning-s0/enwiki-results

上述 S0 来源脚本只进行有限下载和验证，不发布来源版本；S2 完整连接器采用前节另列的限额。S0 Tatoeba 三个文件分别限制为 4、2、40 MiB；慢速文件每个最多 3600 秒，连接最多等待 60 秒，不续用无校验的残缺文件。Wikimedia 中文重跑会重新取得官方 SHA256SUMS 和固定末尾分片，单包上限 100 MiB，展开 XML 上限 1 GiB、解析最多 300 秒；已保留原件时可去掉 --download 只重跑抽样。其他请求设置字节和超时上限，失败保留明确错误；成功状态仅在实际取得并验证字节后写入。

清洗依赖哈希当前针对 Windows CPython 3.12 wheel；Linux 重跑需先固定对应官方包摘要。清洗输出限定在 tmp，单篇最多 100 万源码点，样本最多 5000 篇、总执行最多 600 秒。英文固定分片的恢复实验为 pipelines/sources/wiki_ranges.py：新网络字节上限 2.5 GiB、总时限 6 小时、每段 15 分钟、socket 60 秒、每段最多两次请求，旧原件只读；六项故障测试覆盖版本或范围错配、完整 200 响应、短 body 重试上限、预算和旧片段损坏。它只服务此次固定分片恢复，不自动重启既有运行，也不是通用恢复系统。

上述英文复跑命令复用已取得的完整包，重新核对官方摘要后执行全片抽样；验证上限为 32 GiB 展开内容和 1800 秒，完整 XML 流式处理不落盘，当前页面和 1000 个入选页面保留在内存。本轮已实际完成该验证和英文清洗；新机器仍须先取得相同摘要原件及 manifest，不能仅据本地临时路径存在推定可重现。

## 下一步与门槛

用户于 2026 年 10 月 17 日确认目前没有独占环境，先继续本地开发。后续功能、权限和计算准确性在现有共享环境持续验证；正式独占环境性能仍标为待验，待具备环境后另行执行，不阻塞当前开发，也不降低原有性能验收门槛。

当前 S1／K06 已实现认证、项目、上传会话与校验任务的首条真实链路；后续在此基础上逐条接入研究能力。K04 已验证的 token 首屏／完整计数路径用于 S3 持久索引读取；S3 构建复用与原子配额已另列，项目查询已通过本轮受限业务验收，专业查询及真实材料正式性能继续验收。正式独占环境性能、真实领域对齐质量、来源发布许可和完整正文覆盖仍保留未通过门槛，不能以本轮公开样本检查代替。

S1 基础链路已经实现并验证真实登录、创建或进入项目、私有单文件上传会话、complete 创建持久校验任务，以及任务读取、取消与真实校验结果；止于已校验的暂存材料，不标为 READY。手动调用不依赖 Pi run、uploads.complete 返回 202／job、独立任务事件及 actor／attempt／lease 已形成此片实现契约；Pi 身份与运行账本基础已验证，私有完整检查点与已完成会话接续已通过受限验证；运行中恢复和自动研究流程仍待接入。S2 已接通 D12 的完整获取、解析和私有暂存，S3 已接入固定全量持久索引、受限发布／整库挂载及项目快照查询，已补私有 TXT、混合快照及固定证据／笔记／CSV 与 JSON 成果，后续继续专业分析与完整研究复现；S6 交付完整私有双语对齐、修订及成果流程。

S2 来源专项可用 python -m unittest discover -s tests/integration -p test_source_sync_pipeline.py -v 在已配置真实依赖且常驻消费者暂停的 test-auth 容器运行；python scripts/source_sync_smoke.py 验证运行服务的完整官方获取与再次差分，执行前按脚本说明配置服务地址和环境。后者会下载真实完整包、写私有版本，并清理本次临时记录，不用于无意重复探测。

## 官方依据

成果格式依据：RFC 4180的 CSV 记录与引号规则，以及 OWASP CSV Injection 对表格公式执行及导入／另存差异的说明。text-prefix/v1 是本项目明确记录的可逆文本编码，不把第三方表格软件的所有行为纳入安全保证。

来源依据：Tatoeba 下载及字段说明、Wikimedia current 导出、Wikimedia 使用条款、Chinese-GSD r2.18 README和 English-GUM r2.18 LICENSE。Pi 加载策略参照 1.3.0 官方显式控制示例。

完整 Tatoeba 同步另核对官方使用与署名说明。SQLite 临时文件位置依据官方临时文件文档与 Microsoft GetTempPath，不把 Linux 的环境变量行为套用于 Windows。

清洗解析器依据：mwparserfromhell 0.7.2 官方发布及节点 API。包版本与文件 SHA256 同时固定，解析器不执行 MediaWiki 模板渲染。

CQP 官方依据：3.3 Anchor points说明 dump 可指定结果行范围；3.5 Set operations说明命名结果并集；3.1 Named query results说明 size 返回结果条数；4.2 Structural attributes说明向结构区间扩展。结构扩展后的去重及计数正确性须由本项目实测核对，不能仅据文档推定。

真实材料验证依据：CoNLL-U 格式、CWB Encoding Tutorial、WMT19 官方任务页及组织方论文。WMT 组织方说明人工翻译保留文档和行边界；材料许可与连续性调查另有固定证据，未据此扩张为项目领域质量批准。