# 高校研究生语料与 AI 研究工作台
网页端技术设计

采用网页端优先的建设方式。浏览器负责研究操作与结果呈现，服务端保存材料和研究版本，独立工作进程完成建库、检索、统计及 AI 任务。面向外语、翻译、语言学等专业研究生，支持个人项目、课题组协作和高校内网部署。

## 一 开发基线

推荐采用 React 与 TypeScript 前端、FastAPI 后端、PostgreSQL 数据库、CWB 词位索引、对象存储及 Celery 任务执行。先建模块化单体，API 与工作进程共用领域代码；按负载拆分进程，不按功能菜单拆成大量微服务。以下为可进入开发评审的技术设计，性能数值均是待验证的目标。

| 决策 | 本版要求 |
| --- | --- |
| 交付形态 | 浏览器访问，同源 HTTPS；Linux 容器部署。Windows 开发机通过 WSL2 或开发容器运行后端依赖。 |
| 数据位置 | 原件、正文、索引、模型输出均在部署方服务器。高校内网无互联网时，使用已安装模型或停用云端 AI。 |
| 研究可信性 | 原件不可变；处理生成新版本；每次分析绑定快照、工具版本、参数及实际输入范围。 |
| 功能范围 | 延续产品规划的 F001 至 F096；重新安排网页端依赖。账号、项目隔离、上传、三类真实来源同步、基础对标查询和持久任务全部进入第一阶段；首版边界固定为 M01 至 M14。 |
| 本次技术交付 | 模块职责、数据结构、查询与统计规则、HTTP 契约、AI 执行、部署、测试与实施顺序。 |

## 与先前产品方案的变化

本版为 2026 年 10 月 15 日修订基线，数据源同步提前至阶段 A。首版不包含桌面壳、SQLite 本地工作区和离线同步。关闭浏览器不终止服务端任务。个人项目表示访问权限仅属于本人，不表示文件保存在个人电脑。后续桌面端如有需求，作为网页应用的独立扩展评估。收费与商业定价不进入本设计。

# 首版功能边界 1

阶段 A 必须完成 M01 至 M14。功能名称不是完成标准，必须有真实输入、持久结果和对应验收。每项关联长期 F 编号，跨阶段 F 项仅交付本表规定的子集。

| 首版项 | 对应目录 | 必须交付的行为 |
| --- | --- | --- |
| M01 来源目录 | F012 F016 | 覆盖现代、古代、学习者、口语、双语、学术、文学、网页新闻、词典、树库及机构仓储；每项显示入口、版本、能力与接入状态。 |
| M02 真实数据同步 | F013 F016 F070 | Tatoeba 中英、Wikimedia 中英文、UD 至少一个核准树库；检查版本、定时执行、校验、差分、重试与发布。 |
| M03 账号与项目 | F001 F081 F084 | 负责人、编辑、只读及管理员；项目私有材料隔离，共享来源通过受控挂载使用。 |
| M04 上传与清洗 | F009 F010 F014 F015 | UTF-8 TXT、CSV、TSV、JSONL；来源专用 XML、CoNLL-U 解析。编码校验、基础清洗、精确去重与质量报告。 |
| M05 子库与快照 | F002 F003 F005 F006 F007 | 按来源、语言、体裁、时间等筛选；固定命名快照、来源版本和处理版本；展示构成及缺失字段。 |
| M06 中文及英文查询 | F025 F026 F028 | 字符、词项、短语；AND/OR/NOT、有限字距或词距、受限正则、已有 lemma/POS 条件；字段能力校验。 |
| M07 上下文与结果 | F029 F030 | KWIC、整句、展开段落、前后段、左右排序、出处、二次筛选、收藏、固定种子抽样、保存查询。 |

# 首版功能边界 2

阶段 A 必须完成 M01 至 M14。功能名称不是完成标准，必须有真实输入、持久结果和对应验收。每项关联长期 F 编号，跨阶段 F 项仅交付本表规定的子集。

| 首版项 | 对应目录 | 必须交付的行为 |
| --- | --- | --- |
| M08 基础统计 | F033 F034 F035 F041 F042 | 字频、词频、文档频次、标准化频率、连续 2 至 4 元词组、窗口共现及 logDice；结果可下钻例句。 |
| M09 子库与历时比较 | F036 F037 F046 | 两组关键词比较，首版固定 log likelihood 和 log ratio；按年、体裁或来源分布及双查询对比，显示分母和缺失。 |
| M10 双语研究 | F031 F049 F052 | 原译双向检索、已有句对展示、一对一人工修订与确认。保留源句 ID 和关系，复杂关系只读不丢失。 |
| M11 AI 研究辅助 | F065 F066 F068 F069 F071 | 查询草稿、限定材料问答、真实统计解释和笔记草稿；引用可回查，工具权限与人工操作一致。 |
| M12 成果与导出 | F073 F074 F076 F078 | 保存笔记及证据，导出 CSV、XLSX、SVG、DOCX 和 JSON 方法清单；附数据版本、统计参数与来源。 |
| M13 任务与撤回 | F070 F087 F089 F093 | 后台进度、取消、有限重试、恢复、同步异常及授权失效；关闭页面不终止任务。 |
| M14 部署与验收 | F079 F090 F091 F094 | Linux 容器部署、备份恢复、审计、项目与 AI 越权测试、查询与统计金标、真实源同步验收。 |

## 后续阶段的明确边界

阶段 B 增加通用 DOCX/PDF/OCR、近似去重、完整 CQL 风格语言、依存查询、复杂标注、复杂对齐、多译本和术语。阶段 C 增加多人标注裁决、统一登录、音视频转写及时间轴；阶段 D 扩展规模、语言与专业格式。首版不运行任意模型生成脚本，不宣称复现所有 CCL/BCC 查询语法。

# 第一阶段来源同步架构

SourceRegistry、Sync 和 Corpus 共用统一任务账本。平台已发布来源属于共享数据域，项目选择固定版本后建立受控挂载；用户上传属于私有项目域。AI、检索与导出均从项目快照读取，不能绕过挂载直接读取来源对象。

SourceRegistry + ConnectorConfig
  -> Scheduler -> Execution(job + outbox)
  -> Sync worker -> staging objects
  -> Validate + Parse + Quality report
  -> immutable source_release + source_snapshot
  -> project_source_mount -> project_snapshot
  -> Query / Analysis / Evidence / AI

| 连接器 | 版本发现与格式 | 阶段 A 特定处理 |
| --- | --- | --- |
| Tatoeba | 官方周导出；句子表与翻译 Links | 固定文件清单；句 ID 与翻译边去重；作者、许可、增删改及断链检查。 |
| Wikimedia | 新 current 月度导出；SHA256SUMS | zhwiki/enwiki；page_id + revision_id；命名空间、重定向、模板和清洗映射固定。 |
| UD 指定树库 | 正式 release；CoNLL-U 与许可文件 | 分句、词元/POS、依存结构及 train/dev/test；原生标注不得被普通分词覆盖。 |

官方依据分别为 Tatoeba 下载说明、Wikimedia 新导出文档、UD 发布与许可规范；产品设计来源全景提供对应链接。S0 确认确切版本、语言包、署名和服务器处理权限，再登记可用能力。计划检查不代表上游有新版本；下载失败与无更新是不同结果。

阶段 A 采用原始文件流式解析和完整新索引重建。支持断点获取需以源 ETag/长度/Range 语义验证为前提；不支持时安全重下，不能拼接不同版本。已发布对象保持不可变。容量不足则失败并保留旧版本，不自动缩小样本却仍标完整。

# 同步数据模型与项目挂载

| 表 | 关键字段 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| source_catalog | source_id, parent_id, kind, homepage, facets, status | 区分发布方、聚合入口与具体子库；目录不承载接入成功状态。 |
| source_policies | id, version, evidence_url, subject, actions, retention | 文本、标注和元数据分别登记；四态权限和适用主体；变更有审计。 |
| connector_configs | collection_id, adapter_version, params, schedule, secret_ref | 来源域允许列表；凭据服务端保存；一个配置固定语言及格式。 |
| sync_runs | id, config_id, target_version, state, lease, cursor, checkpoint | 并发锁按配置；操作幂等键与请求摘要；检查和发布游标分别保存。 |
| source_releases | id, collection_id, version, manifest_hash, policy_id, state | 唯一 collection_id + version + manifest_hash；同名不同内容生成新修订。 |
| source_records | release_id, upstream_id, revision, hash, object_ref, tombstone | 来源范围内稳定 ID；保留内容来源，不用内容 hash 代替身份。 |
| source_snapshots | id, release_id, pipeline_digest, manifest_key, state | 只有完整校验且索引就绪后发布；含语言和质量计数。 |
| project_source_mounts | id, project_id, source_snapshot_id, policy_epoch | 指向固定已发布版本；有效权限为来源策略与项目策略的交集。 |
| mount_items | id, mount_id, source_revision_id, metadata_hash | 唯一 mount + revision；服务端校验源修订属于挂载快照。 |
| snapshot_items 扩展 | private_revision_id 或 mount_item_id | CHECK 恰好一个非空；项目复合外键，清单固定有效成员。 |

共享 catalog 数据由专门角色管理，普通用户仅可读取允许公开的目录字段。私有来源配置必须带所属 workspace，禁止泄露名称和规模。源正文读、缓存命中、结果回放、AI 外发与下载都通过项目挂载鉴权；RLS 的 public 标志不构成直接访问对象存储的权限。

# 同步状态与发布一致性

CHECKING -> NO_CHANGE
CHECKING -> ACQUIRING -> VERIFYING -> PARSING
  -> VALIDATING -> INDEXING -> READY
Any active stage -> FAILED / CANCELLED
Policy mismatch -> WAITING_REVIEW
Published source may later become RESTRICTED

调度器每次检查创建运行记录；同一目标版本仅一个有效租约。重试沿用逻辑运行，执行尝试单独记录。处理阶段使用 manifest_hash + adapter_version + recipe_digest 去重。worker 发布时同时校验 lease fencing token、取消标记、策略版本与对象完整性。

原始对象和索引先写唯一 staging 路径并完成校验，再用数据库事务将 release、snapshot 与默认指针同时发布；数据库指针只能引用完整对象。事务失败产生的孤立对象由保留期后清理，不会暴露为可分析版本。新版本只改变来源默认指针，既有 project_source_mount 不自动跟随。

记录 discovered_cursor、download_checkpoint 和 committed_cursor。只有原子发布成功才推进 committed_cursor；API 时间窗重叠读取并按稳定 ID 去重。部分下载或过滤后的列表不能用于推断删除；完整清单比对或官方撤回事件才生成 tombstone。

普通内容更新或常规移除生成新版本；若上游要求撤回、许可终止或涉及隐私，则更新访问策略、作废缓存与未交付导出、停止相关在途任务。旧快照保留可允许的摘要与运行记录，但不继续返回被撤回正文。统计结果能否继续展示单独执行策略，不默认允许。

## 质量与发布门槛

必需文件、校验和、主键、语言、空记录、乱码、重复、句对端点、CoNLL-U 结构和元数据缺失均有报告。关键文件损坏、关系断链或权利字段缺失不得 READY；允许的脏记录隔离必须形成显式排除清单及实际计数。质量阈值与采样清单在 S0 固定，不用 AI 自动“修正”原文补齐。

# 同步接口与运维契约

| 接口 | 权限与返回 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| GET /sources | 可见目录；200 | 返回条目、能力、状态、实际已发布版本与规模；未接入字段不得伪装为零。 |
| GET /sources/{id}/releases | 按来源授权；200 | 版本、许可、质量与索引状态；仅授权元数据可见。 |
| POST /admin/connectors | 来源管理员；201 | 创建允许列表中的适配器配置；不得提交任意目标 URL 进行抓取。 |
| POST /admin/connectors/{id}/sync | 来源管理员；202 | Idempotency-Key；目标版本或 check_latest；返回 sync_run_id 与 job_id。 |
| GET /sync-runs/{id} | 管理员或获准查看者；200 | 阶段、可恢复状态、检查时间、发布版本、错误与计数。 |
| POST /projects/{p}/source-mounts | 项目编辑；201 或 202 | 固定 source_snapshot_id 与筛选；创建挂载，异步发布项目快照。 |
| POST /mounts/{id}/upgrade | 项目编辑；202 | 显式指定新版本并预览变化；新快照不覆盖旧快照。 |
| POST /admin/sources/{id}/restrict | 来源管理员；202 | 策略修订、缓存失效与访问撤回任务；审计理由。 |

同步与索引使用独立队列和磁盘配额；每来源设置并发、请求间隔、重试上限与总字节限制。遵守 Retry-After，指数退避并加抖动；不通过切换身份绕过限流。下载器校验 DNS/IP、重定向目标和 HTTPS；机构私网连接使用明确部署配置，不能开放用户任意网络探测。

监测 last_check、last_success、源版本延迟、排队与阶段时长、字节数、解析失败数、记录增删改、质量漂移、校验失败和许可状态。连续失败触发运维事件；不能把“最近检查成功”显示为“最近数据更新”。UI 对未知进度返回未知，不虚构百分比。

# 中文字符查询与统一统计语义

对标 CCL 的字距检索必须同时支持 character 与 token 单位。字符路径在选定修订的规范化正文上建立版本化位置倒排；词位路径使用 CWB/CQP。字串命中不能依赖某个分词结果碰巧切成同样的词。两条路径返回同一 canonical_text 码点坐标，保留规范化到原文的映射。

{"dsl_version":"corpus-query/v1",
 "unit":"character", "within":"sentence",
 "pattern":{"type":"sequence","items":[
   {"type":"literal","value":"把"},
   {"type":"gap","min":0,"max":8},
   {"type":"literal","value":"给"}]},
 "normalization":"none", "overlap":"all"}

示例 gap 指两个匹配之间的 Unicode 码点数，不含两端；token 模式则是间隔词位数，是否含标点由 token recipe 固定。AND/NOT 的默认范围为同句，结果二次过滤可选同段，必须显式保存；显示窗口大小不改变筛选范围。受限正则采用无回溯风险子集及超时、长度上限，不支持反向引用等未验收语法。

阶段 A 形式查询编译为受限 AST，不接受任意 CQP 命令。字符位置索引由流式构建的排序词典和压缩位置表实现候选交集，再按原正文校验字串、间距与边界；S0 在重复、标点、简繁、emoji、跨词边界和重叠命中上验证。不能满足正确性或容量目标则调整引擎后再交付，不退化为语义召回。

返回 total_hits、matched_segments、matched_documents 及 count_state；命中区间按修订和起止位置去重。缺少 POS/lemma 时返回 FIELD_UNAVAILABLE，不偷偷改为词形搜索。UD 保留原始 token 层，不能用百科分词器覆盖。

## 首版分析的固定方法

字频和词频使用不同分母；2 至 4 元词组默认不跨句；共现按固定左右窗口统计并提供 logDice。两组关键词提供 log likelihood 与 log ratio，零计数处理及平滑参数写入方法版本；小样本不输出未经支持的显著性结论。所有计数在完整选定范围完成，分页仅影响展示。

历时比较使用文本年代而非同步时间；年份未知单列，标准化频率除以该年有效字符或词位数。不同来源先分层，合并必须明确去重及统计单位。图表的每个点保存 filter_spec，可复用条件检索例句。具体计数规则继续遵循后文分析算法契约。

# 首版来源与分析验收门槛

| 验收组 | 必须通过的测试 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 目录覆盖 | 产品来源全景全部入目录，分类及能力状态完整；聚合入口与子库不重复统计。 | 来源注册表及覆盖缺口。 |
| 真实同步 | 三类来源真实获取并发布，Wikimedia 同时有中英文；每类至少一次真实版本检查。 | 文件清单、校验和、源 ID、许可与运行报告。 |
| 更新恢复 | 新增/修改/删除、源同名换内容、断网、重复投递、取消、旧租约发布分别注入。 | 可控夹具与恢复结果；模拟更新不得冒充上游真实更新。 |
| 查询与统计 | 至少 200 条独立查询金标；字符/token边界、重叠、筛选、计数及每种统计独立参考。 | 整数一致；浮点容差及不适用输入说明。 |
| 快照与权限 | 新版本不改旧结果；跨项目、受限挂载、撤回、缓存、导出及 AI 均不可绕过权限。 | 自动测试与审计记录。 |
| 研究场景 | 中英译法对比；中文或英文子库频率比较；可从导出数字定位到结果及原文。 | 两个完整项目与方法清单。 |
| 运行 | 固定硬件测量查询、索引、同步峰值；备份恢复后重跑同一查询。 | 测量报告、资源上限及恢复记录。 |

试点建议样本量为 1 万至 5 万句对、zh/en 各 1 千至 5 千篇正文与一个核准树库。样本规模不是上游总量；正式发布须选择明确包或可复现抽样，并显示实际规模。准备阶段锁定容量预算，不能以“覆盖全部来源”推导首版必须一次处理全部互联网文本。

平台对标的是能力与方法。CCL/BCC 的原库频次不作为本平台不同数据集的正确答案；单次人工演示、静态卡片或只有下载成功均不满足发布门槛。

# 二 技术选型与替代条件

| 层次 | 推荐实现 | 选择理由与约束 |
| --- | --- | --- |
| 网页前端 | React + TypeScript + Vite | 内部研究工作台无需首版服务端渲染；通过 OpenAPI 生成类型客户端。[T01] |
| 交互与图表 | 路由 + 请求缓存 + 虚拟列表；SVG 图表 | 页面状态与服务器数据分开；KWIC 和长表分页。具体 UI 库在首个页面原型后锁定。 |
| 业务后端 | FastAPI + Pydantic；SQLAlchemy + Alembic | Python 统一连接文本处理、统计及模型；数据库迁移单独运行。[T02] |
| 关系与向量 | PostgreSQL + pgvector | 研究对象、权限、任务是事务数据；语义向量单独版本化，不能替代精确语料索引。[T03][T06] |
| 精确检索 | CWB 与 CQP Linux 工作进程 | 复用成熟词位及属性索引；由内部查询 AST 编译，用户不能执行任意 CQP 命令。[T04][T05] |
| 大文件 | 兼容 S3 的对象存储 | 保存原件、正文、Parquet、索引包和成果；私有桶。具体供应商由部署环境选择。 |
| 后台执行 | Celery + RabbitMQ；PostgreSQL 任务账本 | 队列承载投递，数据库承载状态与结果；按至少一次投递设计幂等。[T07] |
| NLP 与模型 | Stanza 起步；版本化模型适配器 | 中英文优先，基于金标选管线；预标注与人工确认分层。[T09] |
| 运行环境 | Docker Compose；反向代理 HTTPS | 首版单机或少量主机；达到明确扩容条件后再引入 Kubernetes。 |

依赖版本在开发起步时通过兼容性样例验证，锁入前端锁文件、Python 锁文件与镜像 digest；禁止生产使用浮动 latest。这里确定技术路线，不把未经联合测试的版本号写成已验证组合。

CWB 若在真实语料的属性、许可或性能验证中不达标，先冻结 QueryEngine 的契约，再评估替代索引；不直接退化为数据库 LIKE 查询。pgvector 首版采用过滤后精确距离计算，小规模确认正确后才启用近似索引。[T06]

# 三 运行结构与模块职责

Browser --HTTPS--> Reverse proxy
Reverse proxy --static--> React assets
Reverse proxy --/api/v1--> FastAPI
FastAPI --transaction--> PostgreSQL (job + outbox)
Dispatcher --reads--> PostgreSQL outbox
Dispatcher --publishes--> RabbitMQ --> Celery workers
Workers --facts and job state--> PostgreSQL
Workers --files and results--> Object storage
Query worker --exact search--> CWB index cache

| Module | 对外 Interface | 内部职责 |
| --- | --- | --- |
| ProjectPolicy | authorize(actor, action, resource) | 身份、项目角色、资源限制、授权撤销；所有调用统一执行。 |
| SourceRegistry / Sync | discover / sync / publish_release | 来源与许可、连接器、增量检查、清单和来源发布；阶段 A 实现。 |
| Corpus | import_batch / publish_snapshot | 原件、修订、处理清单、快照和质量报告；隐藏格式转换细节。 |
| QueryEngine | execute(query_spec, snapshot) | 校验、编译、索引加载、精确命中、分页、抽样与统计范围。 |
| Analysis | run(analysis_spec, input_ref) | 频率、关键词、搭配、分布及图表数据；固定算法版本。 |
| Annotation | commit(change_set, expected_revision) | 标注层、裁决、对齐与乐观锁；维护人工修改不变量。 |
| Execution | submit / cancel / resume / get | 投递、租约、幂等、检查点、进度、原子发布和故障恢复。 |
| ResearchAI | plan / execute_step / explain | 来源检索、工具选择、证据绑定与外发规则；通过上述 Interface 操作。 |
| EvidenceExport | resolve / package / export | 例句定位、结果引用、研究记录及可复现包。 |

Module 表示封装行为的模块，Interface 包含参数、前置条件、错误与一致性保证。HTTP 控制器、队列任务及 AI 工具只是调用入口，不各自重写清洗、计数或权限逻辑。用文件存储与对象存储两种 Adapter 验证存储接缝，其他可替换点只在出现实际差异时抽象。

# 四 页面与用户操作流程

| 页面路径 | 主要操作 | 持久状态 |
| --- | --- | --- |
| /sources | 来源发现、状态与能力筛选 | 来源登记、授权条件和上游版本。 |
| /admin/sync | 配置调度、检查、重试和发布 | 连接器配置、同步运行和审计；管理员权限。 |
| /projects | 创建、查找、归档研究项目 | 项目、成员与最近访问。 |
| /p/:id/corpora | 上传、质量检查、筛选、发布快照 | 上传批次、文档修订、快照清单。 |
| /p/:id/search | 普通查询、结构化查询、KWIC、原文 | 查询条件、结果集、抽样及排序。 |
| /p/:id/analysis | 词频、关键词、搭配、分布与可视化 | 分析配置、运行记录、结果表。 |
| /p/:id/annotate | 标注方案、任务分配、复核与裁决 | 标注层、提交批次与修订号。 |
| /p/:id/parallel | 原译文对齐、译法与术语比较 | 对齐版本、边集合、术语库。 |
| /p/:id/media | 音视频、转写、时间轴与多层标注 | 媒体、时间锚点、转写修订。 |
| /p/:id/notebook | 证据、方法记录、批注、导出 | 研究笔记、引用和成果包。 |

## 首个端到端场景

管理员配置 Tatoeba 中英句对同步，服务端发现版本、下载、校验、清洗并发布可检索来源版本。学生新建项目，选取该版本或上传材料，形成命名快照，完成平行检索、统计、AI 解释与导出。再次同步生成新来源版本，旧项目结果保持不变。Wikimedia 和 UD 按同一流程完成各自适配。

## 前端必须呈现的状态

上传中、解析中、等待复核、建索引中和可分析分别显示；失败文档可以单独重试。查询同时显示命中口径、总数是否完成、当前快照和结果是否抽样。界面不能把前 100 条当作全库结果，也不能在重新分词后自动把旧结果改成新结果。

AI 侧栏与手动操作共享当前项目和明确选定的快照。跨项目切换清空临时检索上下文。用户关闭页面后，在任务中心重新取得作业状态；未保存的编辑提示恢复或放弃，服务器已提交的修改不重复执行。

# 五 账号权限与数据隔离

## 身份与会话

首版支持邮箱账号和 Argon2id 密码哈希；部署方可关闭开放注册。使用服务端随机会话，Cookie 设置 HttpOnly、Secure、SameSite=Lax，写请求校验 CSRF Token 与 Origin。会话只存摘要，退出及管理员停用可立即撤销。高校统一登录通过 OIDC 授权码流程与 PKCE 后续接入，不在浏览器保存模型密钥。

| 项目角色 | 允许操作 | 默认限制 |
| --- | --- | --- |
| Owner | 成员、策略、语料、研究与导出管理 | 受源材料不可导出等限制约束。 |
| Editor | 导入、清洗、建库、分析、标注、笔记 | 不能变更成员与外发策略。 |
| Annotator | 查看分配材料、提交自己的标注 | 不能下载全库或修改他人确认层。 |
| Reviewer | 查看授权结果、批注、裁决 | 是否允许查看原文由资源权限决定。 |
| Viewer | 查看授权项目、检索和结果 | 禁止写入；导出另授 export 权限。 |

## 权限检查位置

所有项目领域对象携带 workspace_id 与 project_id。平台共享来源版本使用独立 catalog_scope，不伪造 project_id；项目通过受控挂载引用共享快照，具体桥接约束见同步数据模型。HTTP 读取、工作进程开始、工具调用、成果发布及下载时重新校验权限。后台任务使用发起人的受限执行身份；服务账号不能因运行任务而获得任意项目权限。项目内关联必须同项目；共享来源引用只能经过已授权的 project_source_mount，不能直接绕过项目策略读取共享对象。

PostgreSQL 对核心业务表启用 RLS 作为第二层隔离。应用账户不能拥有表，也不能有 BYPASSRLS；必要表使用 FORCE ROW LEVEL SECURITY。事务内通过 SET LOCAL 设置已鉴权的上下文，连接归还前不遗留用户状态。RLS 不能保护对象存储、CWB 或模型请求，这些仍由 ProjectPolicy 校验。[T03]

## 授权撤销后的研究记录

保留运行 ID、算法与不可读状态；不继续返回已撤销材料的原文、KWIC、引用摘录及可反推的统计结果。多来源分析要求所有输入仍可访问，否则需在新范围上重算。下载由鉴权代理执行；大型媒体的短效签名链接应有明确有效期，不能承诺发出链接后即时失效。

# 六 数据模型与不可变事实

数据库保存需要关联、鉴权和事务更新的记录；对象存储保存大内容。主键统一 UUID，时间统一 UTC timestamptz，文本统一 UTF-8。下表是核心字段契约；审计字段 created_at、created_by 适用于业务表；项目表强制项目外键，共享来源表采用 catalog_scope 和受控挂载。

| 表 | 核心字段 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| workspaces / projects | id, workspace_id, name, status | 项目名允许重复；权限不按名称识别。 |
| project_members | project_id, user_id, role, version | 唯一 project_id + user_id。 |
| assets | id, object_key, sha256, bytes, mime, source_policy_id | 原始二进制不可变；对象键不采用用户路径。 |
| documents | id, asset_id, current_revision_id, metadata | 可编辑目录信息；不承载原始正文。 |
| document_revisions | id, document_id, parent_id, text_key, text_hash, pipeline_run_id | 正文修订不可变；语言与结构清单固定。 |
| segments | id, revision_id, ordinal, start_cp, end_cp, kind | 偏移指向该修订正文；区间左闭右开。 |
| pipeline_runs | id, input_hash, recipe_json, model_digests, output_manifest | 清洗、分词、标注各自有版本与质量报告。 |
| corpus_snapshots | id, corpus_id, manifest_hash, manifest_key, state | 仅 READY 可分析；清单发布后不允许修改。 |
| snapshot_items | snapshot_id, item_id, private_revision_id 或 mount_item_id, token_layer_id | 恰好一种成员引用；固定来源、token 层和元数据副本。 |
| index_builds | id, snapshot_id, engine_version, index_key, manifest_hash, state | 同一索引键只发布一次；数据可重建。 |

原件按项目范围去重，禁止通过跨项目哈希查询泄露文件是否存在。内容相同不代表来源相同，source_records 保留每次获取方式和授权信息；共享来源内与私有项目内分别去重，不建立可被普通用户查询的跨租户文件存在性接口。元数据修改不改写已发布快照；通过新快照影响后续分析。

# 七 标注研究与运行数据模型

| 表 | 核心字段 | 关系与规则 |
| --- | --- | --- |
| annotation_schemas | id, version, labels, relations, constraints | 方案发布后不可变；改标签生成新版本。 |
| annotation_layers | id, revision_id, schema_id, owner_id, kind, head_version | manual、model、adjudicated 分层。 |
| annotation_commits | id, layer_id, parent_id, changeset, revision_no | 追加写；唯一 layer_id + revision_no。 |
| alignment_sets / edges | revision_id, source_segment_ids, target_segment_ids, status | 允许多对多、空对齐；确认与建议分开。 |
| query_runs / result_sets | snapshot_id, canonical_spec, engine_version, result_key, completeness | 结果记录绑定查询与稳定顺序。 |
| analysis_runs | input_ref, method_version, params, denominator, result_key | 输入可为快照或结果集；保存实际范围。 |
| evidence | revision_id, span, quote_hash, run_id, row_key | 证据引用原文或结果行；每次访问鉴权。 |
| notebook_revisions | note_id, parent_id, content, evidence_ids | 笔记修订引用证据，不只存链接文本。 |
| jobs / job_attempts | actor_id, kind, state, lease_token, checkpoint, deadline | 一个逻辑作业有多个执行尝试。 |
| outbox / job_events | event_id, job_id, sequence, payload | 事务消息与恢复事件；按序列号去重。 |
| agent_runs / tool_calls | input_scope, plan, model_config, tool_schema, args, result_ref | 每一步单独状态；可恢复与审计。 |
| export_manifests | snapshot_ids, run_ids, hashes, format, policy_digest | 导出时重新鉴权；记录缺失或禁止内容。 |

人名、说话人真实身份等敏感映射独立表保存，默认不进入分析正文或模型上下文。annotation_spans 等高频读取投影可从提交历史重建；正文、人工提交历史、原件与关键结果是恢复时优先保护的事实数据。

# 八 数据库约束与事务示例

下面展示私有或共享快照成员与幂等键的 SQL 形态。正式迁移还需项目复合外键、挂载来源归属、token 层所属修订验证及 RLS；跨多个挂载指向同一源修订时，清单构建阶段按实际修订去重。片段不是完整初始化脚本。

CREATE TABLE snapshot_items (
  project_id uuid NOT NULL,
  snapshot_id uuid NOT NULL,
  item_id uuid NOT NULL,
  private_revision_id uuid,
  mount_item_id uuid,
  token_layer_id uuid NOT NULL,
  metadata_hash text NOT NULL,
  CHECK ((private_revision_id IS NOT NULL) <>
         (mount_item_id IS NOT NULL)),
  PRIMARY KEY (snapshot_id, item_id),
  UNIQUE (snapshot_id, private_revision_id),
  UNIQUE (snapshot_id, mount_item_id)
);

CREATE TABLE idempotency_records (
  project_id uuid NOT NULL,
  actor_id uuid NOT NULL,
  operation text NOT NULL,
  key text NOT NULL,
  request_hash text NOT NULL,
  job_id uuid NOT NULL,
  PRIMARY KEY (project_id, actor_id, operation, key)
);

CREATE INDEX jobs_ready
  ON jobs (queue_name, available_at)
  WHERE state = 'QUEUED';

## 必须由事务维护的不变量

同一事务插入作业、幂等记录与 outbox 事件，再提交。相同幂等键和相同请求摘要返回原作业；不同请求摘要返回 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT。幂等记录至少保留到作业与其结果被清理，清理后的键不再具备原请求去重保证。

snapshot_items 对私有修订使用项目复合外键；共享成员通过 mount_item_id 外键引用已锁定的来源修订，二者必须恰好有一个有效。发布快照时锁定草稿，固定成员与元数据版本；索引校验完成后单次事务切换为 READY。运行记录只能引用 READY 快照和已发布标注版本。

人工修改以 expected_revision 提交，更新条件包括当前修订号；影响行数为零返回 409 EDIT_CONFLICT，并返回最新版本供合并。绝不通过最后写入者胜出静默覆盖。数据库迁移使用 expand、backfill、contract 三步，收缩操作另一个发布窗口执行。

# 九 正文坐标与语言处理

## 统一定位规则

每个 document_revision 的 canonical_text 是唯一定位基准。字符偏移按 Unicode 码点计数，采用左闭右开区间；不能使用 UTF-8 字节数或 JavaScript UTF-16 下标替代。浏览器维护码点与 UTF-16 的转换表，选择区域后转换再提交。组合字符和 emoji 以字素边界校验，存储仍用码点。

PDF 保存页号、字符到页坐标的映射和映射置信度；OCR 保存文本区块与图像框。清洗记录原文区间与新正文区间的映射，允许一对多、多对一和无法精确定位。无法精确定位时展示来源页或段，不伪造字符级定位。

| 数据 | 表示 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| token | token_id, segment_id, start_cp, end_cp, form | 顺序固定，定位回正文；标点是否入统计单独配置。 |
| 词位属性 | lemma, upos, xpos, feats | 缺失值明确标为缺失，不能自动等于词形。 |
| 依存关系 | sentence_id, token_id, head_id, deprel | 不等同普通相邻窗口；根节点和空节点单独处理。 |
| 时间锚点 | media_id, start_ms, end_ms, channel | 整数毫秒，原始精度同时记录；不和文本偏移混用。 |
| 向量片段 | revision_id, span, model_digest, dimensions | 切块与嵌入分别版本化；全文修订后不复用旧偏移。 |

## 中英文与其他语言

首期支持 UTF-8 中文与英文，发布明确的分词规则和中英文测试集；复合词、缩写、标点、大小写和数字都写入 recipe。首期可以使用导入的 lemma 与 POS，自动管线在专业分析阶段完善。Stanza 作为多语言管线起点，但每个语言与模型需独立验收。[T09]

NFC 等规范化生成新修订并保留映射，不原地改写正文。分词改变会生成新的 token_layer_id 与索引；旧标注不按新词序自动迁移。人工迁移经过差异预览与确认，无法映射的跨度进入待复核列表。

# 十 上传与建库流水线

UPLOAD -> VERIFY -> EXTRACT -> CLEAN_DRAFT
       -> REVIEW -> TOKENIZE -> BUILD_INDEX
       -> VALIDATE -> PUBLISH_READY

| 步骤 | 执行内容 | 失败与恢复 |
| --- | --- | --- |
| 申请上传 | 校验项目额度，创建 upload_id，返回分片策略 | 上传会话有期限；只可访问自己的对象键。 |
| 分片与完成 | 校验总大小、真实 MIME、文件 SHA256 | ETag 不当作 SHA256；重复完成请求幂等。 |
| 隔离解析 | 允许格式列表；限制解压体积、页数、耗时 | 无网络低权限容器；失败文件隔离，其他文件继续。 |
| 提取清洗 | 记录解析器、规则、编码、原文映射与重复候选 | 按文档检查点恢复；正文过少或乱码率高则待复核。 |
| 人工检查 | 用户选择保留、排除、修改规则、脱敏 | 批次报告保存决定，不能默认隐藏失败材料。 |
| 构建索引 | 固定快照清单，生成词位文件和索引包 | staging 区构建；未完成索引永远不可查询。 |
| 校验发布 | 核对 token 数、文档数、摘要和抽样定位 | 通过后写发布指针，旧索引继续服务历史运行。 |

首期用户导入为 UTF-8 TXT、CSV、TSV、JSONL；来源连接器同步支持各自所需 XML 和 CoNLL-U。通用 DOCX、PDF、HTML、OCR、TEI、TMX、XLIFF 与媒体在后续阶段扩展。每个导入器声明可读、可写、可无损往返三个不同能力，不支持字段写入 loss_report。

## 输入限制与网络导入

文件名仅作展示，拒绝路径穿越、超限压缩包、宏执行与 XML 外部实体。预览 HTML 必须清洗并隔离，不在主站域执行。远程 URL 导入经出口代理验证协议、解析 IP 与每次重定向，阻断内网、元数据地址和 DNS 重绑定。[T08]

试点默认限制建议为单文件 100 MB、单批 1 GB，可由部署管理员调整；媒体使用独立额度。限制是资源保护参数，不是已测吞吐能力。残留分片和无人引用的 staging 对象按保留期回收。

# 十一 精确索引与版本发布

## CWB 索引设计

以快照为索引发布单位，将固定顺序的文档展开为词位流。p 属性存 form、folded_form、lemma、upos 等，s 属性保存文档、句子和段落边界。cpos 到 token_id、revision_id 与字符区间的映射另存压缩列式文件；生成器同时产出计数摘要。[T04][T05]

首版来源获取支持版本发现和成员差分，分析索引仍使用新快照完整重建，不在阶段 A 实现在线索引增量合并。复用内容哈希相同的已完成发布；新快照先异步构建，READY 前不得替代当前默认快照。后续按不可变分片扩展时，需要全局稳定排序、合并计数和跨分片语句约束测试。

## 查询进程隔离

CQP 在受限工作进程中运行，仅挂载指定快照索引和可写临时目录，无外网、无数据库管理凭证。服务端生成 registry 标识与参数，禁止拼接 shell。AST 编译器仅输出允许的检索表达式，拒绝系统命令、宏定义、任意文件读写和重定向。

每个工作进程同一时间只执行一个查询，不复用带有上次用户结果或活动语料状态的会话。超时终止子进程并清理临时文件。请求包含语法复杂度、最大结果体积与最大执行时限；受限结束必须返回 incomplete，不将部分计数写为总数。

## 索引与对象一致性

对象存储中的不可变索引包是发布物，查询主机使用有容量上限的 SSD 缓存。下载后按 manifest 校验，完成原子目录切换后使用。数据库只引用已验证包；失败包可重建。对象上传成功但事务未提交形成孤儿，由延迟清理任务回收。

## 容量策略

海量 token 不逐条写入 PostgreSQL 主业务表。正文结构与可编辑标注进库，token 属性和大结果进入 Parquet 等列式文件与 CWB 索引。以 1000 万 token 样本测量索引、映射、向量与多版本磁盘放大，再计算高校部署容量；不得按原始文本体积直接估算总盘。

# 十二 查询语言与结果契约

## 受支持的查询子集

普通检索编译成内部 AST。专业模式首期支持词形精确值、词位序列、允许属性的等值和正则、有限间隔、句内约束以及快照元数据过滤。语法标识为 corpus-query/v1，不宣称完全兼容 CQL 或 CQP。语法解析错误给出位置和可用替代写法。

{
  "dsl_version": "corpus-query/v1", "unit": "token",
  "pattern": {
    "type": "sequence",
    "items": [
      {"type": "term", "attr": "form",
       "op": "eq", "value": "climate"},
      {"type": "term", "attr": "form",
       "op": "eq", "value": "change"}
    ]
  },
  "within": "sentence",
  "overlap": "all",
  "filters": {"genre": ["academic"]},
  "sort": ["document_ordinal", "start", "end"]
}

词形 eq 编译为字面值匹配，不能直接继承 CQP 属性值默认正则的语义。[T05] 首期查询仅允许可确定去重语义的模式；相同文档内相同起止跨度只算一次，不同重叠跨度分别计数。实现必须用金标验证引擎匹配策略，不能依赖引擎默认行为。

## 完整性与分页

result_set 保存命中跨度、稳定序号、input_manifest 和 completeness。total_hits 在完整执行前为 null，count_state 为 pending；complete 后才返回整数。浏览器通过签名游标翻页，游标绑定结果集、排序与权限上下文，过期返回 410 RESULT_EXPIRED。

全量大结果异步生成。抽样以已完成结果集为输入，保存 seed、算法与抽中 hit_id，默认 reservoir/v1 或固定哈希排序抽样；样本频率不能冒充全库频率。研究笔记引用的结果进入保留策略，临时缓存过期不应破坏已归档证据。

# 十三 统计口径与可验证计算

| 指标 | 计算契约 | 必须展示 |
| --- | --- | --- |
| 词频与文档频率 | 词位计数；文档频率对 revision_id 去重 | 有效 token 总数、文档总数、排除规则。 |
| 标准化频率 | 每百万词 = 词频除以有效 token 数再乘 1000000 | 零分母返回 null 和原因；不返回 0。 |
| 关键词 | 目标与参照的二乘二计数；G 检验或预设方法 | 原始频数、效应量、检验方法与校正。 |
| 窗口搭配 | 固定左右窗口与句边界；按位置对统计 | 窗口机会数、节点与搭配项边际计数。 |
| 语法搭配 | 按已选依存关系抽取有方向词对 | 管线版本、关系定义、缺失分析比例。 |
| 词汇丰富度 | TTR 与固定窗口 MATTR 分开 | 窗口大小、步长、短文本处理规则。 |
| 分布与趋势 | 按文档或元数据组汇总 | 组样本量、时间粒度与缺失值处理。 |

## 统计实现的固定规则

所有计数使用整数。词频默认排除标点但保留数字，大小写合并、词形归并与停用词作为显式开关；“过滤输出行”与“改变统计分母”必须是两个参数。输入快照使用相同分词规则时才允许默认比较；不同规则提示并要求选择统一处理方案。

关键词 G 检验使用未平滑的二乘二表，零观察量的项贡献定义为零；空语料拒绝计算。A 阶段将 G 值用于探索排序，不自动发布显著性判断。log ratio 定义为两组标准化频率比的 log2；仅在任一目标词计数为零时，对四格各加 0.5 并重算两组分母，记录 smoothing=haldane-anscombe/0.5。B 再扩展推断检验、BH 校正及精确方法。

搭配 v1 将全部合法有向位置对定义为样本空间：f_xy 是节点 x 到词 y 的位置对数，f_x 和 f_y 是同一空间的边际频数。A 的 window-pair/logDice-v1 = 14 + log2(2*f_xy/(f_x+f_y))，仅对 f_xy>0 输出。该方法明确采用位置对边际，与采用词项出现频数的实现不直接对分；界面和导出保留方法名及公式。B 的 MI、t-score 也必须声明样本空间。[T12]

每个算法交付可手算的小样本、独立参考实现和异常测试。与外部工具对比先对齐分词、窗口、边界、平滑和过滤条件；不承诺不同口径下数值相等。图表仅使用已完成结果表，不由 AI 生成数字。

# 十四 标注与双语协作

## 人工标注提交

人工编辑在浏览器形成 change_set，包含创建、删除、改标签与关系变更。服务端校验文本修订、跨度、方案版本和 expected_revision，在单一事务内生成 annotation_commit 并更新读模型。撤销也是新提交，不删除历史。自动预标注存模型层，确认时复制为人工提交并保留 provenance。

多人先采用文档或标注任务分配加乐观锁，首期不实现实时协同光标或 CRDT。标注员看不到他人未完成标签，提交后进入复核；一致性统计按任务共享的同一文本和同一方案计算。类别、跨度和关系标注分别选匹配规则，不能用一个一致率覆盖全部类型。

## 平行语料模型

alignment_set 锁定源语和译语修订；edge 包含有序 source_segment_ids 与 target_segment_ids，允许 1 对 1、1 对多、多对多及一侧为空。两侧同时为空禁止。重排由映射次序表达，不重写原始段落次序。

| 操作 | 规则 | 版本结果 |
| --- | --- | --- |
| 自动对齐 | 保存模型、参数、置信度与未对齐片段 | 写入 proposal，保留旧 confirmed。 |
| 拆分与合并 | 生成新 edge；单事务校验覆盖与重叠策略 | 同一 alignment_set 的新修订。 |
| 确认或拒绝 | 记录确认人及来源 proposal | confirmed 或 rejected 状态。 |
| 重跑模型 | 只更新建议层或生成新建议版本 | 人工确认结果不被覆盖。 |
| 导出 TMX | 明确段落拼接、空对齐、标注丢失规则 | 保存 loss_report 与原始关联 ID。 |

源文本修改使相关对齐版本变旧，系统生成迁移候选并要求复核。术语条目分 concept、语言表达、定义、领域和证据；机器抽取只是候选。译法比较按已确认对齐和明确抽样范围计算。

# 十五 多模态与格式互通

## 媒体管线

原媒体作为不可变 asset；另生成浏览器播放代理、波形与缩略图，保留转码参数和原始时间映射。ASR、说话人分离、词级时间戳和人工转写各自成层。转写修改不能悄悄改变媒体时间，低置信度片段进入复核列表。

时间轴读取按区间分页，浏览器仅加载可见区间；播放器与选择区间通过同一 media_id 和毫秒坐标同步。多轨媒体保存 channel，时间拉伸、裁切和拼接必须有源时间映射。媒体作业与文字检索隔离队列，GPU 不成为基础建库的必要条件。

| 格式或能力 | 内部映射 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| ELAN EAF | tier、父子关系、受控词表、时间锚点 | 导入导出后对齐结构与时间；不支持项报告。 |
| Praat TextGrid | interval tier、point tier 与精度 | 空区间、重叠规则、首尾时间和编码样本。 |
| CoNLL-U | 词位、词形、属性、依存关系及 MISC | 保留多词 token、空节点与原行映射。 |
| TEI XML | 文档结构、标注、命名空间及原片段 | 按明确支持 profile 验证，未知扩展留存。 |
| TMX 与 XLIFF | 双语单元、语言、内联标记与状态 | 标签配对、语言代码、空对齐和重排。 |
| 声学分析 | 媒体范围、参数、工具与测量结果 | 原音频可重放；采样率和预处理记录完整。 |

## 插件执行约束

格式适配器声明 schema_version、输入 MIME、输出 profile 和能力等级。外部 Praat、OCR 或 ASR 进程通过固定命令模板与资源限制执行，不把用户文字插入命令行代码。模型文件、可执行程序和数据集分别登记许可证与校验值。

浏览器支持的播放格式与服务器支持的输入格式不同，解析成功不等于可播放。上传完成后返回兼容性状态，转码失败保留原件与失败原因，不生成不可播放的成功记录。

# 十六 后台任务与故障恢复

QUEUED -> RUNNING -> SUCCEEDED
RUNNING -> WAITING_REVIEW -> QUEUED
RUNNING -> RETRY_WAIT -> QUEUED
RUNNING -> FAILED
Any nonterminal state -> CANCEL_REQUESTED -> CANCELLED

## 投递与占有

事务 outbox 扫描器将 job_id 投递到持久队列，消息确认后记投递状态；重复投递正常存在。工作进程通过数据库条件更新领取租约，生成递增 fencing_token。心跳建议每 15 秒一次，租约 90 秒；超时后重排前先检查已有结果。Celery 的 late acknowledgement 不能单独提供业务上的恰好一次。[T07]

## 检查点与结果发布

作业分为可恢复阶段，每阶段记录输入摘要、工具版本与输出校验值。工作进程写 staging 对象，完成后上传不可变结果；数据库事务校验当前 fencing_token、取消标记和授权，再发布 result_ref 与成功状态。旧租约进程即使晚返回，也不能发布结果。

数据库与对象存储没有跨系统事务，因此通过不可变对象、发布指针和孤儿清理解决中间状态。消费者只读取已发布引用。取消先记录请求，在安全检查点退出；不支持中断的外部程序达到超时后终止，未发布结果隔离清理。

## 重试与公平性

网络超时、短期限流和暂时资源不足使用带随机抖动的指数退避，默认最多 3 次；文件损坏、参数不合法和权限撤销不重试。AI 外部调用若超时但结果未知，不自动重复执行有副作用的操作，记录 UNKNOWN 并进入核查。

分 sync、ingest、query、analysis、NLP、AI、media、export 队列。首版设置每项目并发上限与全局限额，优先保障交互查询。任务额度只用于资源调度，不涉及收费。队列崩溃可依据数据库未完成账本重新投递；浏览器连接不承担任务存活责任。

# 十七 AI 执行与来源约束

## 能力接入

首版实现自然语言查询草稿、来源问答、结果解释和研究笔记草稿。后续接入清洗建议、预标注、对齐、术语与多模态模型。云端与校内模型经统一 Provider Adapter 调用；不假设所有供应商支持相同的流式、工具调用或结构化输出能力。

User intent -> scope resolution -> plan
  -> tool schema validation -> policy check
  -> tool execution -> evidence resolution
  -> answer draft -> citation validation -> saved run

Agent 的有效范围由服务端的用户身份、project_id、snapshot_id 和允许工具集合决定，不能由提示词中的身份字段决定。语料、网页与 PDF 文本按不可信资料处理；其中出现的操作指令不会成为系统指令。每步调用仍走与手动操作相同的 Module。

## 执行权限

读取、检索和草稿生成可以在用户请求范围内自动执行。外发材料遵守项目策略；批量改写人工确认层、删除、分享或扩大材料范围需要预览与明确提交。AI 建议先写草稿或模型层，不自动变为人工结论。首版不开放任意 Python 或 shell 执行。

## 语义检索与回答

检索首先固定允许的修订集合，再检索其片段；pgvector 首版精确搜索。后续启用 ANN 时必须检查过滤造成的候选不足，并回退精确检索或显示不足，不能放宽权限补齐结果。[T06] 原文片段、统计结果和文献证据使用不同类型的 evidence。

回答中的数字只引用 analysis_run 的结果行，例句引用 revision_id 和 span。校验器验证引用可访问、文本摘要匹配、引用内容与表述对应；无法支持的结论标为假设或移除。AI 温度为零也不承诺完全可复现，必须保存实际请求配置、模型标识和输出。

# 十八 AI 工具契约与降级

以下为工具调用逻辑示例。项目与发起人来自服务器运行上下文，模型不能覆盖；输入中的 UUID 在真实调用中由允许资源列表提供。

{
  "tool": "corpus.search",
  "schema_version": "1",
  "args": {
    "snapshot_id": "<authorized-snapshot-uuid>",
    "query": {"text": "climate change", "mode": "phrase"},
    "limit": 50
  }
}

{
  "status": "succeeded",
  "result_ref": "<result-set-uuid>",
  "completeness": "complete",
  "evidence_ids": ["<evidence-uuid>"],
  "provenance": {
    "snapshot_id": "<authorized-snapshot-uuid>",
    "tool_version": "corpus.search/1"
  }
}

| 情况 | 系统处理 |
| --- | --- |
| 模型不可用或限流 | 手动工具继续可用；保存草稿与失败步骤，用户可选择重试或校内模型。 |
| 上下文超限 | 按范围检索与分段摘要；返回实际覆盖清单，不声称读完全部文件。 |
| 引用校验失败 | 阻止该引用发布；重新定位或明确无法支持，不补造页码和例句。 |
| 外发被项目策略禁止 | 转到允许的本地模型，或停用该步骤；不能自动降低保密级别。 |
| 输出不是合法结构 | 有限次数修复后失败；不把未经校验的输出当作工具参数执行。 |

每个运行记录最大步骤数、最长时间、输入与输出 token 配额。提示模板只作版本化配置，不存密钥。新增模型通过离线任务集验证查询正确率、引用支持率和中文术语表现，再逐步开放。

# 十九 HTTP 接口与通用规则

接口根路径 /api/v1。服务器输出 OpenAPI 并生成 TypeScript 客户端；领域类型与 HTTP 传输模型分开。以下路径均在鉴权后执行，p 表示项目 UUID。长任务返回 202 和 job_id；小型读取返回 200，创建记录返回 201。

| 方法与路径 | 用途 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| POST /projects | 创建个人或课题组项目 | 服务器确定工作区与创建人。 |
| POST /projects/{p}/uploads | 申请上传会话 | 大小、类型、文件摘要与项目限额。 |
| POST /uploads/{id}/complete | 完成上传并创建导入作业 | 支持 Idempotency-Key。 |
| POST /projects/{p}/snapshots | 固定成员并提交建库 | 输入修订清单和处理 recipe。 |
| GET /snapshots/{id} | 读取状态和质量报告 | 只返回有权查看的材料摘要。 |
| POST /projects/{p}/queries | 创建查询运行 | snapshot_id + corpus-query/v1。 |
| GET /result-sets/{id}/hits | 读取 KWIC 分页 | cursor、page_size；再次检查权限。 |
| POST /projects/{p}/analyses | 提交统计分析 | input_ref、method、params。 |
| POST /layers/{id}/commits | 提交人工标注 | If-Match 或 expected_revision。 |
| POST /projects/{p}/agent-runs | 提交 AI 研究请求 | 明确输入范围和模型策略。 |
| POST /projects/{p}/exports | 生成成果包 | 格式、运行引用与导出策略。 |
| GET /jobs/{id} GET /jobs/{id}/events | 任务状态与 SSE 事件 | Last-Event-ID 可恢复事件消费。 |
| POST /jobs/{id}/cancel | 请求取消任务 | 幂等；成功返回请求状态。 |

服务端字段使用 snake_case，时间使用 ISO 8601 UTC，空值与缺失分开。错误体统一包含 code、message、request_id、field_errors 和 retryable。401 需重新登录，403 无权限，404 对不可暴露资源隐藏存在性，409 冲突，422 参数错误，429 限流，503 暂时不可用。

# 二十 查询请求与响应示例

示例中的尖括号字段代表测试时需要替换的 UUID，不是生产允许的 ID 字符串。客户端不提供 actor_id。

POST /api/v1/projects/<project-uuid>/queries
Idempotency-Key: 4e0e9f58-84ab-46d0-b9ad-d8c8eec4a87d
Content-Type: application/json

{
  "snapshot_id": "<snapshot-uuid>",
  "query": {
    "dsl_version": "corpus-query/v1", "unit": "token",
    "pattern": {"type": "term", "attr": "form",
                "op": "eq", "value": "language"},
    "within": "sentence", "overlap": "all",
    "filters": {},
    "sort": ["document_ordinal", "start", "end"]
  },
  "context_tokens": 8
}

HTTP/1.1 202 Accepted
{
  "job_id": "<job-uuid>",
  "run_id": "<query-run-uuid>",
  "state": "QUEUED"
}

## 结果页字段

hits[] 包含 hit_id、revision_id、segment_id、token_start、token_end、start_cp、end_cp、left、match、right、evidence_id；字符路径的 token_start/token_end 可为 null，不伪造词位边界。外层包含 snapshot_id、result_set_id、next_cursor、total_hits、count_state、completeness 与排序配置。token 区间与字符区间均使用左闭右开，token 下标只在固定 token_layer 中有效。

若计数未完成，total_hits 为 null，count_state 为 pending；若用户执行抽样，额外返回 population_result_set_id、sample_size、seed 和算法。示例检索的结果不能在后端无索引时偷偷回退到语义召回。

## 事件恢复

SSE 事件含 job_id、sequence、type、stage 与 progress。progress 为已知工作量的进度，未知时返回 null。事件保留建议 7 天，客户端超过窗口重新读取 GET /jobs/{id}；模型流式 token 可短期保留，但最终输出以持久结果为准。

# 二十一 研究成果与复现包

## 证据定位

每条证据包含来源修订、正文跨度或媒体时间、原文摘要和生成它的运行引用。打开证据时先校验权限，再验证摘要；原文发生新修订仍打开旧修订。若原始资料因到期或删除不可用，显示不可用及原因，不能静默跳到相似新文本。

## 导出内容

research-package/
  manifest.json
  checksums.sha256
  methods.json
  queries/*.json
  runs/*.json
  results/*.csv
  evidence/*.jsonl
  figures/*.svg
  sources/                 # only when permitted
  README.txt               # reproduction instructions

manifest 固定 schema_version、快照清单、正文及模型摘要、算法版本、容器 digest、输入和输出参数、随机种子、许可与被排除材料。CSV 明确 UTF-8 编码、分隔符和小数格式；Excel 友好导出防止公式注入。图表应可导出 SVG，表格保留未四舍五入原始值和显示精度。

## 三个复现等级

| 等级 | 必须包含 | 结果承诺 |
| --- | --- | --- |
| 结果复核 | 结果、方法、证据定位与摘要 | 可审查原输出；不承诺能重新计算。 |
| 同环境重算 | 全部允许输入、配置和固定工具环境 | 确定性计数相等；浮点按声明容差。 |
| 模型辅助重跑 | 模型与参数、原始请求及已保存输出 | 可检查过程；生成内容可能与原输出不同。 |

源材料不允许导出时仍可生成受限成果包，但必须记录缺失输入与复现等级。已经下载到用户电脑的文件无法通过撤销网页权限追回；因此导出权限独立控制。笔记中的 AI 草稿、研究者编辑与最终采纳保留修订关系。

# 二十二 前端工程与状态管理

## 数据归属

服务器是项目、任务、标注和研究结果的唯一事实来源。前端请求缓存以 project_id、snapshot_id、resource_revision 和规范化参数构造键；切换用户时清空。URL 保存可分享的查询配置或已保存 query_id，不放原文、密钥和模型提示全文。

视图局部状态仅保存选择区域、面板宽度、排序和未提交草稿；草稿如落浏览器存储，按用户和项目隔离、可清除，并遵守项目敏感数据策略。AI 对话、原文和结果响应设置适当缓存控制，不由 Service Worker 默认永久缓存。

## 长文本与性能

KWIC、文档列表和标注任务采用服务端分页与窗口渲染。长正文按段加载，虚拟化后仍通过 segment_id 维护选区，不使用当前 DOM 下标当研究坐标。前端统计只用于页面展示，正式统计必须使用后端结果。

AI 侧栏和任务中心通过 SSE 订阅更新；中断后指数退避重连，服务端事件按序列去重。多个标签页编辑同一层时，通过版本冲突提示合并。保存失败保留草稿，不能展示已保存的成功标识。

| 工程约束 | 实现要求 |
| --- | --- |
| 类型与契约 | OpenAPI 生成客户端进入 CI 校验；手写 UI 类型不能重复定义后端字段含义。 |
| 可访问性 | 键盘可完成检索、翻页与基本标注；图表有数据表替代，颜色不作唯一状态提示。 |
| 错误呈现 | 区分零命中、无权限、索引未就绪、超时与服务错误。支持按 request_id 反馈。 |
| 国际化 | 中文界面优先，文献与语料保留原语言；日期按用户时区显示，底层不改写 UTC。 |
| 浏览器范围 | 先验收桌面 Chrome 与 Edge 当前稳定版本；平板阅读可用，复杂标注优先桌面。 |

# 二十三 部署与运维设计

## 首版部署拓扑

在 Linux 主机使用 Docker Compose 运行 reverse-proxy、web、api、worker、dispatcher、PostgreSQL、RabbitMQ。对象存储可使用独立存储服务或云端 S3 兼容服务。CWB 与 NLP 模型安装在对应工作进程镜像；持久数据使用独立卷，不存容器临时层。

对外只开放 HTTPS；数据库、队列、对象管理口和指标端点处于内网。API 与 UI 同源，媒体与成果经鉴权代理或受控短期链接下载。API 多进程不加载大型 NLP 模型，模型进程独立管理，避免每个 API worker 重复占内存。[T02]

## 环境与配置

| 配置组 | 必需项 | 保存位置 |
| --- | --- | --- |
| 站点 | PUBLIC_ORIGIN、会话过期、注册模式 | 环境配置；各环境独立。 |
| 数据 | 数据库地址、对象桶、加密配置 | 密码与访问密钥由 secrets 注入。 |
| 执行 | 队列地址、并发、超时、磁盘限额 | 管理员配置；任务记录实际值。 |
| AI | provider、endpoint、model、外发策略 | 模型密钥仅服务器读取。 |
| 模型与索引 | 模型摘要、索引缓存目录、最大空间 | 只读模型目录；受控可写缓存。 |

## 发布与回滚

CI 构建锁定镜像，执行迁移兼容检查、契约测试和样例建库，再发布到测试环境。生产先运行可向后兼容迁移，再滚动更新 API，工作进程停止领新任务并排空。新版本运行不得覆写旧版本结果；镜像回滚不自动回滚已经收缩的数据结构。

内网部署提供镜像、锁文件、模型包、校验清单和离线安装说明；首次启动不能临时联网下载模型。学校无需外网即可使用已安装的确定性工具，云端 AI 在连接不可用时显示未启用。

# 二十四 备份删除与可观测性

## 备份和恢复

事实数据采用 PostgreSQL 基础备份与 WAL 归档，结合对象版本清单形成一致恢复点。[T10] 对象存储保留原件、正文、人工提交与已归档成果；CWB 和向量属于可重建数据，但保存所需工具和模型。备份跨故障域保存并加密，每月至少做一次恢复演练。

试点暂定 RPO 24 小时、RTO 8 小时；高校持续使用阶段目标 RPO 15 分钟、RTO 4 小时。目标依赖备份频率、WAL 归档与数据体积，必须在演练中测量后才能作为运行承诺。数据库恢复成功还需校验对象清单、租约及权限状态。

## 删除生命周期

项目归档、软删除和永久清除分别操作。软删除立即禁止普通访问并取消未完成任务；保留期后清除对象与派生索引。永久删除还包含向量、引用摘录、缓存、日志中的受控内容及备份生命周期。备份恢复后先应用删除清单再开放访问，避免被清除数据重新出现。

## 监控与排障

| 类别 | 指标或记录 | 触发处理 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 错误率、p50/p95、权限拒绝、request_id | 超过基线报警；不记录原文和会话密钥。 |
| 任务 | 排队时长、重试次数、租约失效、卡住阶段 | 重投递或人工核查；防止无限重试。 |
| 数据 | 缺失对象、索引摘要错误、备份年龄 | 停止受影响快照，修复或重建。 |
| 资源 | 磁盘余量、内存、CPU、GPU、队列积压 | 降低并发或暂停新建库，保留查询能力。 |
| AI | 模型延迟、失败率、引用无效、配额耗尽 | 降级至手动流程或已配置的可用模型。 |

审计日志记录谁在何时对哪个对象执行什么操作，以及结果和关联运行 ID；原文与完整提示不进入普通应用日志。需要保存的模型请求作为受权限保护的研究记录管理，保留周期与项目策略一致。

# 二十五 性能预算与扩容条件

以下是性能实验的起点，不是已完成压测结果。基准必须固定语料、分词规则、过滤选择率、结果规模和缓存状态，分别报告首屏延迟、完整计数耗时、索引构建时间与资源峰值。

| 场景 | 建议实验环境 | 验收目标 |
| --- | --- | --- |
| 小规模试点 | 8 vCPU、32 GB 内存、SSD；1000 万 token，5 个并发查询 | 常见精确词与短语查询首屏 p95 ≤ 3 秒；高频全量计数独立报告。 |
| 高校验证 | 16 vCPU、64 GB 内存、SSD；1 亿 token，20 个并发查询 | 同类首屏 p95 ≤ 3 秒作为优化目标；冷索引加载另行标记。 |
| 普通元数据操作 | 上述环境，不含上传与计算 | p95 ≤ 500 毫秒；后台作业提交 ≤ 1 秒。 |
| 长分析与建库 | 单独 CPU 队列；固定任务集 | 可恢复、可取消、进度真实；吞吐由实验确定。 |
| 语义搜索与 AI | 记录模型、片段数、设备与 provider | 模型生成延迟独立统计；不计入精确检索指标。 |

## 避免错误优化

KWIC 第一页快不代表全量计数快。高频词、宽正则、低选择性元数据过滤和复杂结构查询必须进入压力集。系统可将超时查询转为异步，但不能用抽样结果冒充全量完成。数据库索引、缓存与工作进程并发根据剖析数据调整。

## 扩容触发

当队列等待长期超过交互目标时，先增加对应队列工作进程并限制项目并发；当数据库写入或连接压力成为瓶颈时再拆读写负载。索引缓存反复淘汰时增加 SSD 或按快照路由；模型队列单独扩 GPU。只有跨主机调度和高可用需求明确时才引入 Kubernetes。

容量至少包含原件、正文多版本、token 文件、CWB、向量、结果集、媒体代理和备份。先测每种数据的单位增长，再乘实际保留版本和冗余数量；不得把无限保存所有中间结果设为默认。

# 二十六 测试与发布门槛

| 测试层 | 测试内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 契约 | JSON Schema、OpenAPI、错误码、分页、版本冲突 | 前后端契约一致；未知字段和非法枚举按规则处理。 |
| 计数金标 | 200 条中英文查询、重复跨度、句边界、元数据组 | 命中集合与整数计数全部一致。 |
| 文本定位 | emoji、组合字符、全半角、OCR、清洗映射 | 跨度往返不漂移；不精确映射明确标记。 |
| 统计金标 | 小样本手算、空语料、零频、窗口边界 | 计数精确；浮点建议绝对 1e-8 或相对 1e-6。 |
| 权限 | 跨项目 ID、RLS、异步任务、撤权、导出与媒体 | 未经授权无法取得正文、结果或对象链接。 |
| 故障注入 | 断网、重复消息、进程被杀、队列和数据库重启 | 无重复发布；租约恢复；已确认人工数据不丢失。 |
| AI 评估 | 30 个真实任务、100 条引用及恶意来源指令 | 定位正确率 100%；引用支持率目标 ≥ 95%。 |
| 专业能力 | 500 个对齐样例、多标注员、格式往返 | 关系和标签保留；损失字段显式报告。 |
| 端到端 | 上传到导出，失败重试，关闭浏览器恢复 | 每类用户至少 80% 独立完成核心场景。 |

上述样例数量与阈值是验收基线。语言专家制作独立金标，评估集与提示调优样本分开；AI 引用支持由人工判定，不能只检查链接存在。安全和跨项目隔离用例零失败，不能被平均准确率掩盖。

## 持续集成

每次提交执行类型检查、静态检查、领域单测和关键契约测试；合并前运行真实 PostgreSQL、对象存储与工作进程的集成测试。定期跑大规模性能、格式往返和恢复演练。关键不变量从公开 Interface 测试，避免只用 mock 验证实现调用顺序。

发布候选必须通过样例项目完整重建与成果导出，并保留测试环境、语料摘要、工具版本和原始结果。尚未验收的专业能力在产品界面明确标识，不以菜单存在作为已实现。

# 二十七 仓库结构与开发顺序

corpus-workbench/
  apps/web/                 # React and TypeScript
  backend/app/http/         # HTTP transport
  backend/app/modules/      # domain Modules
  backend/app/workers/      # job entry points
  backend/app/adapters/     # CWB, storage, model providers
  backend/migrations/       # Alembic
  contracts/                # OpenAPI and tool schemas
  pipelines/                # versioned NLP recipes
  tests/golden/             # corpus and expected outputs
  tests/integration/
  tests/e2e/
  deploy/                   # Compose and image definitions
  docs/                     # decisions and runbooks

## 先完成可演示的纵向流程

按本版 S0 至 S8 执行：先锁定来源包、查询语义和样本，再实现账号与任务底座；随后用真实 Tatoeba 贯通同步、挂载、检索和引用；扩展 Wikimedia 与 UD，再完成首版统计、AI 和成果包。平台语料与个人上传复用同一版本和分析内核。

每一步都让浏览器触发真实后端并保存数据。三类外部来源接入是阶段 A 必交项；OCR、多媒体、复杂对齐、实时协作和其余第三方连接器后续扩展。先用目录占位并不能通过首版验收。

## 开发启动阶段的验证任务

| 任务 | 具体产物 |
| --- | --- |
| 索引验证 | 10 万与 1000 万 token 样本；CWB 中文字面值、句边界、重叠匹配和冷启动报告。 |
| 版本与恢复验证 | 杀死建库进程后恢复；重复消息只发布一次；旧快照结果仍能定位。 |
| 授权验证 | 两个互不可见项目；工作进程及 AI 均无法跨项目读取。 |
| 部署验证 | 全新 Linux 主机按文档启动；备份恢复后完成相同查询。 |

启动阶段结束应锁定依赖版本、索引支持子集和前后端契约。若实验无法满足关键不变量，调整相关实现后再扩展页面，避免将技术风险带入整套功能。

# 首版开发顺序与依赖

| 步骤 | 依赖 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| S0 准备与验证 | 无 | 领域负责人＋后端＋NLP；锁定三类来源包与许可，核验真实可达性；完成中文字符与词位样例、200 条查询金标及来源登记。 |
| S1 账号与同步底座 | S0 | 后端＋前端；项目、共享来源权限、对象存储、任务账本、outbox、来源目录和同步任务页面；部署可重复启动。 |
| S2 首条真实同步 | S1 | 后端＋数据工程；Tatoeba 真实文件发现、获取、解析、校验、版本发布与中英关系入库；重试不重复，故障保留旧版本。 |
| S3 版本挂载与检索 | S2 | 检索后端＋前端；项目挂载已发布来源；命名快照、字符及词位索引、KWIC、出处和双语跳转。第一个可演示里程碑。 |
| S4 三类来源完整接入 | S2 S3 | 数据工程＋NLP；接入 Wikimedia zh/en 与 UD 核准树库；验证正文、句对、CoNLL-U 三种结构及真实版本检查。 |
| S5 对标查询与统计 | S3 | 检索后端＋领域专家；完成 M06 至 M09：过滤、字距词距、抽样、频次、词组、搭配、子库及历时比较；全部数字可回查。 |
| S6 双语编辑与成果 | S3 S5 | 前端＋后端；完成一对一关系修订、笔记、证据及 M12 导出；用同一快照重算并核对结果。 |
| S7 AI 工具执行 | S5 S6 | AI＋前端；自然语言转查询、限定证据问答、真实统计解释；权限、引用和无证据场景通过。 |
| S8 首版综合验收 | S4 S6 S7 | 测试＋全组；三类同步及故障恢复、两个真实研究案例、金标、撤回、越权、备份和性能测量全部通过。 |

S4 与 S5 在 S3 通过后可并行；S6 依赖可核验的结果，S7 使用已验收工具。S0 为 2 至 3 周准备阶段；S1 至 S8 合计按 12 至 16 周估算，前提是产品/领域 1 人、前端 2 人、后端 2 人、NLP/AI 2 人、测试 1 人持续投入。来源授权等待单列，不作为隐含已完成事项。

# 二十八 全量功能分期与依赖

延续完整产品规划的 96 项功能编号。以下把功能组落实到技术模块；每组内按首版闭环、专业能力、协作多模态、规模化扩展分期，不要求同组所有功能同时交付。

| 功能范围 | 责任 Module | 阶段依赖 |
| --- | --- | --- |
| F001 至 F008 项目与语料设计 | ProjectPolicy、Corpus | A：账号与项目；B：复杂抽样与设计模板。 |
| F009 至 F016 同步与清洗 | SourceRegistry、Sync、Corpus | A：三类连接器、目录、调度、质量报告；B/D：更多来源及 OCR。 |
| F017 至 F024 语言与标注 | Corpus、Annotation | A：词位与导入属性；B：自动标注和人工裁决。 |
| F025 至 F032 查询 | QueryEngine | A：字符、词项、有限组合、元数据、KWIC 和双向句对；B/D：完整专业语法。 |
| F033 至 F040 统计 | Analysis | A：词频、2 至 4 元词组、关键词、频率与分布；B：丰富度及更多方法。 |
| F041 至 F048 搭配与探索 | Analysis | A：窗口共现与 logDice；B：语法搭配；D：高级网络与主题。 |
| F049 至 F056 双语与术语 | Annotation、Analysis | A：原译双向检索、已有关系与一对一修订；B：复杂对齐、多译本和术语。 |
| F057 至 F064 多模态 | Corpus、Annotation、Execution | C：时间轴与 ASR；D：完整格式与声学。 |
| F065 至 F072 AI 与 Agent | ResearchAI、Execution | A：查询、问答、解释；B/C/D：更多受控工具。 |
| F073 至 F080 证据与成果 | EvidenceExport | A：引用与基础成果包；B/D：专业格式与复现。 |
| F081 至 F088 协作与策略 | ProjectPolicy、Annotation | A：隔离与基础角色；C：任务分配、SSO、管理。 |
| F089 至 F096 平台与扩展 | Execution、Adapters | A：部署与基础监控；C/D：扩容及插件。 |

网页版把多用户隔离、持久任务与服务器备份提前到 A，不能等 C 才补。A 的简单双语编辑需能确认并留版本；B 再扩展为复杂对齐。所有阶段的统计都依赖不可变输入清单，不能等后续“复现功能”再补快照。

# 二十九 里程碑与交付门槛

| 阶段 | 建议周期 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 准备与验证 | 2 至 3 周 | 技术风险样例通过；契约、依赖、部署与金标初版落地。 |
| A 同步与分析首版 | 12 至 16 周 | M01 至 M14 全部通过；三类真实来源、更新恢复、对标基础查询和两个研究案例可实际运行。 |
| B 专业研究能力 | 8 至 12 周 | 标注复核、复杂查询、关键词搭配、复杂对齐与术语具备金标验收。 |
| C 课题组与多模态 | 10 至 14 周 | 任务分配、SSO、机构管理、媒体转写、时间轴与校内模型。 |
| D 格式与规模扩展 | 6 至 10 周 | 更多语言、格式往返、第三方适配及大库性能达标。 |

以上为配备产品或领域负责人 1 人、前端 2 人、后端 2 人、NLP 或 AI 2 人、测试 1 人，并有语言专家参与的规划估算；单人开发不能沿用此排期。全阶段串行约 38 至 55 周，需根据启动实验和真实团队调整，不能据此承诺全部市场工具功能一次上线。

## 必须提前解决的风险

第一，查询口径和文本坐标错误会污染所有后续研究，必须先用独立金标锁定。第二，平台公共语料与项目私有材料共存，挂载鉴权、授权撤销和同步账本必须进入首个版本。第三，来源目录全覆盖与全文接入分开验收，资源连接器逐个声明托管、检索、导出和模型处理能力；目录不能替代三类真实连接器交付。

第四，多语言模型与专业格式的质量不能由框架支持列表证明，要按研究场景验收。第五，大语料索引的实际内存和磁盘需要实验，不以模型宣传或单次演示估算。第六，软件、模型权重及数据的授权条件分别登记，部署前核对所选版本。

## 每一阶段的交付件

交付可运行版本、迁移脚本、锁定镜像、接口契约、金标及测试结果、部署与恢复说明、已实现功能清单。阶段结束演示一个完整研究任务，并随机抽取结果回到原文检查。只有通过其场景与数据验收的功能才标记为完成。

# 三十 官方技术依据

T01  Vite 官方指南

用于网页开发与生产构建选型；具体版本由项目兼容性验证后锁定。

打开官方文档

T02  FastAPI 部署概念

HTTPS、进程、重启、内存与单次迁移执行的部署依据。

打开官方文档

T03  PostgreSQL 行安全策略

RLS、默认拒绝与表所有者等绕过条件；数据库隔离只覆盖数据库访问。

打开官方文档

T04  IMS Open Corpus Workbench

词位和结构属性索引路线的官方入口；部署版本需单独验证。

打开官方文档

T05  CQP 词位属性查询

属性值默认正则、字面值匹配及词形与标注属性查询。

打开官方文档

T06  pgvector 官方仓库

精确与近似向量查询及过滤行为；语义召回独立于精确语料计数。

打开官方文档

# 三十一 执行与分析依据

T07  Celery 任务指南

任务幂等、确认与重试机制；业务账本和原子发布由本系统实现。

打开官方文档

T08  OWASP 文件上传指南

允许类型、体积限制、文件名与隔离存储等上传设计依据。

打开官方文档

T09  Stanza 官方文档

多语言文本处理管线选型；每种语言模型仍需本项目数据验证。

打开官方文档

T10  PostgreSQL 连续归档与时间点恢复

基础备份与 WAL 归档恢复；对象存储一致性由成果清单补充。

打开官方文档

T11  CQP 随机子集

抽样能力参考；产品额外保存样本 ID、种子和算法版本。

打开官方文档

T12  Sketch Engine logDice

关联分数的指标参考；产品按明确样本空间计算并公布统计口径。

打开官方文档