# 语料检索、分析与标注研究平台重构设计

2026 年 10 月 27 日。本文件是平台重构后的设计基线，替代此前围绕"研究助手工作台"的方案。旧方案的问题见第二节，旧文档迁入 doc/history/ 后仅供参考。

# 一 定位

面向高校外语、翻译和语言学研究生的网页平台，三块核心能力共用同一套语料数据：

| 能力 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| 语料检索 | 参照 CCL 的用法：选语料库，输入查询式，直接看 KWIC 结果 |
| 统计分析 | 词频、n-gram、搭配、关键词、分布，图表展示，可从数字回到例句 |
| 标注平台 | Agent 预标，人工在可视化界面校对；词性、依存、自定义片段、双语对齐 |
| 知识库 | 文献、术语表、标注规范和研究笔记的导入、整理与检索，供人和 Agent 使用 |
| Agent | 对话调用以上全部能力，回复中直接渲染表格、图表、句法树等组件 |

Agent 基于 Pi SDK，是系统内置能力，不以 Pi 产品形态出现。手动操作和 Agent 调用使用同一套后端接口。

# 二 对现有实现的审查结论

| 问题 | 事实 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 研究功能缺失 | 统计分析、双语对齐、标注没有任何生产代码；两条首版研究流程都走不通 | 重构后作为第一优先级 |
| 基础设施过重 | 14 个迁移约 52 张表，任务系统重复 4 套；Pi 宿主叠加租约 epoch、私有检查点、WAITING_JOB 接续、continuation_intent、143 项动作登记 | 全部去掉，见第十节 |
| 用户链路过长 | 查一个词要经过同步 → 索引 → 核准 → 发布 → 挂载 → 快照 → 首屏任务 → 完整任务 | 用户只接触"语料库"和"子库"两个概念 |
| 前端无设计 | apps/web 约 1400 行，67 行 CSS；设计文档描述的是 tmp/ui-v5/ 静态原型，从未落地 | 前端重写，设计文档只描述真实页面 |
| 文档失衡 | README 和开发计划堆满验证数字；产品、技术文档各上千行并反复同步 Word | 新文档一份为主，README 压缩为说明与启动 |
| 仓库卫生 | 无任何提交；tmp/ 482 项；根目录有误生成文件 | 先做初始提交存档，再清理 |

可复用的旧资产：Tatoeba 解析、CWB 建索引经验、pipelines/alignment/ 对齐实验、登录与项目权限思路。作为参考，不直接沿用代码。

# 三 功能范围

## 首版

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 语料库 | 内置 Tatoeba 中英、UD 中英树库、维基中英子集；用户上传 TXT、DOCX、CSV/TSV、CoNLL-U、TMX；文档级元数据（标题、语言、体裁、年代、来源、自定义字段）；按元数据筛出子库并保存 |
| 检索 | 类 CCL 查询式（第五节）；KWIC 结果；上下文展开；排序、结果内筛选、随机抽样；保存查询；导出 |
| 统计 | 频次与标准化频率、n-gram、搭配、关键词比较、元数据分布；图表；点击任一数字回到例句 |
| 标注 | 分词与词性、依存句法、自定义片段与关系、双语句级和词级对齐；Agent 预标；人工校对；按标注检索与统计 |
| 知识库 | 导入 PDF、DOCX、Markdown、TXT、网页；术语表；标注规范；研究笔记；混合检索；Agent 引用 |
| Agent | 对话调用全部工具；OpenUI 渲染结果组件；会话按项目保存 |
| 成果 | 检索结果、统计表、图、标注数据、知识条目的导出：CSV、XLSX、JSON、CoNLL-U、SVG/PNG、DOCX |
| 账号与项目 | 邮箱登录；项目成员角色；平台管理员维护内置语料 |
| 全局交互 | 证据篮（任意页面钉住命中或数字，拖入笔记或导出）；命令面板 Ctrl+K（跳页面、切语料库、重跑保存查询、调用助手工具）；查询历史；全局任务托盘；快捷键提示浮层；深色模式；首次登录引导页；空态直接给"导入示例语料"等动作 |

## 二期

学习者偏误标注、翻译策略标注、命名实体、句子与文档分类、多人标注一致性与仲裁、更多内置语料、语义检索。

## 不做

OCR、音视频、实时多人协同编辑、完整 CQL 语法暴露给用户、任意脚本执行。

# 四 核心概念与数据模型

用户只需要理解：语料库、子库、标注层、知识库、项目。

项目

├─ 语料库（内置或上传）

│    └─ 文档 ─ 句子 ─ 词

│         └─ 标注层（系统 / 自动 / 人工）

├─ 子库（语料库 + 元数据筛选条件）

├─ 知识库

│    └─ 文献 / 术语 / 规范 / 笔记 → 片段与向量

├─ 保存的查询、统计结果、图表

└─ Agent 会话

| 表 | 关键字段 |
| --- | --- |
| users, projects, project_members | 角色 owner / editor / annotator / viewer |
| corpora | project_id（内置为空）、名称、语言、可见性、状态、索引版本 |
| documents | corpus_id、标题、语言、元数据 JSONB、正文对象路径、字数 |
| sentences | document_id、序号、起止码点 |
| tokens | sentence_id、序号、起止码点、词形 |
| subcorpora | project_id、corpus_id、筛选条件 JSONB、名称 |
| annotation_layers | project_id、corpus_id、类型（token / span / relation / alignment）、label_set_id |
| label_sets, labels | 标签名、颜色、说明、父标签 |
| annotations | layer_id、document_id、目标（token_id 或起止码点或两端 annotation_id 或双语两侧跨度）、label_id、属性 JSONB、source（system / model:名称 / human:user_id）、status（suggested / confirmed / modified / rejected）、revision、updated_by、updated_at |
| knowledge_bases, kb_documents, kb_chunks, kb_terms | 见第八节 |
| saved_queries, stat_results | 参数 JSONB、结果对象路径、subcorpus_id、索引版本 |
| agent_sessions, agent_messages | project_id、owner_id、Pi 会话文件路径、消息投影 |
| jobs | 唯一任务表：类型、参数、状态、进度、结果、错误、owner、project_id |

正文、索引、结果文件、Pi 会话文件存本地文件系统，数据库只保存路径。坐标统一使用正文 Unicode 码点，左闭右开。

# 五 检索

## 查询语法

参照 CCL 的使用习惯定义，后端编译为 CQP，用户输入不直接进入 CQP。

| 写法 | 含义 |
| --- | --- |
| 语言 | 字串，中文按字符匹配，可跨分词边界 |
| 语言/n | 词 + 词性；/v 表示任意动词 |
| 语言 文化 | 两词相邻 |
| 语言 $3 文化 | 中间最多 3 个词；$2-5 表示 2 到 5 个 |
| 语言¦语法 | 或 |
| 语言 +文化 | 同句须出现 文化，以 语言 为锚点计数 |
| 语言 -文化 | 同句不出现 文化 |
| "语言" | 精确词形，不做字串扩展 |
| *、? | 任意词、任意单字 |
| {dep=nsubj} | 依存关系（有标注层时） |
| [偏误:时态] | 自定义标签片段（有标注层时） |

布尔只支持"主查询 + 同句条件"，不支持任意嵌套；界面显示"主查询 / 条件"。前端提供点选式辅助面板，生成同一查询式。

## 结果

- 返回命中数、命中句数、命中文档数；总数未算完时显示"计算中"，不用已返回行数冒充总数。计数下方显示按年代或体裁的分布条，点击一段即筛选。

- KWIC 默认左右各 40 字符，可切换为整句、整段。

- 排序：出处、左语境、右语境、随机。结果内筛选不重新检索。

- 双语语料的命中默认附带对齐句；上下文面板提供中英对照视图，词级对齐连线悬停高亮。

- KWIC 可开启词性着色，使用 8 色低饱和色板并附图例。

- 导出 CSV / XLSX，含出处、码点、元数据。

## 子库

子库是"语料库 + 元数据筛选条件"，保存后可直接选用。检索和统计都接受语料库或子库作为范围。两个子库可以做关键词比较。

# 六 统计分析

| 方法 | 内容 | 展示 |
| --- | --- | --- |
| 频次 | 原始频次、每百万词、文档频率；按词形或词性 | 表 + 柱状图 |
| n-gram | 2 至 4 元，支持词性模式 | 表 |
| 搭配 | 节点词 ±5 窗口，MI、logDice、t 值、LL；可限定词性 | 表 + 搭配网络图（节点词居中，边粗为强度，点击进入检索） |
| 关键词 | 目标库对参照库，LL、log ratio、显著性；参照库可选内置或子库 | 表 + 散点 |
| 分布 | 按元数据字段（年代、体裁、来源）或文档位置 | 折线 / 柱状 |
| 标注统计 | 标签频次、标签共现、标注者进度与一致性 | 表 + 图 |

每个结果保存参数和索引版本；点击数字打开对应检索。图表用 ECharts，导出 SVG / PNG。

# 七 标注平台

## 标注类型与可视化

| 类型 | 预标方式 | 校对界面 |
| --- | --- | --- |
| 分词 / 词性 | 中文 jieba（ICTCLAS 词性），英文 Stanza | 词下方标签，点选修改；可合并拆分词 |
| 依存句法 | Stanza（中文按 jieba 分词结果预分词后解析） | 弧线图，拖动弧线改 head，点击改关系 |
| 自定义片段与关系 | LLM 按标签集与规范预标 | 文本高亮，拖选新建，片段间连线建关系 |
| 双语对齐 | 句级：长度与向量相似度；词级：模型 | 左右两栏连线图，点线修改 |

## 流程

- 建标注层：选类型、标签集、范围（语料库 / 子库 / 文档）。

- 预标：后台任务；进度实时显示；结果 status = suggested。

- 校对：按文档逐句进行；确认、修改、拒绝；键盘快捷键；显示剩余数量。

- 完成：确认后的标注进入检索与统计；可导出 CoNLL-U、JSON、brat standoff、TMX。

## 规则

- 系统层（原始分词词性）、自动层、人工层分开存储；人工修改不覆盖自动结果，便于比较。

- 人工确认必须有具体用户和时间；Agent 不能把自己的输出标为 confirmed。

- 一个标注层可以有多个标注者；二期计算 Cohen's kappa 和 Krippendorff's alpha，并做仲裁。

- 标注规范存在知识库，预标时作为提示词的一部分。

- 标注层列表显示进度环；多人标注层显示一致性仪表（kappa）。

- 提供"AI 与人工差异视图"：同一句上下两行对比预标与人工结果，改动处高亮，并统计改动、确认、拒绝数。

## 索引

词级层（词形、词性、词元、依存关系、head 偏移）写入 CWB 位置属性，确认批次后按需重建索引。片段和关系层存 PostgreSQL，按标签检索时先定位片段再和 CWB 结果取交集。

# 八 知识库

## 内容类型

| 类型 | 来源 | 结构 |
| --- | --- | --- |
| 文献 | PDF、DOCX、Markdown、TXT、网页 URL | 解析为段落片段，保留页码或标题路径 |
| 术语表 | 手工录入、从双语语料抽取、从文献抽取 | 术语、译名、定义、领域、例句（链接到语料证据） |
| 标注规范 | Markdown 编辑或上传 | 与标签集关联 |
| 研究笔记 | 页面编辑；Agent 草稿经人工保存 | 正文、引用的检索与统计结果 |

## 建设

- 导入：上传或粘贴链接，后台解析、分段、向量化；显示进度和失败原因。

- 自动整理：Agent 可从语料库抽取候选术语、为文献生成摘要、按主题归类；结果均为草稿，人工确认后入库。

- 关联：术语例句直接引用语料命中；笔记引用统计结果；规范关联标签集。

- 范围：知识库属于项目或个人；内置参考资料由管理员维护，对全体可见。

## 检索与使用

- 混合检索：pgvector 向量相似度 + PostgreSQL 关键词匹配，结果合并后返回片段及出处。

- 向量模型通过 OpenAI 兼容 /embeddings 接口配置，和对话模型同一配置方式。

- Agent 工具 kb.search 回答时引用知识片段，前端显示出处；kb.save 把当前结论写成笔记草稿。

- 术语表可导出 CSV / XLSX / TBX。

# 九 Agent 与 OpenUI

## 架构

浏览器 ──SSE──▶ agent 服务（Node + Pi SDK） ──HTTP + 用户令牌──▶ api（FastAPI）

│

└──▶ 模型服务（OpenAI 兼容）

- 浏览器经同源 /agent/ 访问 agent 服务。FastAPI 为登录用户签发短期令牌，agent 服务用它调用业务接口，权限仍由 api 判断。

- 会话属于项目；Pi SessionManager 持久化会话文件，数据库保存索引和消息投影。

- 运行状态只有 queued、running、succeeded、failed、cancelled。

- 长任务：工具提交后台任务并在限定时间内等待；超时则返回任务编号，由用户在任务面板查看。不做跨进程自动接续。

## 工具

| 分组 | 工具 |
| --- | --- |
| 语料 | corpora.list、subcorpora.create、corpus.search、corpus.context |
| 统计 | stats.frequency、stats.ngrams、stats.collocations、stats.keywords、stats.distribution |
| 标注 | annot.layers、annot.preannotate、annot.list、annot.search、annot.stats |
| 知识库 | kb.search、kb.save、kb.extract_terms、kb.summarize |
| 成果 | export.create、notes.save |
| 任务 | jobs.get、jobs.cancel |

每个工具对应一个 api 接口，用 Pi customTools 注册；新增业务能力时同步注册工具。

## OpenUI

- 前端注册组件库：KwicTable、FreqChart、CollocationTable、KeywordTable、DistributionChart、DependencyTree、AlignmentGraph、AnnotationDiff、TermCard、KbCitation、JobStatus。

- 组件说明自动生成后写入 Pi 系统提示词；模型回复输出 OpenUI Lang，agent 服务流式转发，前端用 OpenUI React 渲染器绘制。

- 模型只能使用已注册组件，不执行生成代码。组件内的"打开完整结果""保存为笔记"等操作调用普通接口。

## 扩展方式

新增能力：注册新工具；新增可视化：在组件库加组件；新增研究方法：加 Pi Skills 或提示词。三者都不改架构。

# 十 技术架构

| 服务 | 技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| web | React + TypeScript + Vite，Ant Design，ECharts，OpenUI React | 页面与交互 |
| api | FastAPI + SQLAlchemy + Alembic | 权限、业务接口、查询编译、统计计算、任务入队 |
| worker | Python；PostgreSQL 队列（FOR UPDATE SKIP LOCKED） | 导入解析、CWB 建索引、预标注、向量化、导出 |
| agent | Node.js + Pi SDK | 会话、工具调用、OpenUI 流 |
| postgres | PostgreSQL 16 + pgvector | 全部结构化数据与向量 |
| 模型服务 | 外部 OpenAI 兼容接口 | 对话、预标、向量 |

去掉 RabbitMQ、Celery、S3 对象存储和多套任务账本。文件存本地卷。Docker Compose 一键启动，单机部署。

NLP：中文分词与词性用 jieba（固定词典、关闭 HMM），英文分词词性依存与中文依存用 Stanza；模型随 worker 镜像固定版本。CWB 安装在 api 与 worker 镜像。

## 权限

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| owner | 项目全部权限，管理成员 |
| editor | 上传语料、建子库、建标注层、编辑知识库 |
| annotator | 标注校对、检索、统计 |
| viewer | 检索、统计、查看标注与知识库 |
| 平台管理员 | 维护内置语料与参考资料，不读取项目私有内容 |

内置语料记录许可和署名；导出时带署名。

## 任务

唯一 jobs 表。状态 queued / running / succeeded / failed / cancelled；进度为已处理数与总数；失败保留错误原因，用户可重试。页面轮询或 SSE 显示进度。

# 十一 前端页面

| 页面 | 内容 |
| --- | --- |
| 语料库 | 内置与项目语料列表；上传；元数据编辑；子库管理 |
| 检索 | 范围选择、查询式输入与辅助面板、三项计数、KWIC、上下文、导出 |
| 统计 | 方法切换、参数、结果表与图、回到例句 |
| 标注 | 标注层列表与进度；校对工作区（文档句子流 + 可视化编辑器 + 标签面板） |
| 知识库 | 文献、术语、规范、笔记四个分区；导入；检索 |
| 助手 | 独立页面，也可作为右侧抽屉在任意页面打开；对话、组件结果、工具调用过程折叠 |
| 任务 | 进度、取消、重试、结果入口 |
| 项目设置 | 成员、角色、模型配置（管理员） |
| 引导页 | 首次登录后五步：创建项目 → 导入语料（内置或上传，显示导入与索引进度）→ 第一次检索（预填查询式）→ 试试助手（迷你演示）→ 完成；可跳过，命令面板和空态可重新打开 |

布局：左侧导航 232 px + 顶部范围条（项目 › 语料库 › 子库，可点切换，右侧命令面板、深色切换、助手入口）+ 主区；右侧统一 360 px 检查器承载上下文、文档与任务详情。页面覆盖正常、空、处理中、失败四种状态。

## 视觉与组件规范

视觉风格为现代产品型：浅灰底 #F6F7FA、白色圆角卡片、柔和投影、单一蓝色强调 #1570EF（悬停 #175CD3、浅底 #EFF8FF、浅底上的文字用 #175CD3 保证对比度）；界面字体 Inter + PingFang SC / Microsoft YaHei，计数、坐标、编号与查询式用 JetBrains Mono。不使用紫色系、左侧色条卡片、渐变装饰、插画和 emoji。

| 元素 | 规则 |
| --- | --- |
| 区块小标题 | 12 px 大写字距灰色标签，右侧放动作；所有卡片头统一 |
| 卡片结构 | 头部浅灰条、正文、底部操作行三段式 |
| 阴影与圆角 | 阴影三级：卡片 / 浮层 / 对话框；圆角控件 8、卡片 12、浮层 16 |
| 语义色 | 成功、警告、错误、信息各一色及浅底版本，用于状态标签与提示 |
| 头像与项目徽标 | 首字母 + 按名称生成的浅色底 |
| 数字展示 | 加粗等宽数字、千分位、单位小字 |
| 分类色板 | 8 色低饱和，用于词性、标签集、图表系列 |
| 查询式块 | 浅底等宽块，词性、间隔、条件分别着色 |
| 按键样式 | 快捷键提示用键帽 kbd |
| 迷你图 | 行内 sparkline 表示频次趋势、任务速度 |
| 背景与细节 | 空态与登录页极淡点阵；焦点环 2 px 蓝色外环，按压 0.98 缩放；深底工具提示延迟 300 ms；卡片内 1 px 分隔线，区块之间只用留白 |
| 深色模式 | 同一套变量切换，主蓝略提亮 |

动效：助手思考链（闪光标题、灰字流式推理、工具步骤时间线的脉冲与扫光、完成后折叠为"已思考 N 秒 · N 次工具调用"）、流式回答光标、结果组件错峰滑入、计数滚动、KWIC 行错峰入场、图表生长、依存弧线与对齐连线描画、抽屉滑入、骨架闪烁、顶栏细进度线、任务条纹进度、证据钉住飞入。界面反馈 150 至 400 ms，展示类动画 600 至 900 ms；系统减少动态效果时全部关闭。

设计稿为静态 HTML，位于 doc/ui-design/（index.html 总览，含 components.html 组件规范页、motion.html 动效规范页与 onboarding.html 引导页），是前端开发的视觉基准；完整说明见《前端整体设计方案》（doc/frontend-design.md 及对应 Word）。

# 十二 开发顺序与验收

| 阶段 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| P1 语料与检索 | 登录项目；导入 Tatoeba、UD、TXT；CWB 索引；查询式全部语法；KWIC；子库；导出 | 内置语料上查 20 条金标查询，三项计数与人工核对一致；上传 TXT 后 1 分钟内可查 |
| P2 统计与 Agent | 六类统计与图表；agent 服务、工具、OpenUI 组件；对话完成检索与统计 | 关键词与搭配结果和独立参考实现一致；对话中生成 KWIC 表和频次图并能点开例句 |
| P3 标注一 | 词性、依存预标与校对；标注索引；按标注检索 | UD 测试集上预标准确率记录；校对 100 句后能按 {dep=nsubj} 检索 |
| P4 知识库 | 导入、分段、向量化；术语表；规范；笔记；kb.search；Agent 引用 | 导入 10 篇 PDF 后问答有出处；从双语语料抽取术语并确认入库 |
| P5 标注二 | 自定义片段与关系、双语对齐、导出 CoNLL-U / brat / TMX | 完成一篇文档的偏误标注并导出；对齐 200 句对并修改 |
| P6 收尾 | 维基子集、权限回归、部署文档、README | 干净环境 Compose 启动，两条研究流程走通 |

## 完整计划与进度（2026 年 10 月 27 日）

| 阶段 | 任务 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P1 语料与检索 | 登录、项目、成员角色；语料导入（txt / docx / csv / tsv / conllu / tmx / Tatoeba）；Stanza 分词词性依存；CWB 索引；类 CCL 查询式；KWIC、上下文、对齐句；子库；保存查询；CSV / XLSX 导出；任务系统 | 已实现，联调通过（ab8e90b）；Tatoeba 全量导入与内置语料发布未跑 |
| P2 统计与 Agent | 频次、n-gram、搭配、关键词、分布；证据篮；agent 服务（Pi、19 工具、OpenUI Lang）；前端按设计稿定稿（主题、外壳、命令面板、任务托盘、深色模式、统计页、助手页与抽屉、引导页、错误边界） | 已实现，联调通过（18b0ab1）；真实模型未验 |
| P2 补 | 真实模型接入验收；中文分词词性切换为 jieba；Tatoeba 全量导入与内置语料发布；管理员维护内置语料页面 | 真实模型已在 P2–P5 验收中使用（对话、预标、摘要、抽取、对齐）；jieba 已完成；内置语料导入与管理员页面在 P6-2 |
| P3 标注一 | 标注层、标签集、annotations 表（source / status / revision）；词性与依存预标任务（Stanza，可选 HanLP 对比）；校对工作区（词性点选、依存弧线拖拽、键盘快捷键、进度环）；AI 与人工差异视图；确认后写入 CWB 位置属性并重建索引；{dep=} 与词性查询接入检索与统计；标注统计；Agent 工具 annot.*；OpenUI 组件 DependencyTree、AnnotationDiff；导出 CoNLL-U | 已实现，联调通过 |
| P4 知识库 | knowledge_bases、kb_documents、kb_chunks、kb_terms 表与 pgvector；PDF / DOCX / Markdown / TXT / URL 导入与分段向量化；术语表（手工、从双语语料与文献抽取）；标注规范；研究笔记（证据篮与助手草稿写入）；混合检索；kb.search / kb.save / kb.extract_terms / kb.summarize 工具；OpenUI 组件 TermCard、KbCitation；TBX / CSV 导出；知识库页面 | 已实现，联调通过 |
| P5 标注二 | 自定义片段与关系标注（标签集、文本高亮、连线、LLM 预标按规范）；双语句级与词级对齐（候选生成、连线图编辑、确认）；学习者偏误与翻译策略标签集模板；多人标注一致性（kappa、alpha）与仲裁；OpenUI 组件 AlignmentGraph；导出 brat standoff、JSON、TMX；按自定义标签检索 [标签] | 已实现，联调通过 |
| P6 收尾 | 前端完成度专项审查（对照设计方案、设计稿与契约逐页逐状态核对并补齐）；维基中英子集内置语料；UD 中文树库内置；权限与撤销回归；备份恢复说明；性能基线（Tatoeba 全量检索与统计耗时）；部署文档；README；两条研究流程端到端验收 | 进行中：前端审查、权限回归、备份恢复已完成；内置语料按缩减范围导入（维基中英各 1000 篇、UD 英文 EWT 与中文 GSD 全量、Tatoeba 中英第 1 批约 26 万句对，其余 7 批与性能基线按用户决定暂停）；干净环境验收待完成 |
| 二期 | 命名实体、句子与文档分类、语义检索、更多内置语料、实时多人协作 | 不在首版 |

贯穿各阶段：每阶段先写 contracts/pN.md，三方并行实现，整栈联调后提交；设计文档、Word、change-log 同批更新；每个新业务能力同批注册 Agent 工具与 OpenUI 组件。

两条验收用的研究流程：

- 翻译研究：在 Tatoeba 中英子库检索某词，查看对齐句，统计译法频次，抽取术语入知识库，Agent 生成笔记草稿。

- 学习者语料：上传作文 TXT，预标词性与依存，自定义偏误标签集标注，统计偏误分布，与参照库关键词比较。

# 十三 旧资产处理

- 当前仓库先做一次初始提交存档，再在新分支或清空后重建。

- 旧文档移入 doc/history/2026-10-redesign-before/，README 重写。

- tmp/ 清空；根目录误生成文件删除；docs/、output/ 删除。

- 保留参考：pipelines/sources/tatoeba.py、pipelines/alignment/、workers/index_build.py 中的 CWB 构建逻辑。

# 十四 待确认

- 对话模型已配置（DeepSeek 兼容接口，deepseek-flash），密钥只在 deploy/.env；向量模型待定。

- 已定：中文分词词性用 jieba，不引入 HanLP。

- P4 向量模型：与对话模型同一 OpenAI 兼容服务，或本地模型。